# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2010 года						                  	 № 160

пгт.Междуреченский

Об утверждении плана реализации

схемы территориального планировании

Кондинского района

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения и реализации схем территориального планирования района, 
в соответствии со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. 	Утвердить план реализации схемы территориального планирования Кондинского района (приложение).

2. 	Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (Л.В.Фильченко) ежегодно вносить изменения 
в планы реализации схемы территориального планирования Кондинского района, в соответствии с бюджетом района, принятым на очередной финансовый год и на плановый период.

3. 	Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы Кондинского района | О.И.Туганова |
| --- | --- |

чт\С\Рабочий стол\Постановления 2010

Приложение

к постановлению администрации района

от 15.02.2010 № 160

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. 	План реализации схемы территориального планирования направлен на определение функционального назначения территорий муниципального района исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
в целях:

1.1.1. 	Обеспечения устойчивого развития  района.

1.1.2. 	Формирования благоприятной среды жизнедеятельности.

1.1.3. 	Сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений.

1.1.4. 	Развития и модернизации инженерной и социальной инфраструктур.

1.1.5. 	Оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

1.2. 	Мероприятия по реализации схемы территориального планирования Кондинского района на 2010-2012 годы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным регламентом для муниципальных программ и учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.2.1. 	Стратегия социально экономического развития округа до 2020 года.

1.2.2. 	«Проектирование и строительство инженерных сетей».

1.2.3. 	«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2012 годы.

1.2.4. 	«Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского округа-Югры» на 2006-2010 годы.

1.2.5. 	«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2008-2010 годы.

1.2.6. 	«Доступное жилье – молодым».

1.2.7. 	«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания».

1.2.8. 	Проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

1.3. 	Первой и основной задачей развития территории муниципального района являются создание благоприятной среды жизни и деятельности человека путем достижения баланса экономических и экологических интересов. Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

1.3.1.	Обеспечение экономически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсового потенциала территории.

1.3.2. 	Увеличение инвестиционной привлекательности Кондинского района для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

1.3.3. 	Усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы.

1.3.4. 	Создание условий для разнообразных видов туризма.

1.4. Программа экономического и социального развития Кондинского района на 2008-2012 годы разработана в соответствии с федеральным регламентом для муниципальных программ, учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Стратегии социально-экономического развития округа до 2020года, концепции, отраслевых и сводного тома Схемы развития и размещения производственных сил округа до 2020 года, Программы экономического и социального развития Ханты-Мансийского округа - Югры на 2005-2010 годы), проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

В соответствии с этой программой, схемами территориального планирования, Генеральными планами муниципальных образований городских и сельских поселений на территории района предусмотрено развития производственной сферы, что даст возможность повысить занятость населения и рост его доходов, это:

1.4.1. 	Строительство фанерного завода  (пгт.Междуреченский).

1.4.2. 	Строительство завода по производству древесных плит МДФ (2 очередь) (пгт.Мортка).

1.4.3. 	Организация лесозаготовки и первичной лесопереработки на базе общества 
с ограниченной ответственностью «Сосновский» (с.Алтай, д.Кама).

1.1.4. 	Строительство лесоперерабатывающего завода (п.Половинка).

1.4.5. 	Организация производства профильных фрезерованных деталей (пгт.Куминский).

1.4.6. 	Строительство завода по переработке рыбы (с.Болчары).

1.4.7. 	Строительство рыбоперерабатывающего комбината (п.Половинка).

1.4.8. 	Строительство коровника на 200 голов с молочным блоком (п.Лисвеничный).

1.4.9. 	Реконструкция зверофермы «Совхоз Карымский» (п.Лиственичный).

1.4.10.	Строительство мини-завода по утилизации нефтяного попутного газа 
и производству коммунального топлива Мортымьян-Тетеревское месторождение.

1.4.11.	Строительство мини-завода по переработке нефтяного газа в синтетические углеводороды (пгт.Мортка).

1.4.12.	Строительство пунктов приема дикоросов (с.Алтай, д.Кама, п.Половинка, пгт.Луговой, пгт.Кондинское, с.Болчары, с.Чантарья, д.Юмас, д.Шугур).

1.4.13.	Строительство хлебопекарни (д.Шугур, пгт.Куминский).

1.4.14.	Строительство минизавода строительных материалов (п.Половинка).

1.5. 	Перспективным направлением развития экономики Кондинского района является строительство объектов туристическо-рекреационного назначения, организация туризма, отдыха жителей района и их семей. Девственность местной природы может стать веским аргументом для привлечения любителей экстремального, экологического и агротуризма. Проектом схемы территориального планирования Кондинского района для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры предусмотрено:

1.5.1. 	Строительство 2-й очереди лагеря отдыха "Юбилейный" и создание на его базе круглогодичного санатория (пгт.Луговой).

1.5.2. 	Строительство базы отдыха (д.Совлинский).

1.5.3. 	Строительство этно-оздоровительный центр ВЭЛМЭ.

1.5.4. 	Строительство баз отдыха (с.Болчары, с.Шаим ).

1.5.5. 	Строительство этно-центров (с.Леуши, пгт.Кондинское, пгт.Мортка, д.Шугур, п.Половинка, с.Алтай, д.Юмас).

1.5.6. 	Создание фирмы-местного туроператора (п.Половинка).

1.5.7. 	Развитие придорожной инфраструктуры на автотрассе Междуреченский-Урай (п.Ягодный, п.Дальный).

Развитие рыболовного и охотничьего туризма, строительство турбазы (д.Шугур).

  - Для повышения надежности электроснабжения района предусмотрена:

1.6.1. 	Реконструкция понижающей станции Шаим 110/35/10 кВ, понижающей станции Евра 110/35/10 кВ.

1.6.2. 	Строительство понижающей станции Убинская 2 110/35/10 кВ, понижающей станции Мортымья 2 110/35/10 кВ, понижающей станции Леуши 110/35/10 кВ, Конда 2 110/35/10 кВ.

1.6.3. 	Строительство высоковольтной линии 35 кВ от понижающей станции Луговская до Шугура.

1.6.5. 	Строительство новых высоковольтных линий 220, 110, 35, 10 кВ.

1.7. 	Газификация населенных пунктов района, расположенных в основном по верхнему течению рек Конда, Мулымья предлагается осуществить нефтяным газом 
от Красноленинского газоперерабатывающего завода, по газопроводу диаметром 530-325 мм, общей протяженностью 565 км. От Красноленинского Газоперерабатывающющего завода газифицируются населенные пункты Мулымья, Ушья, Назарово, Чантарья. Шаим по отводу диаметром 219 мм, протяженностью 
36 км, п.Половинка отводом 114 мм, длиной 42 км. Для газоснабжения  восточной части Кондинского района предлагается провести газопровод от Демьянской Компрессорной станции на Болчары-Междуреченский-Дальный. Протяженность его составляет 320 км, диаметр 426 мм. От этой нитки будут газифицированы: Мортка, Куминский по отводу диаметром 219 мм, длиной 67 км, Ямки, Юмас отводом 
159 мм, длиной 35 км. Газификацию п.п.Никулино, Шугур можно осуществить отводом диаметром 76 мм длиной 108 км от п.Кондинское. Деревню Кама, село Алтай предлагается газифицировать от газопровода Демьянская компрессорной станции Ханты-Мансийск, отводом от п.Цингалы диаметром 159 мм длиной 45 км. Поселок Луговой можно газифицировать отводом 114 мм длиной 19 км от с.Леуши.

1.8. 	Для обустройства транспортной инфраструктуры схемой территориального планирования района предлагается:

1.8.1.	За расчетный период соединить все населенные пункты района круглогодичными дорогами местного значения с твердым покрытием.

1.8.2. 	Строительство автодороги Урай-Половинка.

1.8.3. 	Строительство автодороги Междуреченский-Луговой-Шугур.

1.8.4. 	Участок автодороги Тюмень-Нижняя Тавда-Междуреченский (51 км) 2007-2010 гг.

1.8.5. 	Строительство железнодорожного и автовокзала в пгт.Междуреченский.

1.9. 	Схемой территориального планирования Кондинского района планируется программа  развитие объектов капитального строительства информатики и связи. Она предусматривает:

1.9.1. 	Организацию высокоскоростных магистральных каналов связи между населенными пунктами.

1.9.2. 	Организацию каналов связи между удаленными населенными пунктами 
с использованием спутниковых каналов.

1.9.3. 	Объединение всех муниципальных образований (школ, администраций, различных бюджетных организаций) в единую локальную вычислительную сеть.

1.9.4. 	Осуществление перехода населенных пунктов района на оптоволоконную связь.

1.10.	Большое внимание схемой территориального планирования района уделяется развитию колхозно-фермерских хозяйств, национальным общинам и родовым угодьям, занимающимся производством молока, мяса, овощей, добычей рыбы 
и дикоросов. Под ведение колхозно-фермерских хозяйств, национальным общинам 
и родовым угодьям определены участки земель, как муниципальных образований поселений, так и межселенных территорий. Для развития предпринимательства личных подсобных фермерских хозяйств предусматриваются следующие мероприятия:

1.10.1.	Поддержка производства сельскохозяйственной продукции - субсидирования части затрат на производство и реализацию продукцию животноводства.

1.10.2.	Поддержка племенного производства - компенсация части стоимости приобретенных племенных животных.

1.10.3.	Кредитный механизм поддержки - субсидирование процентных ставок 
по привлеченным кредитам.

1.10.4.	Поддержка личных подсобных хозяйств - компенсация части затрат 
на содержания маточного поголовья животных.

1.11.	На территории района расположены 19 нефтяных месторождений, на которых разрабатываются около 30 нефтеносных  участков, из которых 9 перспективных. Перспективные участки Кетлохский, Дорожный, Зимний, Западно-Славенский, Южно-Шаимский, Эргинский, Шугурский, Западно-Андреевский и Шебурский, разработка которых планируется на ближайшее время.

1.12.	Для решения жилищной проблемы, увеличения темпов  жилищного строительства схемой территориального планирования района предусмотрено:

1.12.1.	Реконструкция котельной муниципального унитарного предприятия «Морткинское жилищно-коммунальное хозяйство».

1.12.2.	Строительство сетей водоснабжения (д.Шугур, с.Леуши, п.Половинка, пгт.Мортка, пгт.Луговой, пгт.Кондинское, с.Чантарья, п.Лиственичный, п.Ягодный, с.Болчары, с.Алтай, д.Юмас, с.Ямки, пгт.Куминский).

1.12.3.	Строительство водозаборных и водоочистных сооружений (д.Шугур, п.Мулымья, п.Назарово, с.Алтай, пгт.Куминский, с.Болчары, с.Леуши, п.Ягодный, с.Чантарья, д.Юмас, с.Ямки, п.Половинка).

1.12.4.	Строительство канализационных сооружений (пгт.Междуреченский, пгт.Куминский).

1.12.5.	Строительство инженерных сетей (пгт.Междуреченский).

1.12.6.	Строительство сетей теплоснабжения (пгт.Междуреченский, п.Половинка, с.Леуши, д.Шугур, с.Чантарья, пгт.Мортка, пгт.Луговой, пгт.Кондинский, д.Юмас).

1.12.7.	Реконструкция теплосетей (пгт.Куминский, с.Болчары, п.Лиственичный, п.Ягодный).

1.12.8.	Строительство котельных (д.Юмас, пгт.Луговой, с.Леуши).

1.13.	Для повышения уровня доступности качественных социальных услуг схемой территориального планирования предусмотрено:

1.13.1.	Строительство школ-детских садов (д.Шугур, п.Ягодный, с.Алтай).

1.13.2.	Строительство детских садов (пгт.Междуреченский - 5, п.Назарово, д.Юмас, пгт.Луговой).

1.13.3.	Создание сети профессиональных колледжей в поселениях района (пгт.Междуреченский, пгт.Мортка, пгт.Куминский, п.Леуши, пгт.Кондинское).

1.13.4.	Строительство школ (пгт.Междуреченский, п.Мулымья, д.Ушья).

1.13.5.	Строительство интерната (с.Алтай).

1.13.6.	Строительство участковых больниц (пгт.Луговой, пгт.Куминский).

1.13.7.	Строительство врачебной амбулатории (п.Мулымья).

1.13.8.	Строительство корпусов родильного, инфекционного 
и паталогоанатомического отделения районной больницы (пгт.Кондинское).

1.13.9.	Строительство фельшерско-акушерского пункта со служебной квартирой (д.Кама, с.Алтай, д.Шугур, д.Юмас, п.Лиственичный, п.Дальный, с.Чантарья, п.Ягодный, п.Назарова, д.Ушья).

1.13.10.	Строительство сельских домов культуры (пгт.Луговой, п.Половинка, пгт.Куминский, с.Леуши, п.Лиственичный, д.Шугур, с.Алтай, д.Кама, д.Ушья).

1.13.11.	Строительство культурно-спортивных комплексов (п.Мулымья, пгт.Кондинское).

1.13.12.	Строительство 2-ой очереди центра социальной защиты (пгт.Междуреченский).

1.13.13.	Строительство дворца спорта, лыжной базы и закрытого хоккейного корта (пгт.Междуреченский).

1.13.14.	Строительство здания районной администрации (пгт.Междуреченский).

1.13.15.	Строительство дворца спорта, универсальный игровой зал с бассейном (пгт.Мортка).

1.14.	Схемой территориального планирования района предусматриваются мероприятия 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.14.1.	Строительство берегоукреплений опасных участков, инженерная защита территорий от затопления и подтопления, благоустройство овражной сети (пгт.Междуреченский, с.Болчары, с.Алтай, д.Кама, д.Шугур, п.Назарово, п.Мулымья, с.Чантарья, п.Половинка, с.Леуши, п.Лиственичный).

1.14.2.	Строительство пожарных депо (д.Юмас, п.Половинка, с.Леуши, пгт.Междуреченский, д.Шугур, с.Чантарья, п.Мулымья, пгт.Куминский).

1.14.3. Оснащение объектов нефтяного комплекса:

системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом;

системой охранного освещения;

системой пожарной сигнализации;

системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного);

обменом информацией по каналам связи с центральным постом охраны объекта.

2. Распоряжение администрации Кондинского района от 04.08.2009 № 319-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Кондинский район

3. Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения 
и объектов  капитального строительства на территории района

| № п/п | Наименование документа |  | Стоимость разработки (тыс.руб.) | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |  |  |
| 1 | Проект планировки и проект межевания микрорайона «Южный», пгт.Междуреченский, 1 этап |  | 1664 | 237,1 |
| 2 | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Лесная ул., пгт.Мортка, 1 этап |  | 1264 | 50 |
| 3 | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки район Молодежная ул., Новикова ул., пгт.Мортка, 1 этап |  | 672 | 46 |
| 4 | Проект планировки и межевания территории, пгт.Куминский, 1 этап |  | 1912 | 495 |
| 5 | Проект планировки и межевания территории, п.Дальний, 1 этап |  | 1264 | 65 |
| 6 | Проект планировки и межевания территории, п.Ягодный, 1 этап |  | 300 | 150 |
|  |  |  | ИТОГО: 6650 |  |
| 2011 год |  |  |  |  |
| 1 | Проект планировки и проект межевания микрорайона «Южный», пгт.Междуреченский, 2 этап |  | 1664 | 237,1 |
| 2 | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Лесная ул., пгт.Мортка, 2 этап |  | 1264 | 50 |
| 3 | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Молодежная ул., Новикова ул., пгт.Мортка, 2 этап |  | 672 | 46 |
| 4 | Проект планировки и межевания территории, пгт.Куминский, 2 этап |  | 1912 | 495 |
| 5 | Проект планировки и межевания территории, п.Дальний, 2 этап |  | 1264 | 65 |
| 6 | Проект планировки и межевания территории, п.Ягодный, 2 этап |  | 300 | 150 |
|  |  |  | ИТОГО: 6650 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | Проект планировки и межевания территории, п.Ягодный, 3 этап |  | 520 | 150 |
| 2 | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Полевая ул., Новая ул., с.Леуши, 1 этап |  | 1265 | 80 |
| 3 |  | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Кооперативной ул., п.Лиственничный, 1 этап | 672 | 44 |
| 4 |  | Проект планировки и межевания территории, с.Алтай, 1 этап | 1265 | 64 |
| 5 |  | Проект планировки и межевания территории, д.Кама, 1 этап | 1265 | 55 |
| 6 |  | Проект планировки и межевания территории индивидуальной жилой застройки, район Сосновой ул., п.Мулымья, 1 этап | 1664 | 120 |
|  |  |  | ИТОГО: 6650 |  |

4. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения

| № п/п |  | Наименование объекта |  | Сроки проектирования |  |  | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| Сельское поселение Леуши |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилищное строительство: Жилой дом, с.Леуши 2 жилых дома, п.Ягодный Жилой дом, п.Лиственничный Жилой дом, п.Дальний |  | 2008 2008 2009 2009 |  |  | 2009-2010 2008-2010 2010 2010 |
| 2 |  | Детский сад, с.Леуши |  | 2008 |  |  | 2011-2012 |
| 3 |  | Электроснабжение, с.Леуши |  | 2009 |  |  | 2011 |
| 4 |  | Дорога Заречная ул., с.Леуши |  | 2009 |  |  | 2011-2012 |
| 5 |  | Школа-детсад, п.Ягодный |  | 2009 |  |  | 2010-2012 |
| 6 |  | Спортивная площадка, с.Леуши |  | 2009 |  |  | 2010-2012 |
| 7 |  | Строительство котельной, с.Леуши |  | 2009 |  |  | 2011-2012 |
| 8 |  | Строительство сельского дома культуры |  | 2008 |  |  | 2011-2012 |
| Сельское поселение Шугур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство: Центральная ул., 23 |  | 2008 |  |  | 2012 |  |
| 2 | Товарно-обменный пункт приема рыбы и дикоросов |  | 2009 |  |  | 2011-2012 |  |
| Городское поселение Луговой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство: Кирова ул.,15 Кирова ул., 50 Некрасова ул., 13 Просвещение ул., 6 Горького ул., 33 |  | 2008 2008 2008 2008 2009 |  |  | 2011 2011 2010 2011 2010 |  |
| 2 | Школа-детский сад |  | 2010 |  |  | 2011-2013 |  |
| 3 | Сельский дом культуры |  | 2011 |  |  | 2011-2013 |  |
| 4 | Спортивный центр с плавательным бассейном |  | 2010-2011 |  |  | 2011-2015 |  |
| 5 | Участковая больница |  | 2010 |  |  | 2011-2013 |  |
| Городское поселение Мортка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство пгт.Мортка: Чайкиной ул., 5 Промышленная ул., 43 Молодежная ул., 28 Борисова ул., 31 Свердлова ул., 29 д.Ямки: Набережная ул., 23 Школьная ул., 12а |  | 2008 2008 2008 2009 2009 2008 2009 |  | 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2010 |  |  |
| 2 | Детский сад, д.Юмас |  | 2008 |  | 2011 |  |  |
| 3 | Полигон твердых бытовых отходов, пгт.Мортка |  | 2006 |  | 2010-2011 |  |  |
| 4 | Кольцевой хозпитьевой и противопожарный водопровод, пгт.Мортка |  | 2008 |  | 2011 |  |  |
| 5 | КСК с универсальным залом и бассейном, пгт.Мортка |  | 2006 |  | 2007-2010 |  |  |
| 6 | Пункт приема дикоросов, д.Юмас |  | 2009 |  | 2011 |  |  |
| Сельское поселение Мулымья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство: п.Мулымья: Волгоградская ул., 66 Гагарина ул., 8 Мелитопольская ул., 4а Набережная ул., 54 Сосновая ул., 20 д.Ушья: Киевская ул., 1 п.Назарово: Волгоградская ул., 1а Новая ул., 10 Заречная ул., 3а п.Чантарья: Лесная ул., 4а Кооперативная ул., 30 |  | 2008 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2008 2008 2009 2008 |  | 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2011 |  |  |
| 2 | Газоснабжение, д.Ушья |  | 2008 |  | 2011 |  |  |
| 3 | Детский сад, п.Назарово |  | 2008 |  | 2010-2011 |  |  |
| 4 | Сельский дом культуры, д.Ушья |  | 2008 |  | 2010 |  |  |
| 5 | Комплекс (сельский дом культуры, школа, детский сад), п.Мулымья |  | 2008 |  | 2010-2012 |  |  |
| 6 | Пункт приема дикоросов, с.Чантарья. |  | 2009 |  | 2011 |  |  |
| 7 | Полигон утилизации твердых бытовых отходов, п.Мулымья |  | 2010 |  | 2011-2012 |  |  |
| Сельское поселение Половинка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство: Тюменская ул., 7 Советская ул., 45 |  | 2008 2009 |  | 2010 2010 |  |  |
| 2 | Детский сад |  | 2008 |  | 2011-2013 |  |  |
| 3 | Пункт приема дикоросов. |  | 2009 |  | 2011-2011 |  |  |
| Городское поселение Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство: Набережная ул., 5 Маяковского ул., 15 Сибирская ул., 30 Сибирская ул., 82 Балакирева ул., 4 Гагарина ул., 12 Таежная ул., 30 Нефтяников ул., 4 Волгоградская ул., 9 |  | 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2008 |  | 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2010 2009-2010 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дорог |  | 2008 |  | 2011 |  |  |
| 3 | Реконструкция дорог |  | 2007 |  | 2009-2011 |  |  |
| 4 | Инженерные сети к жилому дому Волгоградская ул., 9 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |
| 5 | Сети от котельной ДКВР |  | 2007 |  | 2009-2012 |  |  |
| 6 | Пожарное депо |  | 2006 |  | 2008-2010 |  |  |
| 7 | Здание администрации |  | 2008-2009 |  | 2011-2012 |  |  |
| 8 | Водопровод «Нефтяник-2» |  | 2007 |  | 2009-2011 |  |  |
| 9 | Водопровод, мкр.Железнодорожный |  | 2007 |  | 2010-2012 |  |  |
| 10 | Паталогоатономический корпус |  | 2006 |  | 2010 |  |  |
| 11 | Профессионально-техническое училище |  | 2006-2007 |  | 2008-2010 |  |  |
| 12 | Очистные сооружения бытовых сточных вод |  | 2006-2007 |  | 2010-2012 |  |  |
| 13 | Сети хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода Промышленная ул. |  | 2010 |  |  |  |  |
| 14 | Сети хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода центральной районной больницы, центральной и северо-западной части |  | 2010 |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция центральной части, пгт.Междуреченский |  | 2010 |  |  |  |  |
| Городское поселение Кондинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство Декабристов ул., 20 Ленина ул., 57 Некрасова ул., 4 Ленина ул., 83а Ленина ул., 53 Заводская ул., 1 Связистов ул., 26 60 лет ВЛКСМ ул., 26 Рыбников ул., 20 Рыбников ул., 24б |  | 2008 2008 2009 2010 2010 2008 2009 2009 2010 2010 |  | 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 |  |  |
| 2 | Детский сад |  | 2008 |  | 2011 |  |  |
| 3 | Полигон твердых бытовых отходов |  | 2009 |  | 2010-2011 |  |  |
| 4 | Кольцевой хозяйственно питьевой и противопожарный водопровод |  | 2006 |  | 2007-2010 |  |  |
| 5 | Пункты приема дикоросов |  | 2009 |  | 2010-2011 |  |  |
| Городское поселение Куминский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищное строительство пгт.Куминский: Есенина ул., 11 Некрасова ул., 3 Космонавтов ул., 4 Почтовая ул., 20 Почтовая ул., 22 Есенина ул., 17 Почтовая ул., 24 Почтовая ул., 26 Парковая ул., 51 Пришвина ул., 40 Новая ул., 1 |  | 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2008 2008 2009 2009 2009 |  | 2010 2010 2011 2011 2011 2010 2011 2012 2010 2012 2012 |  |  |
| 2 | Водозабор и водоочистные сооружения |  | 2007 |  | 2010-2012 |  |  |
| 3 | Реконструкция улицы 50 лет ВЛВСМ |  | 2007 |  | 2011-2012 |  |  |
| 4 | Строительство участковой больницы |  | 2008 |  | 2011-2012 |  |  |
| 5 | Строительство котельной |  | 2009 |  | 2011-2012 |  |  |
| Межселенные территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автодороги Урай-Половинка |  | 2007 |  | 2007-2010 |  |  |
| 2 | Строительство автодороги Тюмень-Нижняя Тавда-Междуреченский |  | 2007 |  | 2007-2011 |  |  |
| 3 | Строительство линии ВЛ 35 кВ от понижающей станции Луговая до Шугура |  | 2009-2010 |  | 2010-2012 |  |  |
| 4 | Строительство линии оптоволоконной связи |  | 2009 |  | 2010-2012 |  |  |
| 5 | Развитие частных фермерских хозяйств |  | 2009 |  | 2009-2012 |  |  |
| 6 | Нефтяной участок Шугурский |  | Выставлен на конкурс |  |  |  |  |
| 7 | Нефтяной участок Западно-Андреевский |  | Выставлен на конкурс |  |  |  |  |
| 8 | Нефтяной участок Шебурский |  | Выставлен на конкурс |  |  |  |  |

5. Финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального  планирования Кондинского района на 2010-2012 годы

4.1. 	Схемой территориального планирования Кондинского района, исходя из анализа существующего положения, намечен комплекс мероприятий, направленных 
на решение основных проблем, сдерживающих развитие поселений и межселенных территорий района. В первую очередь это относится к инженерной и, особенно 
к транспортной инфраструктуре, так как дальнейшее развитие района его инвестиционная привлекательность, качество жизни населения напрямую зависят 
от комплексного инженерного обеспечения и наличия круглогодичной транспортной инфраструктуры.

4.2. 	Для обеспечения жизнедеятельности поселений, их устойчивого экономического развития, социальной привлекательности, создания новых рабочих мест необходимо решить следующие приоритетные задачи:

4.2.1. 	Повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных систем.

4.2.2. 	Улучшить состояние дорожно-уличной сети, повысить транспортную доступность территорий.

4.2.3. 	Обеспечить население объектами образования, культурно бытового обслуживания.

4.2.4. 	Обеспечить доступность и повысить качество медицинского обслуживания.

4.2.5. 	Развить систему спортивных сооружений, зон отдыха.

4.2.6. 	Обеспечить безопасность проживания.

4.3. 	Исходя из поставленных задач, определен перечень первоочередных объектов, строительство которых, будет осуществляться в поселениях и на межселенных территориях района с привлечением средств бюджетов различных уровней 
и внебюджетных источников.

4.4. 	Общая сумма затрат за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий, включенных в схемы территориального планирования Кондинского района на 2010-2012 годы составляет 1 786 097 тысяч рублей, без учета затрат 
на межселенные территории.

Конкретные объемы и источники финансирования объектов будут определены при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.

4.5. 	Реализация мероприятий, определенных схемами территориального планирования района, позволит совершенствовать инженерную инфраструктуру, повысить качество и комфортность проживания жителей района, улучшит экологическую ситуацию, создаст новые рабочие места, даст возможность дальнейшего устойчивого развития муниципального образования Кондинский район.