Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 декабря 2019 года |  |  | № 2500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 14 января 2019 года № 30 «Об утверждении перечня объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В связи с уточнением перечня объектов инвестиционной муниципальной программы администрация Кондинского района постановляет:

Внести в постановление администрации Кондинского района                                 от 14 января 2019 года № 30 «Об утверждении перечня объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района на 2019 год                       и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

тп/Банк документов/Постановления 2019

Приложение

к постановлению администрации района

от 24.12.2019 № 2500

Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел 1. Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района в отношении объектов капитального строительства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | Сроки строительства | Финансирование инвестиционной муниципальной программы Кондинского района, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту | начало | завершение | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 382 277,8 | 355 954,0 | 26 323,8 | 748 662,5 | 680 390,3 | 68 272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 15 200,0 | 13 680,0 | 1 520,0 | 616 780,0 | 555 101,9 | 61 678,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | учащ/мест | 120/30 | 2019 | 2020 | 4 500,0 | 4 050,0 | 450,0 | 192 023,7 | 172 821,3 | 19 202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | учащ/мест | 170/85 | 2019 | 2020 | 4 500,0 | 4 050,0 | 450,0 | 192 026,7 | 172 824,0 | 19 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Школа-детский сад в д. Ушья | учащ/мест | 80/40 | 2019 | 2020 | 6 200,0 | 5 580,0 | 620,0 | 232 729,6 | 209 456,6 | 23 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 18 000,0 | 13 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский | м | 3797,9 | 2016 | 2019 | 18 000,0 | 13 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  |  | 210 574,4 | 200 045,7 | 10 528,7 | 131 882,5 | 125 288,4 | 6 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Подъездная автомобильная дорога к с. Ямки | км/км | 4,740/ 0,3085 | 2017 | 2020 | 210 574,4 | 200 045,7 | 10 528,7 | 131 882,5 | 125 288,4 | 6 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  | 138 503,4 | 128 728,3 | 9 775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Очистные сооружения бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский | 3500 | куб.м/сут. | ПСД 2019 год | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | ВОС на 300 куб/сут. в с. Болчары Кондинского района | 300 | куб.м/сут. | ПИР 2012- 2013 | СМР 2019 | 69 928,5 | 66 432,1 | 3 496,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ВОС на 200 мЗ/сут. в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 200 | куб.м/сут. | пир гонгов | СМР 2019 | 65 574,9 | 62 296,2 | 3 278,7 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Перечень объектов инвестиционной муниципальной программы Кондинского района в отношении приобретения социальных объектов недвижимого имущества на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта | Сроки приобретения | Планируемый объем бюджетных инвестиций | Финансирование инвестиционной муниципальной программы Кондинского района, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования | ВСЕГО | Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 632 096,9 | 141 627,2 | 0,0 | 141 627,2 | 71 500,0 | 0,0 | 71 500,0 | 121 298,3 | 115 233,4 | 6 064,9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 298,3 | 115 233,4 | 6 064,9 |
| 1.1. | Детский сад в пгт. Междуреченский | мест | 200 | 2021-2023 | 363 894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 298,3 | 115 233,4 | 6 064,9 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 годов» |  |  |  | 236 574,8 | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 71 500,0 | 0,0 | 71 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы, строительство и оснащение лыжной базы на территории Кондинского района | человек | 24 | 2018-2019 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский | человек | 80 | 2019-2020 | 156 574,8 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 71 500,0 | 0,0 | 71 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  | 31 627,2 | 31 627,2 |  | 31 627,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка | 9 | МВт | 2013-2019 | 21 627,2 | 21 627,2 |  | 21627,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная» пгт. Междуреченский | 282 | м | 2019 | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |