ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2016 ГОДА

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОТОКОЛ № 6 ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА от 16 февраля 2016 года Контрольно-счетной палате Кондинского района к очередному заседанию Думы Кондинского района провести проверку имущества, переданного на ответственное хранение в ООО «ЮТЕК-КОНДА» после демонтажа сетевых объектов | Информация подготовлена Контрольно-счетной палатой Кондинского района (Исполнитель: председатель Контрольно-счетной палаты Кондинского района А.Н.Мельников) Контрольное мероприятие «Проверка муниципального имущества переданного на ответственное хранение в ОАО «ЮТЭК-КОНДА» после демонтажа сетевых объектов», проведено на основании Положения о Контрольно-счетной палате Кондинского района, утвержденным решением Думы Кондинского района от 29 декабря 2015 года № 33 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Кондинского района», распоряжения председателя КСП от 16.05.2016 № 21-р «О проведении контрольного мероприятия», в соответствии с протокольным поручением Думы Кондинского района от 18.02.2016 года Цель проверки: Осуществление контроля за законностью, результативностью использования муниципального имущества. Проверяемый период: с 01 января 2012 года по 31 декабря 2015 года Сроки проведения проверки: с 16 мая 2016 года по 31 мая 2016 года. Проверке подлежали: - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; - ОАО «ЮТЭК-КОНДА» Контрольное мероприятие проведено рабочей группой в составе: Светлана Валерьевна Леконцева - заместитель председателя Контрольно-счетной палаты; Олег Иванович Карякин - инспектор аппарата Контрольно-счетной палаты. Проверкой установлено: Общее положение Органом исполнительной власти по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района определен Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту - Комитет). Комитет действует на основании Положения, последнее положение утверждено решением Думы Кондинского района от 28.01.2015 №525. Основной целью деятельности комитета является осуществление от имени муниципального образования Кондинский район функций по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Кондинского района, функций по управлению и распоряжению муниципальными землями, землями, государственная собственность на которые не разграничена, если федеральным законодательством не предусмотрено иное, а также регулированию отношений недропользования, оказанию муниципальных услуг в сферах управления муниципальным имуществом, земельных и жилищных отношений, осуществлению муниципального жилищного контроля. Председателем комитета по управлению муниципальным имуществом с 15.05.2014 года по настоящий момент является Грубцов Сергей Анатольевич, распоряжение администрации Кондинского района от 15.05.2014г №267/п. Анализ нормативно-правовой базы по списанию (ликвидации) муниципального имущества казны. В период с 2012 года по 2015 год действовало два Порядка по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности утвержденные решением Думы Кондинского района: - Решение Думы Кондинского района от 24.03.2011г №65, утверждено положение о Порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кондинского района (далее по тексту - решение Думы от 24.03.2011г №65). Срок действия данного положения распространяется на период с «момента официального опубликования» и до 28.01.2015 года. - Решение Думы Кондинского района «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кондинского района» от 28.01.2015г №524 (далее по тексту - решение Думы от 28.01.2015г №524). В разделе 10 решения Думы от 24.03.2011г №65, указано: условия, порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны регулируются настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами администрации Кондинского района. В проверяемый период Комитетом порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны не разработан, к проверке не представлен. Объекты электрохозяйства в муниципальной казне На момент проведения контрольного мероприятия, согласно данным Комитета, в реестре муниципальной казны числятся объекты электрохозяйства в количестве 208 единиц на сумму 70 096 955,47 рублей, из них 81 объект со свидетельствами права собственности и 127 объектов без свидетельств на право собственности. Основным арендатором объектов муниципальной собственности, в части электрохозяйства является ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее по тексту – ОАО «ЮРЭСК»). На момент проведения проверки с ОАО «ЮРЭСК» заключены договора аренды на 124 объекта балансовой стоимостью (общей) 41 305 698,56 рублей. Также согласно данным реестра казны на 54 объекта электрохозяйства общей стоимостью (балансовой) 13 195 448,59 рублей договора аренды с ОАО «ЮРЭСК» были заключены до 06.01.2014 года. Инвестиционная программа С 2012 года ОАО «ЮРЭСК» на территории МО Кондинский район реализует инвестиционную программу «По реконструкции, модернизации и новому строительству электросетевого комплекса МО Кондинский района 2012-2017 гг». Данная инвестиционная программа согласована главой Кондинского района, а также утверждена приказами департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры от 30.11.2011г № 238-П (по централизованной зоне) и приказом от 01.04.2012г № 84-П (по децентрализованной зоне). Инвестиционной программой предусмотрено в 9 поселениях муниципального образования строительства новых объектов электрохозяйства (25 наименований) и 6 наименований объектов подлежащие техническому перевооружению и реконструкции. Инвестиционной программой порядок взаимодействия сторон не оговорен, соглашение регламентирующие процедуру реализации инвестиционной программы на территории муниципального образования, к проверке не предоставлено. Демонтаж сетевых объектов Комитетом по управлению имуществом к проверке предоставлено: - договор «Об оказании услуг по сбору и транспортировке выбывшего из эксплуатации и списанного Имущества» от 14.11.2014 года, заключенный с ОАО «ЮТЭК-Конда». - акты о демонтаже сооружений в количестве 6 экземпляров от ноября 2014 года (без указания даты) подписанные председателем КУМИ Грубцовым С.А. и главным инженером ОАО «ЮТЭК-Конда» Зыковым И.А. - 1 акт приема-передачи демонтированного имущества подписанный председателем КУМИ Грубцовым С.А. и главным инженером ООО « ЭлСК» Водопьяновым Н.В. ОАО «ЮТЭК-Конда» Договор от 14.11.2014 года «Об оказании услуг по сбору и транспортировке выбывшего из эксплуатации и списанного Имущества» заключенный с ОАО «ЮТЭК-Конда» содержит 11 разделов, основные из них: Предмет договора: - Исполнитель ОАО «ЮТЭК-Конда» обязуется выполнить работы по сбору и транспортировке выбывшего из эксплуатации, либо непригодного к использованию и списанного имущества (пункт 1.1. договора); Услуги Исполнителя включают следующее: - Сбор, транспортировку, передачу отходов лома цветных металлов для дальнейшего использования (переработки) на специальное предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности, а также перечисление в установленном порядке причитающихся Заказчику денежных средств за переданный лом цветных металлов (пункт 1.2.1. договора). Стоимость работ и порядок взаиморасчетов: Стоимость услуг Исполнителя включает в себя стоимость работ по транспортировке имущества, предназначенного для утилизации, а также стоимость погрузо-разгрузочных работ и транспортировки отходов, образованных в ходе первичного демонтажа и сортировки. По каждой партии имущества стоимость услуг определяется по спецификации и утверждается сторонами (пункт 3.1. договора). Срок договора. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2017 года, а в части касающейся взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ. Следует отметить, в договоре от 14.11.2014 года отсутствует четкий порядок взаиморасчета между Исполнителем и Заказчиком (Комитет). Также в договоре отсутствуют указания на адрес, откуда осуществляется вывоз (сбор) отходов. ОАО «ЮТЭК-Конда» зарегистрировано на территории Кондинского района, поставлено на учет в МРИ ФНС России по ХМАО Югре №2 31.12.2004 года ОГРН 1048600103331 ИНН/КПП 8616008160/861601001. Учредителями ОАО «ЮТЭК-Конда» является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района (49% уставного капитала) и ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» (51% уставного капитала). На момент проведения контрольного мероприятия, директор ОАО «ЮТЭК-Конда» Шишов Владимир Алексеевич. С ОАО «ЮТЭК-Конда» прямых договоров по предоставлению муниципального имущества (объектов электрохозяйства) в аренду либо иное пользование у Комитета отсутствуют. Контрольно-счетной палатой направлено письмо в адрес директора ОАО «ЮТЭК-Конда» исх. № 100 от 19.05.2016г о предоставлении документов по исполнению договора от 14.11.2014 года. Согласно письму ОАО «ЮТЭК-Конда» исх.№202 от 23.05.2016 года, в рамках реализации инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» с июля 2012 года по декабрь 2015 года силами ОАО «ЮТЭК-Конда» демонтированы объекты электроэнергетики, принадлежащие муниципальному образованию Кондинский район, по предварительному согласованию Главы администрации Кондинского района. Также согласно письму ОАО «ЮТЭК-Конда» за указанный период демонтированы следующие материалы и оборудование (выдержка из письма): - Опоры деревянные -1291 шт. – утилизированы на полигонах ТБО на территориях, где производился демонтаж. - Опоры железобетонные- 505 шт., из которых 75 шт. сейчас складированы на базе ОАО «ЮТЭК-Конда», остальные утилизированы на полигонах ТБО на территориях, где производился демонтаж. Изначально, согласно письму администрации Кондинского района, место складирования была база ОАО «Дорожник». - Приставки железобетонные 791 шт. утилизированы на полигонах ТБО на территориях, где производился демонтаж. - КТП-10/0,4 кВ- 18 шт., силовые трансформаторы в количестве 19 шт. привезены на базу ОАО «ЮТЭК-Конда». Металлические киоски от ТП киоскового типа хранятся также на базе ОАО «ЮТЭК-Конда», к использованию по прямому назначению не пригодны. - Алюминиевый провод – 15003 кг., из которых 1977 кг. передано по акту и хранится на базе ООО «МТК» в пгт. Мортка. Весь стальной провод передан на утилизацию в специализированную организацию г. Екатеринбурга самовывозом, транспортом данной организации, так как затраты на транспортировку металла не покрываются доходами от сдачи провода…». Кроме того, ОАО «ЮТЭК-Конда» вместе с письмом предоставила: - копии актов демонтажа сооружений от 27.11.2014 года; -копии договоров с ООО «Акцент» на размещение отходов (договор №07-ПО/14 от 30.12.2013г. договор №11-ПО/15 от 01.07.2015г.) с копиями актов с 31.07.2013 года по 30.11.2015 года, по размещению производственных отходов (далее - ПО); - Спецификацию №3 (приложение №3 к договору поставки №43/14 от 01.12.2014г.) от 20.04.2015 подписанную, генеральным директором ООО «СеверСтрой» г. Екатеринбург Вареновым Д.С. и директором ОАО «ЮТЭК-Конда» Шишовым В.А. на утилизация 15,236 тонн оборудования б/у, содержащее лом алюминия, расходы по которой несет в полном объеме покупатель (ООО «СеверСтрой»). Накладная (номер отсутствует) на отпуск материалов на сторону в количестве 15,236 тонн (оборудования б/у, содержащее лом алюминия), отпустил кладовщик ОАО «ЮТЭК-Конда» с разрешения зам. директора, получил Пушкарев Ю.Л. по доверенности №01-12/14 от 12.12.14г от ООО «СеверСтрой». - копия письма на председателя комитета УМИ администрации Кондинского района по расчету стоимости затрат на погрузку и транспортировку лома черного металла и цветного металла с территорий Кондинского района (без учета пгт. Междуреченский) на сумму 401486,73 тыс. рублей с НДС 18%. По устному запросу Контрольно-счетной палаты ОАО «ЮТЭК-Конда» предоставлены документы, разрешающие демонтаж объектов электрохозяйства муниципального образования. Разрешения предоставлены в виде писем Главы администрации Кондинского района, в ответ на письма ОАО «ЮТЭК-Конда» или ОАО «ЮРЭСК» о просьбе разрешить демонтировать и списать объекты электрохозяйства с указанием объектов и их адресов (предоставлены копии писем). В письмах Главы администрации района указаны ответственные лица по приемки демонтированного электросетевого имущества с указанием адреса размещения демонтированного имущества. Из предоставленных документов установлено. Администрацией Кондинского района за период с декабря 2012 года по февраль 2015 года выдано разрешения на демонтаж воздушных и кабельных линий протяженностью 82230,5 метров погонных (м.п.) и на 24-х единиц киосков трансформаторного типа (КТП) (приложение). Ответственными лицами за приемку демонтированного имущества были определены: председатель комитета (Грубцов С.А.), начальник отдела (Картин П.С.), главный специалист (Банников А.В.). Следует отметить, акты приема передачи (о которых сказано в разрешении на демонтаж) материалов и оборудования, образованных после демонтажа электрохозяйства, к проверке не предоставлены. Кроме того, не предоставлены документы, свидетельствующие о сдаче демонтированного оборудования указанные в разрешениях на демонтаж, места складирования (ул. Сибирская 109 и ул. Кондинская 34б.) Согласно актам демонтажа, произведен демонтаж воздушных и кабельных линий протяженностью 52 824 м.п., что на 29 406,5 м.п. меньше чем в разрешении на демонтаж, КТП демонтировано 18 единиц. Контрольно-счетной палатой проанализирована и обобщена информация по предоставленным актам демонтажа сооружений. В результате демонтажа получены материалы и оборудование, приведенные в таблице 1. Таблица 1. Обобщенная информация по имуществу образованному после демонтажа электрохозяйства. № п/п Наименование материала или оборудования Кол-во Ед. Износ Предложение о демонтируемых материалах и оборудования 1 Стойки опор деревянные 1295 шт. 100% Утилизация на полигон ТБО 2 Стоики опор железобетонные 505 шт. 100% Утилизация на полигон ТБО | 3 Приставки железобетонные 791 шт. 100% Утилизация на полигон ТБО 4 КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа 2 шт. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 5 КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВа 4 шт. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 6 КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВа 1 шт. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 7 КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВа 10 шт. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 8 КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВа 2 шт. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов | 9 Провод А-16 17 560 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 10 Провод А-25 12 810 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 11 Провод А-35 64 922 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 12 Провод АС-50 3 720 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 13 Провод А-50 1 710 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 14 Кабель АВБбШВ 4*50 510 метр 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 15 Провод А-35 1 616 кг. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов 16 Провод А16-А50 6 083 кг. 100% Передать в спец. организ. по приему черных и цвет. металлов Акты демонтажа подписаны членами комиссии, в состав которой входят: со стороны ОАО «ЮТЭК-Конда» главный инженер Зыков И.А. и со стороны Комитета по управлению имуществом Грубцов С.А. – председатель комитета. В актах указаны предложения комиссии: - все демонтируемые материалы вывезти на полигон ТБО для утилизации; - оборудование (КТП) вывезти и передать в специализированную организацию по приёмке лома черных металлов, алюминиевый провод передать в специализированную организацию по приёмке цветных металлов. Правовое основание данного состава комиссии, муниципальными правовыми актами (соглашениями) не подтверждены. Ввиду отсутствия в проверяемый период муниципальных правовых актов регулирующие порядок списания, утилизации имущества муниципальной казны, контрольно-счетная палата руководствовалась вышестоящими нормативно-правовыми актами. Так согласно приказу Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 февраля 2010 г. N 2-нп "О порядке ликвидации и (или) списания имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее по тексту - Приказ департамента от 01.02.2010 № 2-нп), демонтаж имущества возможен только после подписания актов о списании имущества составленные соответствующей комиссией и принятия решения о списании имущества. Комитетом акты по списанию имущества, решения о ликвидации и списания объектов электрохозяйства не предоставлены. Исходя из выше изложенного, процедура демонтажа имущества муниципальной казны (электрохозяйства) проведена с нарушением вышестоящих нормативно правовых актов (приказа Министерства финансов РФ от 13.10.2003г. №91 и приказа Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 февраля 2010 г. N 2-нп). Кроме того, в актах демонтажа указаны данные о протяженности воздушных линий электропередач (ВЛЭ), не соответствующие данным, указанным в муниципальной казне. Также в актах демонтажа (от февраля 2015 года) указаны объекты имущества казны, по которым на сегодняшний день действует договор аренды имущества заключенный с ОАО «ЮРЭСК», срок действия которых с 16.11.2015г по 16.11.2016г. Контрольно-счетной палатой метры демонтированного провода переведены в килограммы при помощи переводной таблицы, взятой из сети интернет на сайте http://www.sevkavkabel.ru/ . Таблица 2. Перевод м.п. демонтированного провода в килограммы. № п/п Наименование (Марка провода) Кол-во ед. измерения Вес, 1кг./м.п. Всего кг. метрах ед. измерения 1 Провод А-16 17 560,0 Метр погонный 0,043 755,08 кг. 2 Провод А-25 12 810,0 м.п. 0,068 871,08 кг. 3 Провод А-35 64 922,0 м.п. 0,094 6102,668 кг. 4 Провод АС-50 3 720,0 м.п. 0,195 | 725,4 кг. 5 Провод А-50 1 710,0 м.п. 0,135 230,85 кг. 6 Кабель АВБбШВ 4*50 510,0 м.п. 0,135 275,4 кг. 7 Провод А-35 1 616,0 кг. 1 616,0 кг. 8 Провод А16-А50 6 083,0 кг. 6 083,0 кг. Всего: 16 659,5 кг. Из таблицы видно, что демонтированные метры погонные провода составили 16 659,5 килограмм. Согласно данным взятым из сети Интернет (http://www.ural-prom.com/) и данным из письма ОАО «ЮТЭК-Конда» в адрес Комитета (исх. 141 от 07.04.2016 г.) стоимость 1 кг. несортированного алюминия составляет 30 руб./кг. Таким образом, демонтированный провод составляет приблизительную ценность в размере 499 785,0 рублей. Из демонтированного провода 6 358,4 кг демонтированы в ноябре 2015 года и 1977 кг переданы по договору безвозмездного хранения в ООО «МТК». Следовательно, согласно договору заключенному между Комитетом и ОАО «ЮТЭК-Конда» от 14.11.2014 года «Об оказании услуг по сбору и транспортировке выбывшего из эксплуатации и списанного Имущества», для сдачи в специализированную организацию в срок до 23.04.2015 года подлежал провод в объеме 8 324,1 кг (или 8,324 тонн) на сумму 249723,0 рублей. По спецификации №3 от 23.04.2015 года ОАО «ЮТЭК-Конда» сдал оборудование б/у содержащее лом алюминия в размере 15.236 тонн. Разница между проводом демонтированным (16 659,5 кг.) и проводом подлежащему к сдаче в период с 11.2014 года по 04.2015 года (8 324,0 кг.), составила 8 335,5 кг. (или 8,335 тонн). Где хранятся остатки демонтированного провода в объеме 8 335,5 кг. Приблизительно на сумму 250 065,0 рублей не установлено, договор хранения с ООО «МТК» на 1 977 кг. провода действовал до 31.12.2014 года. Контрольно-счетной палатой 24 мая 2016 года совместно с заместителем директора ОАО «ЮТЭК-Конда» Толоконниковым Ю.Н. произведен осмотр производственной базы, входе которого установлено: На территории базы хранятся 18 единиц трансформаторов, 113 единиц железобетонных опор (б/у), полученных в результате демонтажа электросетевых объектов. ООО «ЭлСК» Комитетом предоставлен акт приема-передачи демонтированного имущества без номера, даты составленный комиссией в составе председателя комитета Грубцов С.А. и главного инженера ООО «ЭлСК» Водопьянов Н.В. Акт составлен по демонтируемым при реконструкции электрических сетей в составе объекта «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района». Согласно акту при демонтаже получены материалы и оборудование: провод А25- 3840 метров и трансформатор 160 кВа- 1 шт. Предложения комиссии: оборудование и материалы вывести и передать в специализированную организацию по приемке лома. Документы, свидетельствующие сдачу лома или его ответственное хранение, к проверке Комитетом не предоставлены. Кроме того, на запрос Контрольно-счетной палаты от 27.05.2016г исх. №101 о предоставлении следующих документов: - Перечень объектов электроэнергетики находящиеся в муниципальной казне, подвергшиеся реконструкции, демонтажу, в рамках инвестиционной программы, реализуемой на территории Кондинского района ОАО « ЮРЭСК» (ОАО «ЮТЭК») с 2012 года; - Копии писем о разрешении на демонтаж объектов электроэнергетики находящиеся в муниципальной казне; - Акты демонтажа объектов электроэнергетики находящиеся в муниципальной казне с 2012; - Обобщенную информацию об электрохозяйстве муниципального образования Кондинский район, с разбивкой: по поселениям; по годам с 2012г. по 30.04.2016 год; протяженность воздушных линий. Комитетом предоставлена информация только об электрохозяйстве муниципального образования Кондинский район, с разбивкой: по поселениям; по годам с 2012г. по 30.04.2016 год; протяженность воздушных линий. Выводы: 1. В проверяемый период порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны не разработан. 2. Инвестиционной программой «По реконструкции, модернизации и новому строительству электросетевого комплекса МО Кондинский района 2012-2017 гг» порядок взаимодействия сторон не оговорен, соглашение регламентирующие процедуру реализации инвестиционной программы на территории муниципального образования, к проверке не представлено. 3. В договоре от 14.11.2014 года «Об оказании услуг по сбору и транспортировке выбывшего из эксплуатации и списанного Имущества» заключенный с ОАО «ЮТЭК-Конда» отсутствует четкий порядок взаиморасчета между Исполнителем и Заказчиком (Комитет). Также в договоре отсутствуют указания на адрес, откуда осуществляется вывоз (сбор) отходов. 4. Отсутствуют акты приема передачи (о которых сказано в разрешении на демонтаж) материалов и оборудования, образованных после демонтажа электрохозяйства, к проверке не представлены. 5. Отсутствуют документы, свидетельствующие сдачу демонтированного оборудования в указанные в разрешениях на демонтаж, места складирования (ул. Сибирская 109 и ул. Кондинская 34б.). 6. Процедура демонтажа имущества муниципальной казны (электрохозяйства) проведена с нарушением вышестоящих нормативно правовых актов (приказа Министерства финансов РФ от 13.10.2003г. №91 и приказа Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 февраля 2010 г. N 2-нп). Демонтаж имущества возможен только после подписания актов о списании имущества, составленные соответствующей комиссией и принятия решения о списании имущества. Акты по списанию имущества, решения о ликвидации и списании объектов электрохозяйства не представлены. 7. В актах демонтажа указаны данные о протяженности воздушных линий электропередач (ВЛЭ), не соответствующие данным, указанным в муниципальной казне. Также в актах демонтажа (от февраля 2015 года) указаны объекты имущества казны, по которым на сегодняшний день действует договор аренды имущества заключенный с ОАО «ЮРЭСК», срок действия которых с 16.11.2015г по 16.11.2016г. 8. Демонтированные ОАО «ЮТЭК-Конда» метры погонные провода электросетей составили 16 659,5 килограмм. Согласно данным взятым из сети Интернет (http://www.ural-prom.com/) и данным из письма ОАО «ЮТЭК-Конда» в адрес Комитета (исх. 141 от 07.04.2016 г.) стоимость 1 кг несортированного алюминия составляет 30 руб./кг. Таким образом, демонтированный провод составляет приблизительную ценность в размере 499 785,0 рублей. 9. Для сдачи в специализированную организацию в срок до 23.04.2015 года подлежал провод в объеме 8 324,1 кг (или 8,324 тонн) на сумму 249 723,0 рублей. По специфике №3 от 23.04.2015 года ОАО «ЮТЭК-Конда» сдал оборудование б/у содержащее лом алюминия в размере 15.236 тонн. Разница между проводом демонтированным (16 659,5 кг) и проводом подлежащему к сдаче в период с 11.2014 года по 04.2015 года (8 324,0 кг), составила 8 335,5 кг (или 8,335 тонн). 10. Место о хранении остатков демонтированного провода в объеме 8 335,5 кг приблизительно на сумму 250 065,0 рублей, не установлено (договора ответственного хранения отсутствуют). Договор хранения с ООО «МТК» на 1 977 кг провода действовал до 31.12.2014 года. 11. Документы, свидетельствующие сдачу лома (его ответственное хранение) полученные по акту приема-передачи демонтированного имущества Комитетом от ООО «ЭлСК» к проверке не предоставлены. Приложение 1 к справке Сравнительная ведомость согласованного к демонтажу и фактически демонтированного имущества № п/п Согласованное КУМИ имущество для демонтажа Объём Местонахождение имущества до демонтажа Наименование демонтируемого имущества Объём Акт о демонтаже Место утилизации Имущество демонтированное без согласования КУМИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 пгт.Междуреченский 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ от опоры №22 фидер "ИРП" 360 п.м. ул.Таёжная до ЦТП по ул.60 лет ВЛКСМ, 5г 2 Воздушная линия (ВЛ-10 кВ) 144 п.м. ул.Толстого, 26 3 Воздушная линия 10 кВ центра социального обеспечения населения, передача электроэнергии 207 п.м. ул.Комбинатская, 2 4 Воздушная линия ВЛ-10 кВ, от опоры ОА 10-2 №79 по ул.Ленина до КТПНТ-2*250 кВ 10/0,4 кВ по ул.Луначарского, 19 817 п.м. ул.Луначарского, 19А 5 Воздушная линия ВЛ-10 кВ, от КТП №26 по ул.Попова до КТПНТ-2*250 кВ 10/0,4 кВ по ул.Луначарского, 19А 37 п.м. ул.Луначарского, 19А 6 Воздушная и кабельная линия электропередачи 10 кВ - от подстанции 110/35/10 "Юмас", ячейка №14 фидер "ИРП" 7 Воздушная и кабельная линия электропередач 10кВ 2531 п.м. от подстанции 110/35/10 "Юмас", ячейка №15 фидер "Мыс" 8 Воздушная и кабельная линия электропередачи 10 кВ 4689 п.м. от подстанции 110/35/10 "Юмас", ячейка №16 фидер "КТД" 9 Воздушная и кабельная линия электропередач 660 п.м. от КТП №11 фидер "Центральная" 10 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 2630 п.м. от КТП №12 фидер "Кедровая-3, Кедровая-4 (до 2-го проезда), Северная (после 2-го проезда)" 11 Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ 1355 п.м. от КТП №44 фидер "Центральная-1, Центральная-2" 12 Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ 3489,5 п.м. от КТП №39 фидер "Подросток", д.10-12, д.8 Ленина" Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ 805 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 13 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 560 п.м. от КТП №42 фидер "Космонавтов" 14 Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ фидер "Кирова" 928 п.м. от КТП №1 ул.Ленина №23А 15 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 600 п.м. от КТП №38 фидер "Подсобное хозяйство (до опоры №16) 16 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 180 п.м. от КТП "Водозабор" фидер "Луначарского" Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 180 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 17 Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ 868 п.м. от КТП №10 фидер "Водозабор, Артскважина, Теплопункт". 18 Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ 117 п.м. от опоры №4 по ул.Сибирская, до опоры №7 по ул.Стадионная 19 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 2300 п.м. от КТП №56 фидер "ул.Речников-1", "ул.Речников-2", 2ул.50 лет Победы", "ул.Весенняя" 20 Воздушная линия электропередач 0,4 кВ 1800 п.м. от КТП №65 фидер "ул.Речников-1", "ул.Речников-2", "ул.50 лет Победы", "ул.Весенняя-1", "ул.Весенняя-2" 21 Воздушная линия 0,4 кВ 1150 п.м. от КТП №45 Воздушная линия 0,4 кВ 1150 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 22 Воздушная линия 10 кВ 339 п.м. фидер "ТВК" 23 КТП №34 400 кВа 1ед. ул.Попова, 47 КТП №34 400 кВа 1ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 24 КТП №39 250кВа 1ед. мкр.Нефтяник-1, 4А КТП №39 250кВа 1ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 25 КТП №11 250кВа 1ед. ул.Центральная, 1Г Итого: воздушных и кабельных линий - 25 761,5 п.м., КТП - 3 ед. Итого: воздушных и кабельных линий - 2 135 п.м., КТП - 2 ед. с.Ямки 26 ВЛ-0,4 кВ 1 865 п.м. от КТП№1 - ф.Полевая 27 ВЛ-0,4кВ 3 325 п.м. от КТП №4-ф.Новая, ф.Лесная, ф.Заводская ВЛ-0,4кВ 3 325 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 28 ВЛ-0,4 кВ 2 770 п.м. от КТП №5 - ф.Лесная 1, ф.Лесная 2, ф.Набережная ВЛ-0,4 кВ 2 770 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 29 ВЛ-0,4 кВ 2 120 п.м. от КТП №6 - ф.Набережная, ф.Школьная ВЛ-0,4 кВ 2 120 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 30 ВЛ-0,4 кВ 800 п.м. от КТП №8 - ф.Лесная, ф.Котельная ВЛ-0,4 кВ 800 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 31 КЛ-0,4 кВ 50 п.м. от КТП №8 - ф.Лесная, ф.Котельная КЛ-0,4 кВ 50 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 32 КТП №8 250 кВа 1 ед. ул.Лесная, 37а КТП №8 250 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м Итого: воздушных линий - 10 930 п.м., КТП - 1 ед. Итого: воздушных линий - 9 065 п.м., КТП - 1 ед. д.Юмас 33 ВЛ-0,4 кВ 2 820 п.м. от КТП №2 - ф.Детский сад, ф.Лесная, ф.Мира ВЛ-0,4 кВ 2 820 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 34 КЛ-0,4 кВ 460 п.м. от КТП №2 - ф.Детский сад, ф.Лесная, ф.Мира КЛ-0,4 кВ 460 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 35 ВЛ-0,4 кВ 2 500 п.м. от КТП №3 - ф.Рыбников, ф.Луговой, ф.Техучасток ВЛ-0,4 кВ 2 500 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 36 ВЛ-0,4 кВ 2 580 п.м. от КТП №7 - ф.Школа, ф.Набережная ВЛ-0,4 кВ 2 580 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 37 КТП №7 160 кВа 1 ед. ул.Набережная, 30а 38 КТП №9 2*400 кВа 2 ед. ул.Полевая, 16а КТП №9 2*400 кВа 2 ед. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 39 КТП №1 250 кВа 1 ед. ул.Полевая, 16а КТП №1 250 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 40 КТП №2 250 кВа 1 ед. ул.Мира, 21а КТП №2 250 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 41 КТП №3 250 кВа 1 ед. ул.Рабников, 25а КТП №3 250 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 42 ВЛ-0,4 2 200 п.м. от КТП №1 до ф.Юбилейная ВЛ-0,4 2 200 п.м. б/н от 27.11.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м ВЛ-0,4 кВ (1865 п.м.) Итого: воздушных линий - 10 560 п.м., КТП - 6 ед. Итого: воздушных линий - 12 425 п.м., КТП - 5 ед. с.п.Леуши 43 КТП №12 100 кВа 1 ед. - 44 ВЛИ 0,4 кВ - от КТП №14 ВЛИ 0,4 кВ 620 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 45 ВЛ 0,4 кВ 570 п.м. от КТП№10-ф.ЛПП "Тулья" ВЛ 0,4 кВ 570 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 46 ВЛ-0,4 кВ (240 п.м.) от КТП№11-ф.Гараж Итого: воздушных линий - 570 п.м., КТП - 1 ед. Итого: воздушных линий - 1 430 п.м., КТП - 0 ед. п.Лиственичный 47 ВЛ 0,4 кВ 2 570 п.м. от КТП №2 - ф.Детский сад, ф.Деев, ф.Иженяков ВЛ 0,4 кВ 2 570 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 48 ВЛ 0,4 кВ 3 380 п.м. от КТП№3-ф.Новый двор, ф.Электроцех, ф.Хранилище, ф.Гараж, ф.Старый двор, ф.Магазин, ф.Котельная ВЛ 0,4 кВ 3 380 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 49 ВЛ 0,4 кВ 1 827 п.м. от КТП №5 ф.Зорин, ф.Новая, ф.Участок, ф.Югорский ВЛ 0,4 кВ 1 827 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 50 КТП №2 100 кВа 1 ед. ул.Садовая, 18а КТП №2 100 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 51 КТП №3 630 кВа 1 ед. ул.Юбилейная, 22а КТП №3 630 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 52 ВЛ 0,4 кВ ф."Фермер" 150 п.м. от КТП "Фермер" Стойки опор деревянные - 4 шт, провод А35 - 49 кг 150 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 53 ВЛ 0,4 кВ ф.Посёлок д.Леушинка, урочище Леушинка 1 600 п.м. от КТП Леушинка ВЛ 0,4 кВ ф.Посёлок д.Леушинка, урочище Леушинка 1 600 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м ВЛ-0,4 кВ (710п.м.) от КТП№28-ф.Посёлок (ур.Леушинка) 54 КТП №5 100 кВа 1 ед. ул.Юбилейная, 10а КТП №5 100 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м Итого: воздушных линий - 9 527 п.м., КТП - 3 ед. Итого: воздушных линий - 10 237 п.м., КТП - 3 ед. п.Ягодный 55 ВЛ 0,4 кВ 1 083 п.м. от КТП№27-ф.Аэропортная ВЛ 0,4 кВ 1 083 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 56 КТП №27 100 кВа 1 ед. ул.Аэропортная, 5а 57 КТП№14 400 кВа 1 ед. ур.Совлинский - фермерское хозяйство КТП№17 400 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 58 ВЛ-0,4 кВ (630 п.м.) от КТП№17-ф.Фермер, ф.Суслов (ул.Совлинский) Итого: воздушных линий - 1 083 п.м., КТП - 2 ед. Итого: воздушных линий - 1 713 п.м., КТП - 1 ед. пгт.Мортка 59 КТП №7 250 кВа 1 ед. ул.Молодёжная, 38А КТП №7 250 кВа 1 ед. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 60 КТП №9 250 кВа 1 ед. ул.Сельская, 3А КТП №9 250 кВа 1 ед. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 61 КТП №13 250 кВа 1 ед. ул.Будённого, 1Б КТП №13 250 кВа 1 ед. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 62 ВЛ 0,4 кВ ф.пер.Молодёжный, ф.Гараж, ф.Котельная 472 п.м. от КТП №9 63 ВЛ 0,4 кВ ф.Молодёжная, ф.Молодёжная-Свердлова, ф.Молодёжная-Борисова, ф.Автосервис 2 200 п.м. от КТП №2 ВЛ 0,4 кВ ф.Молодёжная, ф.Молодёжная-Свердлова, ф.Молодёжная-Борисова, ф.Автосервис 2 200 п.м. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 64 ВЛ 0,4 кВ ф.Привокзальная-Ленина 836 п.м. от КТП №3 ВЛ 0,4 кВ ф.Привокзальная-Ленина 513 п.м. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 65 ВЛ 0,4 кВ ф.Будённого, ф.Попова 1 223 п.м. от КТП №13 ВЛ 0,4 кВ ф.Будённого, ф.Попова 1 223 п.м. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 66 ВЛ 0,4 кВ ф.Октябрьская 855 п.м. от КТП №22 ВЛ 0,4 кВ ф.Октябрьская 855 п.м. б/н от 02.2015г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 67 Трансформаторная подстанция для понижения энергии, площадью 5,3 м2 (№7) 1 ед. пер.Молодёжный, между домами №33 и 35 68 ВЛ 10 кВ 302 п.м. пер.Молодёжный 69 ВЛ-0,4 кВ 300 п.м. от КТП №5 70 ВЛ-0,4 кВ 995 п.м. от КТП №9 71 ВЛ-0,4 кВ 1 133 п.м. от КТП №13 72 ВЛ-0,4 кВ 950 п.м. от КТП №20 73 ВЛ-0,4 кВ 390 п.м. от КТП №21 74 ВЛ-0,4 кВ 2 140 п.м. от КТП №26 75 ВЛ-0,4 кВ 975 п.м. от КТП №15 76 ВЛ 0,4 кВ - от КТП №23 77 ВЛ 0,4 кВ - от КТП №24 Итого: воздушных линий - 12 771 п.м., КТП - 4 ед. Итого: воздушных линий - 4 791 п.м., КТП - 3 ед. д.Сотник 78 ВЛ 0,4 кВ - от КТП №26 Итого: (не учтена п.81) Итого: 0 д.Шугур 79 ВЛ-10 кВ 1 240 п.м. от ДЭС ф.Посёлок ВЛ-10 кВ 1 240 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 80 ВЛ-0,4 кВ 4 452 п.м. от КТП №2 ф.Школьный, ф.Центральный, ф.Сибирская, ф.Село ВЛ-0,4 кВ 4 452 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 81 ВЛ-0,4 кВ 1 896 п.м. от КТП №4 ф.Таёжная, ф.Пилорама, ф.Котельная ВЛ-0,4 кВ 1 896 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 82 ВЛ 0,4 кВ 1 450 п.м. от КТП №5 ф.Пилорама, ф.Северная ВЛ 0,4 кВ 1 450 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 83 КТП 630 кВа 1 ед. ул.Энергетиков, 5А КТП 630 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 84 КТП 400 кВа 1 ед. ул.Коммунальщиков, 4А КТП 400 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 85 КТП 160 кВа 1 ед. ул.Северная, 1Б КТП 160 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 86 КТП 250 кВа 1 ед. ул.Школьная, 8 КТП 250 кВа 1 ед. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м 87 ВЛ-0,4 кВ 1 990 п.м. от ДЭС ф.Гараж, ф.Котельная ВЛ-0,4 кВ 1 990 п.м. б/н от 27.11.2014г Полигон ТБО, организация по приёмке ц/м Итого: воздушных линий - 11 028 п.м., КТП - 4 ед. Итого: воздушных линий - 11 028 п.м., КТП - 4 ед. Итого, по поселениям, воздушных и кабельных линий - 82 230,5 п.м., КТП - 24 ед. Итого, по поселениям, воздушных и кабельных линий - 52 824 п.м., КТП - 19 ед. |