Проект

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 2020 года |  |  | № |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление  администрации Кондинского района  от 22 октября 2018 года № 2062  «О муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального  комплекса и повышение энергетической  эффективности в Кондинском районе  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |

На основании решений Думы Кондинского района от 29 декабря 2020 года № 737 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 12 декабря 2019 года № 585 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 15 января 2021 года № 740 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 15 декабря 2020 года № 727 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» **администрация Кондинского района постановляет**:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», следующие изменения:

1.1. Строку 4 «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 4. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, администрация гп.Кондинское. | » |

1.1.1.Строку 8 «Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 8. | Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;  «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»;  «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;  «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский» | » |

1.1.2. Строку 11 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 169 484,0 тыс. рублей, в том числе:  на 2019 год – 699 404,1 тыс. рублей;  на 2020 год – 336 163,7 тыс. рублей;  на 2021 год – 179 667,5 тыс. рублей;  на 2022 год – 109 153,7 тыс. рублей;  на 2023 год – 105 636,9 тыс. рублей;  на 2024 год – 105 636,9 тыс. рублей;  на 2025 год – 105 636,9 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы – 528 184,3 тыс. рублей | » |

1.1.3. Паспорт муниципальной программы дополнить строкой 12 «Объем налоговых расходов Кондинского района (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12. | Объем налоговых расходов Кондинского района (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы | Общий объем налоговых расходов муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2025 год – 0,0 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей | » |

1.2. Раздел I приложения к постановлению исключить;

1.3. Раздел II «Механизм реализации муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Механизм реализации муниципальной программы»

1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. Строку 1 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» таблицы в приложении к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | «ВОС на 200 м3/сут в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год;  «ВОС на 300 м3/сут в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» ПИР 2011-2012 годы, СМР-2019 год  Работы по подготовке земельного участка под строительство ЛКОС пгт.Кондинское | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  |  |  |  | » |

1.6.1. Строку 2 «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» таблицы в приложении к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей ***теплоснабжения:*** всего 47,81 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,02 км, 2020 год – 0,62 км, 2021 год - 3,53 км, 2022 год - 3,78 км, 2023 год - 4,04 км, 2024 год - 4,29 км, 2025 год - 4,54 км, 2026-2030 годы - 26,99 км; ***водоснабжения***: всего 68,33 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,1 км, 2020 год – 3,38 км, 2021 год - 4,85 км, 2022 год - 5,20 км, 2023 год - 5,55 км, 2024 год - 5,90 км, 2025 год - 6,24 км, 2026-2030 годы - 37,11 км; ***водоотведения***: всего 15,58 км, в том числе по годам: 2019 год - 0,00 км, 2020 год – 0,69 км, 2021 год - 1,12 км, 2022 год - 1,20 км, 2023 год - 1,28 км, 2024 год - 1,35 км, 2025 год - 1,43 км, 2026-2030 годы - 8,51 км | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  |  |  |  | » |
|  |  | 1.6.2. Строку 5 «Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций» таблицы в приложении к муниципальной программе изложить в следующей редакции: | | |
| « | 5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | В соответствии с постановлением администрации Кондинского района [от 01 августа 2013 года № 1642](http://xmkmain2:8080/content/act/998a5b93-3317-411e-a21b-45c49fe66cd1.doc) «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» ежегодно муниципальным образованием Кондинский район формируется резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. **В 2019 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район** заключено 29 договоров на приобретение нефти, из них 28 договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 98 тонн, 2 муниципальных контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» в количестве 300 тонн, 1 договор с обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРО» в количестве 65 тонн, 4 муниципальных контракта, из них 1 муниципальный контракт на приобретение нефти с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНОВА» в количестве 1 700 тонн, 1 муниципальный контракт на приобретение щепы с ИП Поливцевой Е.С. в количестве 10,00 тыс. м3, 1 муниципальный контракт на приобретение угля с обществом с ограниченной ответственностью «ТД «УНИПО» в количестве 1 794 тонны, 1 муниципальный контракт на приобретение каменного угля с обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Универсальные поставки» в количестве 1 794 тонн. В 2020 году.  **В 2020 году на пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов муниципального образования Кондинский район** заключено **58 договоров,** в т.ч. с: 1) ООО «СоюзАгро» (нефть) 7 договоров на 61,304 тонны; 2) ООО «СК «Лидер» (уголь) 27 договоров на 1 616,70 тонн; 3) ООО «Углетэк» (уголь) 24 договора на 2 163,90 тонн; **4 муниципальных контракта**, в т.ч. с 1) ООО «Интернова» 2 контракта (нефть) на 960,0 тонн; 2) ООО «Сургутский нефтепродукт» 1 контракт (нефть) на 153,261 тонну; 3) ООО «Теплотехсервис» 1 контракт (нефть) на 250,00 тонн. | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | » | | | |
|  | 1.6.3. Строку 9 «Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства» таблицы в приложении к муниципальной программе изложить в следующей редакции: | | | |
| « | 9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1. Приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка мощностью 9 МВт.ул.Пушкина,16;  2. Приобретение тепловых сетей котельной «Южная» до тепловой камеры ул.Кедровая пгт. Междуреченский протяженностью 282 м.  3. Проведение экспертизы;  4. Приобретение и монтаж твердотопливной котельной «Центр» 10 МВт;  5. Приобретение сетей теплоснабжения от теплового пункта ул.Таежная до котельной «Больница» ул.Чехова «Центр блок Б»;  6. Приобретение твердотопливного жаротрубного котла длительного горения мощностью 2,0МВт и вспомогательного котельного оборудования;  7. Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2,0 мощностью 2,0 МВт;  8. Приобретение топочной части водогрейного котла типа КВС-2,0 на твердом виде топлива длительного горения с верхней загрузкой топлива для котельной ст.Усье-Аха. | Федеральный закон [от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление администрации Кондинского района [от 07 июня 2018 года № 1066](http://xmkmain2:8080/content/act/c271e6ba-62fb-44cf-9481-5438b8c463c2.doc) «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» |
|  |  | | | |

1.7. Таблицу 4 «Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению» постановления исключить.

1.8. Таблицу 5 «Перечень объектов капитального строительства» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.9. Дополнить таблицей 8 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (приложение 4).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.В. Дубовик |

Приложение 1

к постановлению администрации Кондинского района от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.№ \_\_\_\_\_

**Таблица 2.**

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями)** | **Ответственный исполнитель / соисполнитель** | **Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий** | **Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** (подпрограмма 1 автономного округа) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (показатель 1,2) | УЖКХ (МУ УКС) | **Всего, в том числе:** | **140 078,3** | **135 521,5** | **306,8** | **4 250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11 350,0 | 6 793,2 | 306,8 | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ВОС на 200 куб.сут. в с.Леуши Кондинского района | УЖКХ (МУ УКС) | **Всего, в том числе:** | **77 888,2** | **65 584,0** | **0,0** | **12 304,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | 74 600,4 | 62 296,2 | 0,0 | 12 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 287,8 | 3 287,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | ВОС на 300 куб.сут. в с.Болчары Кондинского района | УЖКХ (МУ УКС) | **Всего, в том числе:** | **82 241,8** | **69 937,5** | **0,0** | **12 304,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | 66 432,1 | 66 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 505,4 | 3 505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (показатели 3) | УЖКХ /администрация гп.Кондинское | **Всего, в том числе:** | **389 422,5** | **96 903,7** | **136 151,3** | **67 208,4** | **14 610,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **46 592,8** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа, в том числе | **205 892,0** | 50 000,0 | 52 417,9 | 23 231,0 | 13 149,5 | 8 386,7 | 8 386,7 | 8 386,7 | 41 933,5 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | **50 000,0** | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | **183 037,9** | 46 903,7 | 83 240,9 | 43 977,4 | 1 461,1 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 4 659,3 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | **46 903,7** | 46 903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет гп.Кондинское | **492,5** | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **58 724,6** | **31 529,6** | **14 890,8** | **12 304,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района, в том числе: | 54 724,6 | 27 529,6 | 14 890,8 | 12 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 41 051,3 | 26 160,5 | 14 890,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (участие в программе) | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на формирование резерва материально-технических ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 3) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **246 982,0** | **185 878,3** | **61 103,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 246 982,0 | 185 878,3 | 61 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Установка и монтаж блочно-модульных котельных установок, локальных водоочистных сооружений, локальных сооружений водоотведения (показатель 1) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **65 000,0** | **65 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации (показатели 3) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **16 574,6** | **2 540,0** | **5 397,0** | **3 597,6** | **720,0** | **540,0** | **540,0** | **540,0** | **2 700,0** |
| бюджет района, в т.ч. | 16 574,6 | 2 540,0 | 5 397,0 | 3 597,6 | 720,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2 700,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организация деятельности по исполнению муниципальной программы (показатели 1,2,3) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **209 955,3** | **17 295,2** | **15 500,1** | **17 716,0** | **17 716,0** | **17 716,0** | **17 716,0** | **17 716,0** | **88 580,0** |
| федеральный бюджет | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 206 309,4 | 15 397,9 | 13 751,4 | 17 716,0 | 17 716,0 | 17 716,0 | 17 716,0 | 17 716,0 | 88 580,0 |
| бюджет поселения (участие в программе) | 1 580,2 | 1 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства (показатель 3) | УЖКХ (КУМИ) | **Всего, в том числе:** | **128 958,3** | **96 198,0** | **32 760,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района, в т.ч. | 128 958,3 | 96 198,0 | 32 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Экспертиза котельно-печного топлива, обследование коммунальных систем тепло-водоснабжения и водоотведения Кондинского района (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **1 518,2** | **0,0** | **500,0** | **102,2** | **100,0** | **102,0** | **102,0** | **102,0** | **510,0** |
| бюджет района, в т.ч. | 1 518,2 | 0,0 | 500,0 | 102,2 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 510,0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1.** |  | **Всего, в том числе:** | **1 257 213,8** | **630 866,3** | **266 610,1** | **105 178,5** | **33 146,6** | **27 676,6** | **27 676,6** | **27 676,6** | **138 382,8** |
| **федеральный бюджет** | **317,1** | **317,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет автономного округа, в том числе** | **334 620,3** | **178 728,3** | **52 417,9** | **23 231,0** | **13 149,5** | **8 386,7** | **8 386,7** | **8 386,7** | **41 933,5** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **96 903,7** | **96 903,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет района, в том числе:** | **914 455,1** | **446 240,7** | **211 951,0** | **81 947,5** | **19 997,1** | **19 289,9** | **19 289,9** | **19 289,9** | **96 449,3** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **88 105,0** | **73 064,2** | **15 040,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет гп.Кондинское** | **492,5** | **0,0** | **492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет поселения (участие в программе)** | **7 328,9** | **5 580,2** | **1 748,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района** | **185 008,8** | **169 968,0** | **15 040,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 2. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" (подпрограмма 4 автономного округа)** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **252 572,7** | **18 473,0** | **18 849,3** | **20 959,3** | **21 587,9** | **21 587,9** | **21 587,9** | **21 587,9** | **107 939,5** |
| бюджет автономного округа | 252 572,7 | 18 473,0 | 18 849,3 | 20 959,3 | 21 587,9 | 21 587,9 | 21 587,9 | 21 587,9 | 107 939,5 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **252 541,5** | **18 470,4** | **18 846,7** | **20 956,7** | **21 585,3** | **21 585,3** | **21 585,3** | **21 585,3** | **107 926,5** |
| бюджет автономного округа | 252 541,5 | 18 470,4 | 18 846,7 | 20 956,7 | 21 585,3 | 21 585,3 | 21 585,3 | 21 585,3 | 107 926,5 |
| 2.1.2. | Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **31,2** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **13,0** |
| бюджет автономного округа | 31,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 |
| 2.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **428 591,9** | **33 561,1** | **38 146,0** | **34 163,7** | **34 749,9** | **35 996,4** | **35 996,4** | **35 996,4** | **179 982,0** |
| бюджет автономного округа | 428 591,9 | 33 561,1 | 38 146,0 | 34 163,7 | 34 749,9 | 35 996,4 | 35 996,4 | 35 996,4 | 179 982,0 |
| 2.3. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **229 245,7** | **14 644,0** | **12 558,3** | **19 366,0** | **19 669,3** | **20 376,0** | **20 376,0** | **20 376,0** | **101 880,0** |
| бюджет автономного округа, в том числе: | 137 547,4 | 8 786,4 | 7 535,0 | 11 619,6 | 11 801,6 | 12 225,6 | 12 225,6 | 12 225,6 | 61 128,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 125 100,5 | 8 786,4 | 6 856,1 | 10 521,6 | 10 659,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 55 173,0 |
| бюджет района, в том числе: | 91 698,3 | 5 857,6 | 5 023,3 | 7 746,4 | 7 867,7 | 8 150,4 | 8 150,4 | 8 150,4 | 40 752,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 83 400,3 | 5 857,6 | 4 570,7 | 7 014,4 | 7 106,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 36 782,0 |
| 2.3.1. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **20 744,8** | **0,0** | **1 131,5** | **1 830,0** | **1 903,3** | **1 985,0** | **1 985,0** | **1 985,0** | **9 925,0** |
| бюджет автономного округа, в том числе: | 12 446,9 | 0,0 | 678,9 | 1 098,0 | 1 142,0 | 1 191,0 | 1 191,0 | 1 191,0 | 5 955,0 |
| бюджет района, в том числе: | 8 297,9 | 0,0 | 452,6 | 732,0 | 761,3 | 794,0 | 794,0 | 794,0 | 3 970,0 |
| 2.3.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **208 500,8** | **14 644,0** | **11 426,8** | **17 536,0** | **17 766,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **91 955,0** |
| бюджет автономного округа, в том числе: | 125 100,5 | 8 786,4 | 6 856,1 | 10 521,6 | 10 659,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 55 173,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 125 100,5 | 8 786,4 | 6 856,1 | 10 521,6 | 10 659,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 55 173,0 |
| бюджет района, в том числе: | 83 400,3 | 5 857,6 | 4 570,7 | 7 014,4 | 7 106,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 36 782,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 83 400,3 | 5 857,6 | 4 570,7 | 7 014,4 | 7 106,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 36 782,0 |
| 2.4. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **1 859,7** | **1 859,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района, в том числе: | 1 859,7 | 1 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 1 844,4 | 1 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (показатель 2) | УЖКХ | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения (участие в программе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2.** |  | **Всего, в том числе:** | **912 269,9** | **68 537,8** | **69 553,6** | **74 489,0** | **76 007,1** | **77 960,3** | **77 960,3** | **77 960,3** | **389 801,5** |
| **бюджет автономного округа, в том числе:** | **818 712,0** | **60 820,5** | **64 530,3** | **66 742,6** | **68 139,4** | **69 809,9** | **69 809,9** | **69 809,9** | **349 049,5** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **125 100,5** | **8 786,4** | **6 856,1** | **10 521,6** | **10 659,6** | **11 034,6** | **11 034,6** | **11 034,6** | **55 173,0** |
| **бюджет района, в том числе:** | **93 557,9** | **7 717,3** | **5 023,3** | **7 746,4** | **7 867,7** | **8 150,4** | **8 150,4** | **8 150,4** | **40 752,0** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **85 244,7** | **7 702,0** | **4 570,7** | **7 014,4** | **7 106,4** | **7 356,4** | **7 356,4** | **7 356,4** | **36 782,0** |
| **СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района** | **210 345,2** | **16 488,4** | **11 426,8** | **17 536,0** | **17 766,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **91 955,0** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | **Всего, в том числе:** | **2 169 484,0** | **699 404,1** | **336 163,7** | **179 667,5** | **109 153,7** | **105 636,9** | **105 636,9** | **105 636,9** | **528 184,3** |
| **федеральный бюджет** | **317,1** | **317,1** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет автономного округа, в том числе:** | **1 153 332,3** | **239 548,8** | **116 948,2** | **89 973,6** | **81 288,9** | **78 196,6** | **78 196,6** | **78 196,6** | **390 983,0** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **222 004,2** | **105 690,1** | **6 856,1** | **10 521,6** | **10 659,6** | **11 034,6** | **11 034,6** | **11 034,6** | **55 173,0** |
| **бюджет района, в том числе:** | **1 008 013,2** | **453 958,0** | **216 974,3** | **89 693,9** | **27 864,8** | **27 440,3** | **27 440,3** | **27 440,3** | **137 201,3** |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | **173 349,8** | **80 766,2** | **19 611,6** | **7 014,4** | **7 106,4** | **7 356,4** | **7 356,4** | **7 356,4** | **36 782,0** |
| **бюджет поселения (участие в программе)** | **7 328,9** | **5 580,2** | **1 748,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет гп.Кондинское** | **492,5** | **0,0** | **492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района** | **395 354,0** | **186 456,4** | **26 467,7** | **17 536,0** | **17 766,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **18 391,0** | **91 955,0** |
| **в том числе** | | | | | | | | | | | | |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | **Всего, в том числе:** | **269 036,6** | **231 719,5** | **33 067,1** | **4 250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет автономного округа** | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет района, в т.ч.** | 140 308,3 | 102 991,2 | 33 067,1 | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы | | **Всего, в том числе:** | **1 904 697,4** | **467 684,6** | **303 096,6** | **179 667,5** | **109 153,7** | **105 636,9** | **105 636,9** | **105 636,9** | **528 184,3** |
| **федеральный бюджет** | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет автономного округа, в том числе:** | 1 024 604,0 | 110 820,5 | 116 948,2 | 89 973,6 | 81 288,9 | 78 196,6 | 78 196,6 | 78 196,6 | 390 983,0 |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | 175 100,5 | 58 786,4 | 6 856,1 | 10 521,6 | 10 659,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 55 173,0 |
| **бюджет района, в том числе:** | 871 954,9 | 350 966,8 | 183 907,2 | 89 693,9 | 27 864,8 | 27 440,3 | 27 440,3 | 27 440,3 | 137 201,3 |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | 173 199,8 | 80 766,2 | 19 461,6 | 7 014,4 | 7 106,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 36 782,0 |
| **бюджет поселения (участие в программе)** | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет гп.Кондинское** | **492,5** | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района** | 395 354,0 | 139 552,6 | 26 317,7 | 17 536,0 | 17 766,0 | 18 391,0 | 18 391,0 | 18 391,0 | 91 955,0 |
|  | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **УЖКХ** | | **Всего, в том числе:** | **1 907 772,0** | **467 684,6** | **306 171,2** | **179 667,5** | **109 153,7** | **105 636,9** | **105 636,9** | **105 636,9** | **528 184,3** |
| **федеральный бюджет** | 317,1 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет автономного округа, в том числе:** | 1 024 604,0 | 110 820,5 | 116 948,2 | 89 973,6 | 81 288,9 | 78 196,6 | 78 196,6 | 78 196,6 | 390 983,0 |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | 175 100,5 | 58 786,4 | 6 856,1 | 10 521,6 | 10 659,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 11 034,6 | 55 173,0 |
| **бюджет района, в том числе:** | 875 522,0 | 350 966,8 | 187 474,3 | 89 693,9 | 27 864,8 | 27 440,3 | 27 440,3 | 27 440,3 | 137 201,3 |
| **бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** | 173 199,8 | 80 766,2 | 19 461,6 | 7 014,4 | 7 106,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 7 356,4 | 36 782,0 |
| **бюджет поселения (участие в программе)** | 7 328,9 | 5 580,2 | 1 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий переданных на уровень района** | 348 300,3 | 139 552,6 | 26 317,7 | 17 536,0 | 17 766,0 | 18 391,0 | 18 391,0 | 18 391,0 | 91 955,0 |
| 2 | **КУМИ** | | **Всего, в том числе:** | **125 698,0** | **96 198,0** | **29 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет района, в том числе:** | 125 698,0 | 96 198,0 | 29 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **администрация гп.Кондинское** | | **Всего, в том числе:** | **492,5** | **0,0** | **492,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет гп.Кондинское** | 492,5 | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **МУ УКС** | | **Всего, в том числе:** | **135 521,5** | **135 521,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **бюджет автономного округа, в том числе:** | 128 728,3 | 128 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет района, в том числе:** | 6 793,2 | 6 793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|

Приложение 2

к постановлению администрации Кондинского района от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.№ \_\_\_\_\_

**Таблица 3**

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта или мероприятия** | | **Источники финансирования** | | **Параметры финансового обеспечения, тыс.руб.** | | | | | | | | | |
| **всего** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (участие в которых принимает Кондинский район) | | | | | | | | | | | | | | |
| Портфель проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (целевой показатель 3) | | **Всего, в том числе:** | | **389 422,5** | | **96 903,7** | **136 151,3** | **67 208,4** | **14 610,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **46 592,8** |
| бюджет автономного округа, в том числе | | **205 892,0** | | 50 000,0 | 52 417,9 | 23 231,0 | 13 149,5 | 8 386,7 | 8 386,7 | 8 386,7 | 41 933,5 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **50 000,0** | | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | | **183 037,9** | | 46 903,7 | 83 240,9 | 43 977,4 | 1 461,1 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 4 659,3 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **46 903,7** | | 46 903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет гп.Кондинское | | **492,5** | | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проекта 1 | | | **Всего, в том числе:** | | **389 422,5** | | **96 903,7** | **136 151,3** | **67 208,4** | **14 610,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **46 592,8** |
| бюджет автономного округа, в том числе | | **205 892,0** | | 50 000,0 | 52 417,9 | 23 231,0 | 13 149,5 | 8 386,7 | 8 386,7 | 8 386,7 | 41 933,5 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **50 000,0** | | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | | **183 037,9** | | 46 903,7 | 83 240,9 | 43 977,4 | 1 461,1 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 4 659,3 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **46 903,7** | | 46 903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет гп.Кондинское | | **492,5** | | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Портфель проекта «Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | «Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей, на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)», не требует финансирования. | | Всего | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Итого по портфелю проекта 2 | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Портфель проекта «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | «Проведение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с участием сетевых организаций, информационных мероприятий, направленных на информирование максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе: организация тематических обучающих семинаров, совещаний, круглых столов; размещение информации в СМИ и сети Интернет, на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сетевых организаций; издание и распространение печатных материалов, брошюр, буклетов, лифлетов; иные информационные мероприятия», не требует финансирования. | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по портфелю проекта 3 | | | Всего | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Проекты Кондинского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие 1.9. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский» (целевой показатель 3) | **всего** | | **10 000,0** | | **10 000,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | | 10 000,0 | | 10 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по портфелю проекта 4** | | **всего** | | **10 000,0** | | **10 000,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | | **10 000,0** | | **10 000,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ИТОГО** | | **Всего, в том числе:** | | **399 422,5** | | **106 903,7** | | **136 151,3** | **67 208,4** | **14 610,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **9 318,6** | **46 592,8** |
| бюджет автономного округа, в том числе | | **205 892,0** | | 50 000,0 | | 52 417,9 | 23 231,0 | 13 149,5 | 8 386,7 | 8 386,7 | 8 386,7 | 41 933,5 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **50 000,0** | | 50 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района, в том числе: | | **193 037,9** | | 56 903,7 | | 83 240,9 | 43 977,4 | 1 461,1 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 4 659,3 |
| бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района) | | **46 903,7** | | 46 903,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет гп.Кондинское | | **492,5** | | 0,0 | | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации Кондинского района от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.№ \_\_\_\_\_

**Таблица 5**

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации (источник финансирования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Леуши | «ВОС на 200 м3/сут  в с. Леуши Кондинского района  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры» | 200 куб. м/сут | ПИР 2011-2012 годы,  СМР-2019 год | Прямые инвестиции (бюджет автономного  округа,  местный бюджет) |
| 2. | с. Болчары | «ВОС на 300 м3/сут  в с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры» | 300 куб. м/сут | ПИР 2011-2012 годы,  СМР -2019 год | Прямые инвестиции (бюджет автономного  округа,  местный бюджет) |
| 3. | пгт. Междуреченский | Очистные сооружения бытовых сточных вод  в пгт. Междуреченский  на 2 000 м3/сут | 2 000 куб. м/сут | ПСД 2019 год | Прямые инвестиции (бюджет автономного  округа,  местный бюджет) |
| 4. | пгт. Междуреченский | «Приобретение сетей теплоснабжения котельной «Южная»  пгт. Междуреченский | 282 м | СМР 2019 год | Местный бюджет |

Приложение 4

к постановлению администрации Кондинского района от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.№ \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | **Таблица 8.** |
| **Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее-инвестиционные проекты)** | | | | | |
|  |  |  |  | | Тыс.руб. |
| № | Наименование населенного пункта | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (планируемый объем на 2021 год) | | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | с.Болчары | «Приобретение объекта инфраструктуры: сети водоснабжения в с.Болчары» | 5 000,0 | | Увеличение сетей водоснабжения и обеспечение населения водой в с.Болчары. |