**Муниципальное образование сельское поселение Болчары**

**Кондинский район Ханты – Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельскоГО поселениЯ Болчары**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 марта 2021 года № 20 – р

с. Болчары

О мероприятиях по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период 2021 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весеннее – летний период 2021 года (приложение).

2. Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения Болчары.

Глава сельского поселения Болчары С. Ю. Мокроусов

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Болчары

от 16.03.2020 № 20 – р

ПЛАН

мероприятий по предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне – летний период 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу готовности к противопаводковому периоду 2020 года | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 2 | Определение мест возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей и порядок всестороннего обеспечения эвакомероприятий и жизнедеятельности населения | до 01.04.2021 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 3 | Обследование гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.04.2021 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 4 | Доведение до сведения населения сельского поселения Болчары:  - телефона МКУ «Единая диспетчерская служба Кондинского района»;  - о поведении в период вскрытия рек и озер, прохождения ледохода и паводка | в паводковый период | Администрация сельского поселения Болчары |
| 5 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых при выполнении мероприятий по подготовке к весеннее – летнему половодью:  вывоз снега – автопогрузчик, 1 ед.;  грузовой автомобиль, 2 ед.  откачка воды – автомобиль для откачки воды, 3 ед.;  мотопомпы, 2 ед. | до 30.04.2021 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 6 | Организация работы по своевременному вывозу снега, очистке водопропускных труб | до 30.04.2021 | Администрация сельского поселения Болчары |
| 7 | Организация мониторинга степени угрозы подтопления населенных пунктов муниципального образования | в паводковый период | Администрация сельского поселения Болчары |
| 8 | Проведение работ по укреплению обваловки берега реки Конда, в д. Кама, мешками с песком (500 шт.) | март – апрель | Администрация сельского поселения Болчары |