ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Набережная Конды» по благоустройству причала

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, поселок Кондинское, ул. Набережная.*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

 *«Набережная Конды» по благоустройству причала*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*июнь-октябрь 2022 года*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ИП Цыпанова О. М., подрядчиком были выполнены работы: устройство настила пирса, установка металлической лестницы с пандусом, ограждения из проф.листа, металлического ограждения, устройство тротуара из брусчатки, установлены скамьи и урны, установлены буквы надписи «КОНДИНСКОЕ», электроосвещение, сопутствующие работы.*

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*13 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами были выполнены работы по разбору старого деревянного настила.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО СП «Айтур» была предоставлена техника для вывоза мусора после реализации инициативного проекта.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района. местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. |
| 9 819 273,60 | 9 619 843,54 |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 9 619 843,54 | 6 733 800,00 | 2 846 043,54 | 0,00 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) , руб. |
| 5 000,00 | 35 000,00 | 199 430,06 |  |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта)

 *Идея инициативного проекта «Набережная Конды» по благоустройству причала появилась в 2021 году, инициативная группа была сформирована быстро, поскольку данный проект в 2020 году предлагался инициатором Дмитрием Банновым.*

 *Сбор подписей проходил в оживленном режиме, информация в социальных сетях о инициативном проекте набирала лайки и люди активно высказывали свое мнение в комментариях о необходимости реализации данного проекта, поскольку причал является опасным местом.*

 *Поскольку данный проект изначально готовили на региональный конкурс, инициативной группой было принято решение и собрать подписи в поддержку проекта и организовать проведение собрания. Поскольку в 2021 году были ограничения по эпидемиологические обстановки на собрание пришло малое количество граждан. Но собрание было проведено, в соответствии с порядком, проект был направлен в уполномоченный орган (администрация городского поселения Кондинское) на рассмотрение.*

 *В уполномоченный орган был предоставлен один проект, который поддержали и допустили до регионального конкурса.*

 *За проект «Набережная Конды» по благоустройству причала на региональном конкурсе проголосовали 1540 граждан и по итоговому рейтингу проект набрал 34,4 баллов и был признан победителем в региональном конкурсе, получив субсидию в размере 6 733 800 рублей.*

 *После признания проекта победителем, необходимо было собрать инициативные платежи, информация о сборе размещалась в социальных сетях, на телевиденье, в местной газете, распространялись информационные буклеты.*

 *В приемке проекта приняли участие все члены инициативной группы.*

1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

<https://vk.com/wall21074557_555>

<https://vk.com/wall21074557_579>

<https://vk.com/wall-188645291_749>

<https://vk.com/wall-188645291_751>

<https://vk.com/wall-188645291_758>

<https://vk.com/wall-188645291_763>

<https://vk.com/wall21074557_591>