У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Заказчик – ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания» (ООО «МЖКК»)

Директор ООО «МЖКК»

_______________А.В.Семенов

М.П.

Документация по отбору подрядной организации

на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  в рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы»

пгт. Мортка

2011 г.

Раздел №1

Извещение

о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (реконструкция кровли), расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  в рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы»

пгт. Мортка						                                « 10» ноября 2011 г.

Заказчик   – управляющая компания ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания»

ИНН 8616005995,  адрес электронной почты: mortkajkh@yandex.ru

Директор ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания» – Семенов А.В. извещает о принятии решения по проведению отбора на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (реконструкция кровли), расположенного по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, Ленина 16  в рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы».

Организатор отбора – Администрация городского поселения Мортка, глава городского поселения Мортка Луканин Рудольф Алексеевич

Адрес: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район,  пгт. Мортка, ул. Путейская,  д. 10, адрес электронной почты: adm-mortka@mail.ru

Номер контактного телефона: 8 (34677) 30-020; 30-025, 30-023

Предмет договора подряда - проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  в рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы».

Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, окружного бюджета, бюджета муниципального образования городское поселение Мортка,  средства собственников помещений в МКД.

Форма и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится на основании отчетных документов в пределах стоимости договора подряда.

| № п.п. | Адрес: пгт. Мортка | Вид работ | Начальная (максимальная) цена отбора, руб., включая НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 11, пгт.Мортка | 1. Реконструкция кровли. | 638 533 |
|  | ул.Ленина, 16, пгт.Мортка | 1. Реконструкция кровли. | 638 533 |

Цена договора включает расходы на изготовление проектной или иной технической документации, строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей - определяется в процессе отбора, является твердой  и  не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.

Сроки выполнения работ:

Дата начала работ – «19» декабря 2011 г.

Дата окончания работ – не позднее 01 июля 2012 года.

Требования  к  Участнику отбора  указаны  в  Информационной  карте документации о проведении отбора на официальном сайте.

Документация  предоставляется  представителем  Организатора отбора, членом  комиссии – Кунгуровой Татьяной Леонидовной, т/ф.8 (34677) 30-023, бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (время местное), по адресу: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет  заместителя главы муниципального образования.

Срок подачи конвертов с заявками на участие в отборе и место приема:

заявки принимаются в рабочие дни с 8 ч. 00 мин.  до 16 ч. 00 мин. (время местное), по адресу: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет  заместителя главы муниципального образования.

Дата начала подачи заявок: «11» ноября  2011 года.

Дата окончания приёма заявок: «12» декабря  2011 года до 17ч-00мин.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников отбора состоится по адресу: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет  заместителя главы муниципального образования,  «13»  декабря  2011 года в 13 ч-30 мин.

Подведение итогов отбора комиссия проведет по адресу: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет  заместителя главы муниципального образования,  «16»  декабря  2011 года 14 ч-00 мин. (время местное).

Победителем отбора признается Участник отбора, предложивший лучшие условия договора подряда в соответствии со следующими критериями:

Критерии оценки заявки на участие в отборе:

- цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту – 0,2 балла;

- сроки выполнения работ по капитальному ремонту указанных в графике выполнения работ – 0,1 балла;

- квалификационный состав специалистов участника отбора – 0,5 балла;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность)  - 0,1 балла;

- максимальные гарантийные сроки на выполненные работы (не менее 2 лет) – 0,1 балла;

- дополнительные работы в объеме представленной заявки без увеличения стоимости работ по договору - 0,1 балла.

Срок подписания договора подряда – в течение 3дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Заказчик  отбора – управляющая компания ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания»,  директор – Семенов А.В. (далее – заказчик).

Организатор отбора: Администрация городского поселения Мортка, глава городского поселения Мортка  Луканин Рудольф Алексеевич  (далее – организатор).

Раздел №2

Инструкция  для Участников отбора

2.1. Нормативная база проведения отбора

- Гражданский кодекс РФ;

- Жилищный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2008г. №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

# - постановление правительства ХМАО-Югры  от 15 декабря 2008 г. N 261-п «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в  МКД  управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по  капитальному   ремонту   МКД » (с изм. от 02.04.2011 г. );

# - постановление администрации г.п. Мортка № 84   от «08» июня 2011 г. «О Порядке предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственникам помещений в многоквартирных домах, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»;

- ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного значения»;

- ВСН 61-89 (р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов»;

- ВСН 42-85 (р)* «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда»;

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения ПСД на капитальный ремонт жилых зданий».

2.2. Получение документации

2.2.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух  рабочих  дней со дня получения соответствующего заявления Организатор отбора обязан предоставить такому лицу  документацию в порядке, указанном в извещении о проведении отбора. Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2.2. Время работы Организатора отбора: в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (время местное). В иное время контакты с Организатором отбора, Заказчиком по предмету отбора НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2.3 Требования к Участникам  отбора

2.3.1. Участниками  отбора являются лица, претендующие на заключение договора подряда. Участником  отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.3.2. Обязательные требования к Участникам  отбора:

1) Соответствие Участника отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом отбора:

а) необходимость наличия действующих лицензий (свидетельств СРО) на выполнение соответствующих работ в объёме генерального подряда;

б) не могут принимать участие в отборе лица, являющиеся аффинированными  по отношению друг к другу, либо по отношению к лицам, привлеченным в установленном порядке для выполнения услуг по организации отбора;

2) Не проведение ликвидации Участника  отбора или не проведение в отношении Участника  отбора процедуры банкротства;

3) Не приостановление деятельности Участника  отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

4) Отсутствие у Участника  отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов  Участника  отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской федерации от 15.05.2007 №292.

2.3.3. В случае несоответствия участника п. 2.3.2. Участнику отбора должно будет отказано в участии в отборе.

2.4. Подготовка заявки на участие в отборе

2.4.1. Для участия в отборе Участник отбора  подает заявку  в срок и по форме, которые  установлены документацией. Участник отбора  подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора на участие, в котором подается данная заявка. Участник отбора  вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

2.4.2. Состав заявки на участие в отборе Участника:

- Опись документов (Оригинал Формы №4).

- Заявка на участие в отборе  на право заключения договора подряда по  проведению   капитального   ремонта  многоквартирного дома (Оригинал Формы №1 документации);

- График производства работ (Оригинал Формы№5 документации).

- Заверенные в порядке, установленном законодательством РФ копии учредительных документов подрядной организации.

- Заверенная в порядке, установленном законодательством РФ копия решения о назначении руководителя подрядной организации.

- Заверенная в порядке, установленном законодательством РФ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Заверенные руководителем предприятия копии лицензий и допусков СРО, необходимых в случаях, установленных законодательством РФ, для проведения работ по капитальному ремонту;

- Заверенная руководителем предприятия копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии).

- Оригинал справки или нотариально заверенная справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки.

- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявок.

- Общие сведения об Участнике отбора (Оригинал Формы №2 документации);

- Предложение Участника  отбора (Оригинал Формы №3 документации).

- Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (опыт работы в сфере ЖКХ, наличие у Участника  отбора производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, отзывы Заказчиков  о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения).

- Информация об организациях, привлекаемых на основе субподряда (копии лицензий, договоров либо договоров о намерении).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в отборе.

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника отбора выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, является крупной сделкой.

- Иные документы предусмотренные документацией по отбору подрядной организации.

2.5. Обеспечение выполнения договора  подряда.

2.5.1. Размер обеспечения выполнения договора подряда  установлен Заказчиком  в  размере  1% от начальной цены договора подряда. Допустимо применение следующих обеспечительных мер, предусмотренных гражданским законодательством: банковская гарантия или залог денежных средств.

2.6. Разъяснение документации

2.6.1. Любой Участник отбора вправе направить в письменной форме Организатору запрос о разъяснении положений документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Организатору не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в отборе.

2.6.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу Участника  отбора такое разъяснение должно быть размещено Организатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника  отбора, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

2.7. Внесение изменений в документацию

2.7.1. Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника  отбора вправе принять решение о внесении изменений в  документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в отборе. Изменение предмета отбора не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию такие изменения опубликовываются и размещаются Заказчиком  в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении отбора, и в течение одного рабочего дня направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам  отбора, которым была предоставлена  документация. При этом срок подачи заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию до даты окончания подачи заявок на участие в отборе такой срок составлял не менее чем пять дней.

2.8.Оформление и подписание заявки на участие в отборе

2.8.1. Участник отбора  должен подготовить оригинал заявки на участие в отборе с приложением сопроводительного письма, описи всех приложенных документов с указанием количества листов, и всех прилагаемых к ней документов в соответствии с подразделом 2.4.

2.8.2. Документы, прилагаемые к заявке, должны: иметь четкую печать текстов, или написаны чернилами, содержать общепринятые обозначения и наименования, быть заполнены по всем пунктам, не должны иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником  отбора в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью и печатью Участника отбора, сведения, содержащиеся в заявке не должны иметь двусмысленных толкований.

2.8.3. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) подписаны первым руководителем и скреплены печатью Участника отбора, а в его отсутствие, полномочным представителем Участника отбора, имеющим доверенность от имени Участника отбора  (согласно учредительных документов), в таком случае заявка принимается при предъявлении уполномоченным лицом паспорта.

Заказчик, в случае возникновения у него сомнений в полномочиях лица, подписавшего заявку, либо в случае возникновения сомнений в оригинальности подписи, вправе запросить у Участника отбора документы, подтверждающие наличие полномочий у лица, подписавшего заявку.

2.8.4. Копии документов, выданных Участнику отбора третьими лицами, также должны быть заверены подписью первого руководителя (уполномоченного лица) и скреплены печатью Участника отбора, а в установленных в настоящей Инструкции случаях — заверены нотариально.

Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в отборе:

- При предоставлении недостоверной информации;

- При неисполнении ранее заключенных договорных отношений по капитальному ремонту многоквартирных домов;

Участнику отбора должно быть отказано комиссией в участии в отборе если он:

- Признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

- Не предоставил в установленные в извещении о проведении отбора сроки,  документы, указанные в подразделе 2.3., п. 2.4.2.

2.9. Язык заявки на участие в отборе.

2.9.1. Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник отбора и Заказчик  должны быть написаны на русском языке. Заявки с использованием другого языка отклоняются.

2.10. Валюта заявки на участие в отборе

2.10.1. Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах должны быть выражены в российских рублях.

2.10.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий документации.

2.11.Срок действия заявки на участие в отборе

2.11.1. Заявки на участие в отборе остаются в силе до завершения проведения отбора.

2.12. Подготовка Форм №№ 1, 2, 3, 5

2.12.1. Участник отбора должен подготовить и представить в составе заявки Формы №№ 1, 2, 3, 5– со всеми прилагаемыми документами, указанными в данных Формах.

2.12.2. Приписки или оговорки относительно условий выполнения работ или оплаты выполненных работ, а также представление в Формах неполной или неточной (арифметические ошибки) информации или отклонение от установленной Формы, считается существенными отклонениями от условий и требований документации и может послужить поводом для отклонения заявки на участие в отборе Участника отбора.

2.13. Расчеты за выполненные работы

2.13.1. Расчеты за выполненные работы производятся Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком) безналичным перечислением по условиям договора подряда, заключенного по итогам отбора после предоставления актов выполненных работ в пределах сумм, предусмотренных договором.

Предоплата составляет 30% от суммы договора на приобретение строительных материалов с  осуществлением  контроля  за его (аванса) целевым использованием.

2.14. Затраты на участие в отборе

2.14.1. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов отбора.

2.15. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в отборе

2.15.1.Участники отбора должны запечатать оригинал заявки на участие в отборе и все прилагаемые к ней документы, в один конверт. После этого конверт должны быть надежно (исключая возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке) запечатан.

2.15.2. Маркировка конверта должна быть оформлена согласно Форме  №6  документации.

2.15.3. Если конверт не запечатан, Организатор не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

2.16. Подача и прием заявок на участие в отборе

2.16.1. Организатор отбора заканчивает принимать конверты с заявками на участие в отборе в 17-00 (время местное) 12 декабря  2011 года.

2.16.2. Участники отбора должны направить конверты с заявками на участие в отборе таким образом, чтобы Организатор получил их до наступления вышеуказанного срока. Организатор не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи Участником  отбора своей заявки.

2.16.3. Прием конвертов с заявками осуществляется представителем Организатора отбора по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, п. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет  заместителя главы муниципального образования.

2.16.4. Каждый конверт с заявкой на участие в отборе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении отбора регистрируется представителем Организатора отбора. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в отборе, на котором не указаны сведения об Участнике отбора, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в отборе, на осуществление таких действий от имени Участника отбора, не допускается. По требованию Участника  отбора, подавшего конверт с заявкой на участие в отборе секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.17. Изменения в заявках на участие в отборе и их отзыв

2.17.1. Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в отборе в любое время до момента вскрытия  комиссией конвертов с заявками на участие в отборе.

2.17.2. Заявка на участие в отборе, заменяющая ранее представленную, а также изменения в заявке на участие в отборе должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Внешний конверт дополнительно маркируются словом «Изменение». Заменяемая заявка в нераспечатанном конверте незамедлительно возвращается Участнику отбора.

2.17.3. Регистрация изменений, замен и уведомлений об отзыве заявки, производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.17.4. Участник отбора, желающий отозвать свою  заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока сдачи отборных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться:

1.Наименование организации, отзывающей заявку;

2.Предмет отбора.

Возврат отозванной заявки Участнику  отбора  осуществляется при вскрытии конвертов.

2.17.5. Никакие изменения в заявки на участие в отборе не могут вноситься после окончания срока сдачи заявок, т.е. после 17-00 часов (время местное)  12 декабря  2011 года.

2.18. Соблюдение конфиденциальности

2.18.1. Участник отбора, подавшие заявки на участие в отборе, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в отборе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

2.19. Вскрытие Комиссией конвертов с заявками на участие в отборе

2.19.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении отбора, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе.

2.19.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в отборе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении отбора и документации,  комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам  отбора о возможности подать заявки на участие в отборе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в отборе до вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе, которые поступили Организатору до истечения срока вскрытия заявок на участие в отборе. В случае установления факта подачи одним Участником  отбора двух и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого Участника  отбора не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

2.19.3. Участники  отбора, подавшие заявки на участие в отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе.

2.19.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе объявляются: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника конверт,  с заявкой на участие,  в отборе, которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора подряда, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе. Все сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

2.19.5. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в отборе вскрываются, если на конверте не указаны почтовый адрес, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам отбора.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в отборе

2.20. Недобросовестные действия

2.20.1. При проведении отбора какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником  отбора не допускаются. В случае нарушения указанного положения отбор может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.21. Порядок рассмотрения заявок на участие в отборе

2.21.1.  Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в отборе не может превышать 3 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решение принимается голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель комиссии.

2.21.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией принимается решение о допуске к участию в отборе Участника  отбора и о признании Участника  отбора, подавшего заявку на участие в отборе, Участником  отбора или об отказе в допуске такого Участника  отбора к участию в отборе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в отборе, который ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Организатором в день окончания рассмотрения заявок на участие в отборе. Протокол должен содержать сведения об Участниках  отбора, подавших заявки на участие в отборе, решение о допуске Участника  отбора к участию в отборе и о признании его Участником отбора или об отказе в допуске Участника  отбора к участию в отборе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в отборе размещается Организатором на официальном сайте www. adm-konda.ru.. Участникам  отбора, подавшим заявки на участие в отборе и признанным Участниками отбора, и Участникам  отбора, подавшим заявки на участие в отборе и не допущенным к участию в отборе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.21.3. При рассмотрении заявок на участие в отборе Участник отбора  не допускается Комиссией к участию в отборе в случае:

а) непредставления определенных п.2.4 настоящей инструкции документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике  отбора или о работах, на выполнение которых производится отбор;

б) несоответствия требованиям, установленным п. 2.3 настоящей инструкции;

в) несоответствия заявки на участие в отборе требованиям документации.

2.21.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех Участников  отбора, подавших заявки на участие в отборе или не подана ни одна заявка, отбор признается несостоявшимся.

2.22. Определение победителя отбора

2.22.1.  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных Участниками отбора, признанными Участниками отбора. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

2.22.2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в отборе,  комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по следующим критериям, установленным Организатором:

Критерии оценки заявки на участие в отборе:

- цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту – 0,2 балла;

- соответствие сроков выполнения работ по капитальному ремонту не позднее срока указанного в графике выполнения работ – 0,1 балла;

- максимальные гарантийные сроки на выполненные работы – 0,1 балла;

- квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядной организации и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации – 0,5 балла;

- дополнительные работы в объеме представленной заявки без увеличения стоимости работ по договору - 0,1 балла.

2.22.3. Оценка критерия «Цена предложения» производится согласно таблицы №1:

Таблица №1

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора | 0,2 | 1 | 0,2 |
|  |  | 2 | 0,15 |
|  |  | 3 | 0,1 |
|  |  | 4 | 0,5 |
|  |  | 5 | 0,01 |
|  |  | 6 и более | 0 |

2.22.4. Оценка критерия «Сроки выполнения работ» производится согласно таблицы №2:

Таблица №2

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки выполнения работ | 0,1 | 1 | 0,1 |
|  |  | 2 | 0,08 |
|  |  | 3 | 0,04 |
|  |  | 4 | 0,02 |
|  |  | 5 | 0,01 |
|  |  | 6 и более | 0 |

2.22.5 . Оценка критерия «Гарантийные сроки» производится согласно Таблицы №3:

Таблица №3

| Критерий | Максимальное количество баллов | Предложение участника отбора | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Гарантийные сроки | 0,1 | Свыше 3 лет | 0,1 |
|  |  | От 2-х до 1 года | 0,05 |
|  |  | Менее 1 года | 0 |

2.22.6. Оценка критерия «Квалификационные данные…» производится по трем подкритериям:

- опыт работы (количество успешно завершенных объектов аналогичных объекту согласно предмету отбора);

- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

- деловая репутация подрядной организации;

- участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным процессам об исполнении договорных обязательств по договорам строительного подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)

Порядок оценки критерия «Квалификационные данные…» приведен в Таблице №4:

Таблица № 4

| Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | Квалифицированный персонал (работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли) | 3 и более с опытом работы более 5 лет | 0 |
|  |  |  | 2 и более с опытом работы более 3 лет | 0,1 |
|  |  |  | в остальных случаях | 0,25 |
|  |  | Деловая репутация подрядной организации (наличие положительных отзывы заказчиков о выполненных договорах строительного подряда) | 3 и более | 0 |
|  |  |  | Менее 3-ти | 0,2 |
|  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику отбора, об исполнении договорных обязательств по договорам строительного подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 0,2 |
|  |  |  | 2 и более | 0,3 |

В зависимости от показателей подкритерия каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 0,5, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификационные данные…».

Порядок оценки критерия «дополнительные работы в объеме представленной заявки без увеличения стоимости работ по договору» приведен в Таблице №5:

Таблица № 5

| Максимальное количество баллов | Критерий | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | дополнительные работы в объеме представленной заявки без увеличения стоимости работ по договору, что составляет от общей стоимости работ | более 6% | 0,1 |
|  |  | до 6% | 0,05 |
|  |  | до 4% | 0,03 |
|  |  | до 2% | 0,01 |

2.22.7. Участник обязан самостоятельно подтвердить соответствие требованиям п. 2.3.2. конкурсной документации, а также соответствие документов приложенных к заявке, критериям отбора.

2.22.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе,  комиссией,  каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер по каждому критерию. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае  если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих такие условия.

2.22.9. Победителем отбора признается Участник отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в отборе которого присвоено наибольшее количество баллов.

2.22.10. В случае  если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик  вправе передать такому Участнику отбора  проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Участником в заявке на участие в отборе. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении отбора.

2.22.11. Организатор в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю отбора один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем отбора в заявке на участие в отборе, в проект договора, прилагаемый к документации.

2.23. Заключение договора подряда.

2.23.1. Срок подписания победителем договора подряда - в течение 3 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

2.23.2. В случае если победитель отбора в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор переданный ему в соответствии с п. 2.24.6. инструкции - победитель отбора признается уклонившимся от заключения договора подряда.

2.23.3. В случае если победитель отбора признан уклонившимся от заключения договора подряда, Заказчик  вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор подряда с Участником отбора, заявке на участие,  в отборе которого присвоен  второй номер. При этом заключение договора подряда для Участника отбора, заявке на участие,  в отборе которого присвоен второй номер, является обязательным.

2.24.Объявление о результатах отбора

2.24.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в отборе размещается на официальном сайте Организатором в течение 3 дней, следующего после дня подписания указанного протокола и также опубликовывается в официальном печатном издании в течение 3 дней после дня подписания указанного протокола.

2.25. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников отбора

2.25.1. Участники отбора имеют право обжаловать действия (бездействия) Организатора, комиссии в связи с проведением отбора.

Заказчик  отбора – управляющая компания ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания»,  директор – Семенов А.В. (далее – заказчик).

Организатор отбора: Администрация городского поселения Мортка, глава городского поселения Мортка  Луканин Рудольф Алексеевич  (далее – организатор).

Раздел №3

Информационная карта

на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  в рамках долгосрочной целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы»,  (далее по тексту - Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Предмет договора подряда проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу: пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16 в рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы». Адрес пгт.Мортка ул.Ленина 11, ул.Ленина 16 Виды работ: 1. Реконструкция кровли. Начальная (максимальная) цена отбора, руб., включая НДС – 638 533 рублей Срок выполнения работ: согласно графика выполнения работ Конкретные технические условия и объемы договора подряда оговорены в проектно-сметной документации. |
| 2. | Заказчик отбора: ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания». директор Семенов Андрей Владимирович Организатор отбора: Администрация городского поселения Мортка, адрес: 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, 10, глава городского поселения Мортка Луканин Рудольф Алексеевич, тел. 3-00-20 |
| 3. | Контактное лицо: представитель Организатора отбора – Кунгурова Татьяна Леонидовна, т/ф 8(34677) 3-00-23., по адресу: пгт.Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет заместителя главы муниципального образования Адрес электронной почты: adm-mortka@mail.ru |
| 4. | Оплата по договору: безналичным перечислением после предоставления актов выполненных работ в пределах стоимости договора подряда. Источник финансирования – денежные средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, окружного бюджета, бюджета муниципального образования г.п. Мортка, средства собственников помещений в МКД. |
| 5. | Требования к Участникам отбора и качеству выполнения работ по договору подряда: 1. Участниками отбора являются лица, претендующие на заключение договора подряда. Участником отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитал. 2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам отбора: 1) Соответствие Участника отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом отбора: а) необходимость наличия действующих лицензий на выполнение соответствующих работ в объёме генерального подряда; б) не могут принимать участие в отборе лица, являющиеся аффинированными по отношению друг к другу, либо по отношению к лицам, привлеченным в установленном порядке для выполнения услуг по организации отбора; 2) Не проведение ликвидации Участника отбора или не проведение в отношении Участника отбора процедуры банкротства; 3) Не приостановление деятельности Участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе; 4) Отсутствие у Участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 3. Качество выполняемых работ в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил. 4. Строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. При производстве работ должно применяться инновационное оборудование и материалы, обеспечивающие энергосбережение, повышение энергоэффективности и снижение удельного энергопотребления в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ. 5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 6. Участник отбора вправе в соответствии с условиями Договора подряда привлекать к исполнению Договора подряда организации на основе субподряда, имеющие действующие лицензии на виды работ предусмотренные договором субподряда.. |
| 6. | Разъяснение документации: Любой Участник отбора вправе направить в письменной форме Заказчику, Организатору отбора запрос о разъяснении положений документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Организатору не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в отборе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу Участника отбора такое разъяснение должно быть размещено Организатором, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника отбора, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. |
| 7. | Состав заявки на участие в отборе Участника отбора: 1.Заявка на участие в отборе на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (Оригинал Формы№1 документации); 2. График производства работ (Оригинал Формы№5 документации) 3. Заверенные в порядке, установленном законодательством РФ копии учредительных документов подрядной организации. 4. Заверенная в порядке, установленном законодательством РФ копия решения о назначении руководителя подрядной организации. 5. Заверенная в порядке, установленном законодательством РФ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 6. Заверенные руководителем предприятия копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством РФ, для проведения работ по капитальному ремонту; 7. Заверенная руководителем предприятия копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии). 8. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты. 9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявок. 10. Общие сведения об Участнике отбора (Оригинал Формы №2 документации); 11. Предложение Участника отбора (Оригинал Формы №3 документации) 12. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в отборе. 13. Информация об организациях, привлекаемых на основе субподряда (копии лицензий, договоров либо договоров о намерении). 14. Опись приложенных документов (Оригинал Формы №4). 15.Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (опыт работы в сфере ЖКХ, наличие у Участника отбора производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, отзывы Организаторов о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения). 16. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника отбора выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, является крупной сделкой; 17. Иные документы предусмотренные документацией по отбору подрядной организации. |
| 8. | Срок подачи конвертов с заявками на участие в отборе, время (местное) и место приема: - дата начала подачи заявок: 11 ноября 2011 года. - дата окончания приёма заявок: 12 декабря 2011 года до 17 ч-00мин. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников отбора состоится по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет заместителя главы муниципального образования 13 декабря 2011 года 13 ч-20мин; Подведение итогов отбора комиссия проведет 16 декабря 2011 года в 14 ч. 00 мин; по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10, кабинет заместителя главы муниципального образования. Победителем отбора признается Участник отбора, предложивший лучшие условия договора |
| 9. | Критерии оценки заявки на участие в отборе: цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту – 0,2 балла; - соответствие сроков выполнения работ по капитальному ремонту не позднее срока указанного в графике выполнения работ – 0,1 балла; - максимальные гарантийные сроки на выполненные работы – 0,1 балла; - квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядной организации и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации – 0,5 балла; - дополнительные работы в объеме представленной заявки без увеличения стоимости работ по договору - 0,1 балла. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер по каждому критерию. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих такие условия. Победителем отбора признается Участник отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в отборе которого присвоено наибольшее количество баллов. |
| 10. | Срок подписания победителем отбора договора подряда в течение 3 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе. |
| 11. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены |
| 12. | Размер обеспечения выполнения договора подряда Заказчиком установлен в размере 1% от начальной цены договора подряда. Допустимо применение следующих обеспечительных мер, предусмотренных гражданским законодательством: банковская гарантия или залог денежных средств. |
| 13. | Организатор вправе отказаться от проведения отбора до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе без возмещения ущерба его Участникам отбора не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе. |

Заказчик  отбора – управляющая компания ООО «Морткинская жилищно-коммунальная компания»,  директор – Семенов А.В. (далее – заказчик).

Организатор отбора: Администрация городского поселения Мортка, глава городского поселения Мортка  Луканин Рудольф Алексеевич  (далее – организатор).

ПРОЕКТ

Договор подряда

по проведению капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирного дома

пгт.Мортка                                                                                               «_____»   ____________ 2011 г.

Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Морткинская жилищно-коммунальная компания» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семенова Андрея Владимировича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов конкурса (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в отборе подрядной организации на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу: пгт. Мортка, ул. Ленина, 14, Ленина 16 от «___» ___________ 2011г.) заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту (реконструкция кровли) многоквартирных домов (далее МКД), расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, Ленина, 11, Ленина 16  (далее – Объект):

1. Реконструкция кровли.

Заказчик принимает и оплачивает указанные работы на условиях настоящего договора.

1.2. Объем и содержание работ определяется дефектными ведомостями (приложение №1) и сводными и локальными сметными расчетами (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ составляет __________________ (_________________________________ _________________________________) рублей, _______ копеек, с учетом расходов на изготовление проектной или иной технической документации, строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей, в т.ч. НДС.

2.2. Для расчетов используется отдельный банковский счет.

2.2. Оплата осуществляется путем внесения предоплаты в размере 30% от цены договора подряда, что составляет ____________ (_______________________________________________) рублей, ____ копеек, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением акта приемки выполненных работ формы КС-2, акта приемки законченных  капитальным   ремонтом  элементов жилого здания (Приложение №3), утвержденных представителем собственников помещений  МКД  и согласованных с органом местного самоуправления, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, счет-фактуры, предоставленных Заказчику не позднее 25 числа каждого месяца, с удержанием авансового платежа в размере 30 % от ежемесячной суммы выполненных и предъявленных к оплате работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 календарных дней после подписания форм КС-2 и КС-3.

2.4. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.5.Превышения Подрядчиком объемов работ, предварительно письменно не согласованные с Заказчиком, предусмотренных настоящим договором, к оплате не принимаются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору подряда должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, предусмотренном технической документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами и в сроки указанные в «Графике производства работ» (приложение№4), который оформляется в виде приложения к настоящему договору подряда и подписывается сторонами.

Дата начала выполнения работ – 19 декабря  2011 г.

Дата завершения работ - не позднее  01 июля 2012 года.

3.2. По согласованию сторон в случае необходимости возможна корректировка срока завершения работ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Обязанности Заказчика

4.1.1. Рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный Подрядчиком календарный график производства работ (приложение №4).

4.1.2. Осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего договора подряда при выполнении работ по настоящему договору подряда надлежащим образом.

4.2. Права Заказчика

4.2.1. Совместно с организацией, определенной на осуществление технического надзора, осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.

4.2.2. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями.

4.2.3. Принимать участие в работе по приемке выполненных по настоящему договору подряда работ.

4.2.4. Контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения.

4.2.5. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после капитального ремонта.

4.2.6. Осуществлять проверку объемов, качества, стоимости используемых материалов и сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора подряда, требованиями нормативных актов в области выполняемых работ, которые являются предметом настоящего договора подряда.

4.2.7. Контролировать необходимость проведения мероприятий по восполнению допущенного отставания от календарного графика производства работ, устранения дефектов.

4.2.8. Проводить контрольные обмеры выполняемых по настоящему договору подряда работ.

4.2.9. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

4.2.10. Принимать решения о временном прекращении проведения капитального ремонта.

4.2.11. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать работы до исправления обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные договором санкции.

4.2.12. Вправе контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, перечисленных для исполнения договора подряда, в ходе реализации договора.

4.2.13. Вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества, объема выполняемых работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Качественно выполнить работы на объекте согласно сметной документации с соблюдением действующих норм, правил и технических условий в объеме и в сроки, предусмотренные договором подряда.

5.1.2. Своевременно и по запросу Заказчика предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ на Объекте, возложенных на Подрядчика по настоящему договору.

5.1.3. Устранить в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет недоделки, допущенные Подрядчиком, и выявленные Заказчиком работ в процессе приемки и в гарантийный период.

5.1.4. Передать Заказчику одновременно с оформлением акта приемки выполненных работ исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия, подтверждающие качество используемых строительных материалов.

5.1.5. Обеспечить при проведении работ выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

5.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической, пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.1.7. До начала работ оповещать нанимателей и собственников жилых помещений, арендаторов и собственников нежилых помещений многоквартирного дома о планируемых работах и сроках их проведения.

5.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. Оплатить стоимость электрической энергии, холодной воды поставщикам энергоресурсов, использованных при производстве работ.

5.1.10. Обеспечить исполнение договорных обязательств в размере 1% от начальной цены договора подряда, допустимо применение следующих обеспечительных мер, предусмотренных гражданским законодательством: банковская гарантия или залог денежных средств.

5.2. Права Подрядчика

5.2.1. По согласованию с Заказчиком вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков в объеме, предусмотренном договором подряда.

6. Производство работ

  - Заказчик и Подрядчик назначают на объектах своих представителей с правом оформления акта приемки выполненных работ, акта освидетельствования скрытых работ, осуществления технического надзора и контроля за выполнением обязательств по договору подряда. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, производимых Подрядчиком на объектах в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет всю исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), ведет журнал производства работ установленного образца, в котором отражает ход производства работ, обязательства, связанные с производством работ.

  - Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объектах.

  - Подрядчик информирует Заказчика о сроках приемки скрытых работ не менее чем за 5 дней до их готовности.

  - Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком акта освидетельствования скрытых работ, в противном случае такие работы считаются не принятыми и оплате не подлежат.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ.

  - Если скрытые работы не были предъявлены Заказчику, то при последующем требовании Заказчика вскрыть для осмотра скрытые работы (конструкции), стоимость вскрытия оплачивается Подрядчиком.

  - В случае обнаружения некачественно выполненных работ по вине Подрядчика, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об обнаружении недостатков и о сроках их устранения. Подрядчик в согласованный письменно срок обязан своими силами и за свой счет

устранить недостатки и выполнить работу надлежащим образом.

  - Подрядчик самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки в период выполнения работ.

- Сдача и приемка работ

7.1 Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, КС-З, акта приемки законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком извещения Подрядчика об их готовности.

7.2. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией ежемесячно, в состав которой входят: Государственный жилищный инспектор, специалисты Администрации городского поселения Мортка, представители собственников помещений в многоквартирном доме (ТСЖ), представители Управляющей и (или) обслуживающей организаций.

7.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.4. Превышения подрядчиком объемов работ, предусмотренных настоящим договором подряда, к оплате не принимаются.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору подряда, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные природные явления (землетрясения, наводнения и др.), действия объективных внешних факторов (военные действия, др.) на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. настоящего договора подряда, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору подряда, должна в трехдневный срок сообщить в письменной форме об этих обстоятельствах другой Стороне.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора подряда приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9. Гарантии качества

9.1 Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Качественно выполнить работы согласно сметной документации с соблюдением действующих норм, правил и технических условий в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

9.1.2. Качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, соответствуют государственным стандартам, спецификациям, указанным в сметной документации, технических условиях; гарантирует, что они имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

9.1.3. Своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые работы по настоящему контракту составляет 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и недостатков, сроки их устранения фиксируются актом обнаруженных дефектов. В случае устранения дефектов и недостатков Подрядчиком гарантийный срок продлевается на срок, в течение которого они устранялись.

9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недостатков, не устранит их, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки своими силами за счет Подрядчика.

9.5. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения элементов здания со стороны третьих лиц.

9.6. В случае возникновения противоречий, претензий, разногласий, а также споров, возникших при обнаружении дефектов и недостатков в течение гарантийного срока, Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию для составления соответствующего акта. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон - обе Стороны поровну.

10. Ответственность сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору подряда Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством.

10.2. На Подрядчике лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его Заказчику.

10.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине Подрядчика, устранение последствий аварий производится за его счет.

10.4. В случае нарушения сроков производства работ по настоящему договору подряда, Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора подряда.

10.5. В случае использования Подрядчиком материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставления материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора подряда.

10.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору подряда Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от стоимости настоящего договора подряда и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему договору подряда, в полном объеме.

10.7. Подрядчик за свой счет и своими силами возмещает материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору подряда.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном порядке.

11.2. Заказчик в одностороннем порядке вправе вносить необходимые изменения в договор подряда или прекращать его действие, в случае существенного нарушения условий договора подряда, в том числе:

- при аннулировании лицензий, свидетельства на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- при срыве календарного графика производства работ Подрядчиком;

- при грубом нарушении технологий производства и плохом качестве ремонта.

11.3. Расторжение договора подряда допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего договора подряда при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

11.5. При расторжении настоящего договора по соглашению Сторон незавершенные работы передаются Заказчику по акту приемки выполненных работ. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.6. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору подряда имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Настоящий договор подряда составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр договора хранится у Заказчика, второй - у Подрядчика, третий – в Администрации городского поселения  Мортка.

13. Срок действия договора

Настоящий договор подряда вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «____»___________________ 201__ года.

14. Приложения

- Приложение к договору №1: «Дефектные ведомости»

- Приложение к договору №2: «Локальный сметный расчет»

- Приложение к договору №3: «Акт приемки законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания»

- Приложение к договору №4: «График производства работ»

15. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                                                                          «Подрядчик»

Подпись М.П.                                                                                                      Подпись М.П.

Приложение№3 к договору №

От «______» __________ 2011г

Согласовано:                                                                                                                             Утверждено:

Глава городского поселения  Мортка                    Представитель собственников

____________________________                             ________________________

«____»___________2011г.                                                                     «____» _______________2011г.

м.п.                                                                                                           м.п.

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ

ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

пгт. Мортка                                                                          « ___» __________________2011г.

Комиссия, назначенная ________________________________________________________________

(наименование организации - Организатора, назначившего комиссию)

Распоряжением  от «___» __________________________200___г. № _____

в составе:

Председателя - представителя Организатора

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии – представителей:

Администрации муниципального образования г.п. Мортка

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Организации - подрядчика

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Государственного жилищного инспектора

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Технического надзора Организатора

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Полномочного представителя собственников

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом

_____________________________________________________________________________________

(наименование элементов жилого здания и его местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществлялся

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование организации)

3. Проектно – сметная документация на капитальный ремонт разработана

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование проектной организации)

_____________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию)

4.Ремонтно – строительные работы осуществлены согласно договору

№ _________от «____» ________________200__г. в сроки:

начало работ _____________________________, окончание работ ___________________________

при продолжительности (месяцев или дней) ______________________________________________

5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно – сметной документации: всего _______________________________ тыс. руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленные ( ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом _____________________________________________________________________________________

( наименование элементов жилого здания

_____________________________________________________________________________________

и его местонахождение)

принять.

Подрядчик в течение ____________ - летнего срока гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устранять, допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им жилом здании.

Приложения к акту:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

и т.д.

Председатель комиссии________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии ________________ ____________________________________________

(подписи) (Ф.И.О.)

________________ ____________________________________________

(подписи) (Ф.И.О.)

________________ ____________________________________________

(подписи) (Ф.И.О.)

________________ ____________________________________________

(подписи) (Ф.И.О.)

________________ ____________________________________________

(подписи) (Ф.И.О.)

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_____________________________                                            ____________________________

Приложение№4 к договору №

От «______» __________ 2011г

«График производства работ»

| №п/п | Вид работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность). |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                                                                           Подрядчик

____________________________                                                                    ____________________________

Раздел №5 Формы

Форма № 1

(Дата, исходящий номер на фирменном бланке)

Заявка на участие в отборе

на право заключения договора подряда по проведению

капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  .

Изучив документацию о отборе на право заключения договора подряда по проведению капитального многоквартирного дома, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные отбором, в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными документацией.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об отборе, влияющими на стоимость выполнения работ.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника отбора)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии  производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника  отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Организатором отбора, а также с их сотрудниками.

6. В случае, если мы будем признаны Победителем отбора, то берем на себя обязательства подписать договор подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с требованиями документации об отборе и условиями нашего предложения, в трехдневный срок со дня утверждения протокола отбора.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором отбора, нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника отбора)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Настоящая заявка действует до завершения проведения отбора.

9. Наши юридический и фактический адреса______________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________

_____________________________________________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

Форма № 2

Приложение к заявке

от «__» ________ 2011г.

1. Общие сведения об Участнике отбора

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике отбора (заполняется Участником отбора) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника отбора |  |
|  | Имеется ли полномочный представитель/представительство в п. Мортка |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Сведения о государственной регистрации Участника отбора: (Регистрирующий орган, Регистрационный номер, Дата регистрации) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, с указанием доли в уставном капитале) |  |
|  | ИНН Участника отбора |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника отбора в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника отбора (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника отбора (с указанием кода города) |  |
|  | Является ли предприятие субъектом малого предпринимательства? (да/нет) |  |
|  | Система налогообложения? (общая/упрощенная) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника отбора |  |

Руководитель _____________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы) М.П.

Форма №3. Предложение Участника  отбора

(Дата, исходящий номер на фирменном бланке)

В комиссию  по  отбору подрядной организации на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  .

Предложение Участника   отбора:

Участник отбора   (организационно-правовая форма, наименование Участника  отбора)

изучив  документацию сообщает о своем согласии подписать договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование работ, включая работы по выполнению проектно-сметных работ | Цена договора, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту | Сроки выполнения работ по капитальному ремонту | Гарантийный срок на выполненные работы | Опыт выполнение аналогичных работ | Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации (перечислить прилагаемые документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В подтверждение выше приведенных данных в таблице участник отбора должен предоставить заверенные копии подтверждающих документов (штатное расписание организации, дипломы, трудовые книжки, акты по в форме №КС-2,, справки по форме №КС-3, отзывы заказчиков, иные документы)

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (личная подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| М.П. |  |  |

Форма №4

Опись документов представленных для участия в отборе

по _____________________________(адрес дома)

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Руководитель _____________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма №5

«График производства работ по ___________________(адрес дома)

| №п/п | Вид работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность). |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _____________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма № 6

Конверт формата А - 4

КУДА: 628 206 ХМАО-Югра, Тюменской области, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10

В комиссию  по  отбору подрядной организации на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли) многоквартирных домов, расположенных по адресу:  пгт. Мортка, ул. Ленина, 11, ул.Ленина, 16  .

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

на право заключить договор подряда на проведение капитального ремонта (реконструкция кровли)  многоквартирных домов,  в рамках целевой программы г.п. Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы

НЕ ВСКРЫВАТЬ до проведения отбора

«___» __________ 2011 г.

Форма № 7

| «_____» ____________ 2011 г. № _______________________ | Заказчику, Организатору отбора КУДА: 628 206 ХМАО-Югра, Тюменской области, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10 Главе городского поселения Мортка Луканину Рудольфу Алексеевичу |
| --- | --- |

ЗАПРОС 
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Предприятие _______________________________________________________________,

(наименование предприятия)

просит разъяснить следующие пункты документации:

| № п/п | Раздел документации (формы отборных предложений, требования Организатора, проект договора подряда, техническая часть и.т.д.) | Пункт раздела, формы, документации | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _____________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма № 8

Бланк предприятия

или угловой штамп

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ ______ «____»_____________200__ г.

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

доверяет сотруднику_________________________________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(паспорт: серия ________ № ____________________, выдан «____»________________ _______г.

_______________________________________________________________________________)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

присутствовать и представлять интересы нашей организации на отборе на право заключить договор подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома,  в рамках целевой программы г.п. Мортка «Наш дом на 2011-2013 годы,  в том числе:

- давать пояснения, связанные с отборными предложениями;

- подписывать заявку на участие в отборе и все прилагаемые к ней документы, ведомости регистрации Участников отбора и т.д.;

- получать необходимые документы на руки;

___________________________________________________________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия (с правом передоверия).

Срок действия доверенности истекает «____» _______________________20__ г.

(не более 1-го года со дня выдачи)

Подпись сотрудника, получившего доверенность _____________________ удостоверяем.

Руководитель _________________ __________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)