АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕУШИ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 февраля  2014 года                                                                               № 20

с. Леуши

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши  на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Леуши  и в целях повышения эффективности использования финансовых средств:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Кондинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации  Кондинского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Леуши                                                         В.К.Зольколин

Приложение

к постановлению администрации

сельского  поселения Леуши

от 03.02.2014г. № 20

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение  на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление № 20 от 03.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Леуши |
| Соисполнитель муниципальной программы | Подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня технического состояния дорог общего пользования. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами Программы являются: -обеспечение сохранности дорог; -приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Период реализации программы: 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий Программы составляет 5425 тыс. руб. Предусмотрено в бюджете 900 тыс.руб. 2014 год – 1650 тыс. руб.; Предусмотрено в бюджете на 2014 год 300 тыс.руб. 2015 год – 1850 тыс. руб. Предусмотрено в бюджете на 2015 год 300 тыс.руб. 2016 год – 1925 тыс. руб. Предусмотрено в бюджете на 2016 год 300 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши 23580 кв.м ; - обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности жизни, здоровья и имущества населения в сельском поселении Леуши ; |

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения Леуши»

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования. 
     Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши  с твердым покрытием составляет  5,74 км (общей площадью – 34,43 тыс кв.м), общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения грунтовых, ПГС составляет 40,11 км (общей площадью – 240,66 тыс кв.м.),  площадь дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.10.2013 составляет  218,9 тыс. кв. м.

Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных работ.
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту составляют 12 лет, ремонту - четыре года. Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет не менее 33,3% (25% - ремонт, 8,3% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, находящихся на балансе Администрации сельского поселения Леуши.

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы», финансирование которой будет осуществляться за счет средств  муниципального образования сельское поселение Леуши.

Раздел 2. « Цели, задачи и показатели их достижения»

Целью настоящей Программы является повышение уровня технического состояния дорог общего пользования, для создания более комфортных условий проживания населения.

-сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;

-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития муниципального образования и улучшение качества жизни населения.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией сельского поселения Леуши в связи с ее неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы.

2.1. Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия:

- ремонт дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Леуши;

- зимнее и летнее содержание дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Леуши;

-   обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования муниципального образования сельское поселение Леуши;

В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета сельского поселения Леуши и предполагаемых средств районного бюджета при условии предусмотрения их аналогичной государственной программой, реализуемой за счет средств окружного бюджета.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

2.2. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства  бюджета сельского поселения Леуши.

Общий объем финансирования Программы составляет  5 425 000  руб.; предусмотрено в бюджете 900 000 руб.

в том числе

2014 год – 1 650 000  руб.; предусмотрено в бюджете 300 000 руб.

2015 год – 1 850 000  руб.; предусмотрено в бюджете 300 000 руб.

2016 год – 1 925 000  руб.; предусмотрено в бюджете 300 000 руб.

Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов сельского поселения Леуши  о бюджете сельского поселения Леуши.

Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

2.3.Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей Программе.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Леуши, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается администрацией сельского поселения Леуши.

2.4.  Оценка социально-экономической эффективности Программы

## Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых индикаторов и показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

## Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть социальных положительных результатов в 2016 году по сравнению с 2013 годом:

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Леуши;

## Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ муниципального образования сельское поселение Леуши и создания более комфортных условий проживания населения.

## Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

2.5. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Леуши.

В ходе реализации Программы систематизируется информация и готовится отчет о ходе реализации Программы .

Приложение №1

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании сельское

поселение Леуши  на 2014-2016 годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании

сельское поселение Леуши  на 2014-2016 годы»

| Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Значение индикаторов и показателей Программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | До начала реализации Программы (2013 год) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | за период реализации Программы |
| Количество отремонтированных километров дорог общего пользования местного значения | 3,63 | 4,89 | 6,26 | 7,56 | Увеличение на 3,93 км. |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании сельское поселение

Леуши на 2014-2016 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиро-вания | Сумма расходов всего, тыс.руб. | В том числе по годам: | Срок реали-зации | Ответствен-ные за реализацию мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
|  |  |  | По программе | Предусмотрено в бюджете | По программе | Предусмотрено в бюджете | По программе | Предусмотрено в бюджете | По программе | Предусмотрено в бюджете |  |  |
|  | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |
| 1.1. | Выполнение сметной документации на ремонт дорог общего пользования | Местный бюджет |  | - | - |  | - |  | - |  | 2014-2016 год | Администрация сельского поселения Леуши |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения |
| 2.1. | участок дороги ул. Советская, с. Леуши; ул. Школьная, п. Лиственичный; | протяженность - 1,05 км.; площадь – 6300 кв.м.; протяженность- 0,21 км.; площадь – 1260 кв.м.; | Местный бюджет* | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 год | Администрация сельского поселения Леуши |
| 2.2 | ул. Школьная, с.Леуши; ул. Таежная, с. Леуши; участок дороги ул. Юбилейная, п. Лиственичный; ул. Садовая, п. Лиственичный; | протяженность - 0,27 км.; площадь – 1620 кв.м.; протяженность- 0,25 км.; площадь – 1500 кв.м.; протяженность- 0,38 км.; площадь – 2280 кв.м.; протяженность- 0,47 км.; площадь – 2820 кв.м.; | Местный бюджет* | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 2015 год | Администрация сельского поселения Леуши |
| 2.3 | участок дороги ул. Лесная, п. Ягодный; ул. Новая, п. Ягодный; участок дороги ул. Заречная, с. Леуши; участок дороги ул. Зимняя, п. Дальний | протяженность - 0,35 км.; площадь – 2100 кв.м.; протяженность - 0,38 км.; площадь – 2280 кв.м.; протяженность - 0,12 км.; площадь – 720 кв.м.; протяженность - 0,45 км.; площадь – 2700 кв.м.; | Местный бюджет* | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 2016 год | Администрация сельского поселения Леуши |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  | 2810 | 0 | 870 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 |  |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения |
| 3.1. | Зимнее и летнее содержание дорог | Объём- 45,85 км | Местный бюджет* | 2400 | 0 | 700 | 300 | 800 | 300 | 900 | 300 | 2014-2016 годы | Администрация сельского поселения Леуши |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  | 2400 | 0 | 700 | 300 | 800 | 300 | 900 | 300 |  |  |
|  | 4.Безопасность дорожного движения |
| 4.1 | Приобретение установка и содержание дорожных знаков |  | Местный бюджет | 125 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 2014-2016 годы | Администрация сельского поселения Леуши |
| 4.2 | Ремонт и содержание автобусных остановок |  | Местный бюджет | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2014-2016 годы | Администрация сельского поселения Леуши |
| 4.3 | Нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов |  | Местный бюджет | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2014-2016 годы | Администрация сельского поселения Леуши |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: |  | 215 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 55 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 5425 | 0 | 1650 | 300 | 1850 | 300 | 1925 | 300 |  |  |

*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии софинансирования из бюджета Кондинского района.                                       Объем финансирования указан за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения Леуши

Приложение №3

к муниципальной программе

«Ремонт и содержание дорог общего

пользования местного значения

в муниципальном образовании  сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Леуши на 2014-2016 годы»

| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы руб. | в том числе по годам, руб.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | По программе | Предусмотрено в бюджете | По программе | Предусмотрено в бюджете | По программе | Предусмотрено в бюджете |
| Местный бюджет | 5425000 | 1650000 | 300000 | 1850000 | 300000 | 1925000 | 300000 |