Приложение

к постановлению администрации

Кондинского района

от ____ ___________ 2024 года

Паспорт

муниципальной программы Кондинского района

«Развитие дорожного хозяйства»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Уланов Александр Иванович - заместитель главы Кондинского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного хозяйства администрации Кондинского района |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | «Дорожное хозяйство» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 885 219,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами автономного округа | 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Современная транспортная система» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Приз-нак возрастания (В)/убывания (У) | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП Кондинского района | В | % |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2023 года № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | Отдел дорожного хозяйства администрации Кондинского района, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» |  |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел дорожной деятельности | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1 | Повышение качества и развитие сети автомобильных дорог местного значения | Обеспечение к 2030 году соответствия ___% сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшения технических характеристик автомобильных дорог. Увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 7,02 км в 2025 году, на 2,54 в 2026 году, на 9,72 в 2027 году. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения. |
| 1.1.2 | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 6 чел. на 100 тысяч населения в 2030 году | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» (всего), в том числе: | 288 264,2 | 463 300,2 | 441 480,6 | 230 724,7 | 230 724,7 | 230 724,7 | 1 885 219,1 |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 288 264,2 | 463 300,2 | 441 480,6 | 230 724,7 | 230 724,7 | 230 724,7 | 1 885 219,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 220 925,2 | 389 878,4 | 367 668,8 | 197 349,2 | 197 349,2 | 197 349,2 | 1 570 520,0 |
| местный бюджет | 67 339,0 | 73 421,8 | 73 811,8 | 33 375,5 | 33 375,5 | 33 375,5 | 314 699,1 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 288 264,2 | 463 300,2 | 441 480,6 | 230 724,7 | 230 724,7 | 230 724,7 | 1 885 219,1 |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 288 264,2 | 463 300,2 | 441 480,6 | 230 724,7 | 230 724,7 | 230 724,7 | 1 885 219,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 220 925,2 | 389 878,4 | 367 668,8 | 197 349,2 | 197 349,2 | 197 349,2 | 1 570 520,0 |
| местный бюджет | 67 339,0 | 73 421,8 | 73 811,8 | 33 375,5 | 33 375,5 | 33 375,5 | 314 699,1 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, проектов Кондинского района, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, проектов Кондинского района приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы; направления расходов структурного элемента.

Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.