Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 11 августа 2022 года |  |  | № 1905 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кондинского района в 2022 году (приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Глава района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2022

Приложение

к постановлению администрации района

от 11.08.2022 № 1905

Перечень

объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Кондинского района в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта | Сроки выполнения работ (начало -окончание) | Источник финансирования | Ответственный за реализацию мероприятия / участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в пгт. Междуреченский | Улицы пгт. Междуреченский с асфальтобетонным покрытием - 800 кв. м | Июль - сентябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет поселения | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 2. | Выполнение работ по грейдированию щебеночного покрытия автомобильных дорог в пгт. Междуреченский по: ул. Строителей, ул. Королева, ул. Молодежная, ул. Чехова, ул. Матросова, ул. Комбинатская, ул. Речников, ул. 2-й квартальный проезд, ул. 3-й квартальный проезд, ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Буденного | 5 400 кв. м 2 400 кв. м 1 700 кв. м 660 кв. м 2 850 кв. м 2 700 кв. м 8 400 кв. м 3 360 кв. м 960 кв. м 2 160 кв. м 1 800 кв. м 3 267 кв. м 3 180 кв. м | Июль - сентябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет поселения | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 3. | Выполнение работ по устройству водоотведения на улицах ул. Механошина, ул. Панова, ул. 50 лет Победы, ул. Весенняя, пгт. Междуреченский | 455 м 425 м 680 м 460 м | Июль - сентябрь 2022 года | Бюджет поселения | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 4. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Ф.Новикова в пгт. Мортка | 430 м | Июнь - август 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет поселения | Администрация гп. Мортка, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 5. | Выполнение ямочного ремонта по улицам в пгт. Мортка | 631 кв. м | Июнь - август 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет поселения | Администрация гп. Мортка, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 6. | Выполнение работ по обустройству объекта «Дорога к школе» по ул. П.Морозова в пгт. Куминский | 430 м | Июнь - октябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Кондинского района, бюджет поселения | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрация гп. Куминский, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Комсомольская в п. Лиственичный | 640 м | Июль - октябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 8. | Выполнение работ по ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Северная в п. Половинка | 509 м | Июнь - октябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Кондинского района, бюджет поселения | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрация сп. Половинка, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 9. | Выполнение работ ремонта дорог по ул. Весенняя, ул. Комбинатская, ул. Панова, ул. Механошина, пгт. Междуреченский | 940 м | Июль - октябрь 2022 года | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Кондинского района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 10. | Выполнение работ по переносу автобусной остановки в пгт. Междуреченский | 1 шт. | Август - октябрь 2022 года | Бюджет поселения, бюджет Кондинского района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 11. | Выполнение работ по ремонту съезда к паромной переправе с. Ямки | 150 кв. м | Июнь - сентябрь 2022 года | Бюджет Кондинского района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 12. | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Г.М.Борисова пгт. Мортка | 3 123,95 кв. м | Сентябрь -октябрь 2022 года | Бюджет поселения | Администрация гп. Мортка |
| 13. | Выполнение работ по ремонту дороги ул. 50 лет ВЛКСМ пгт. Мортка | 183,2 кв. м | Сентябрь -октябрь 2022 года | Бюджет поселения | Администрация гп. Мортка |
| 14. | Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги Кедровое - Болчары | 520 кв. м | Август - октябрь 2022 года | Бюджет Кондинского района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 15. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Быковского до ул. Титова) в пгт. Междуреченский | 1 650 кв. м | Август - октябрь 2022 года | Бюджет Кондинского района | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |