

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 11 марта 2024 года |  |  | № 255 |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района  от 13 июня 2019 года № 1145 «Об адресной программе Кондинского района  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 апреля 2019 года № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Внести в постановление администрации Кондинского района от 13 июня 2019 года № 1145 «Об адресной программе Кондинского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.В. Зяблицева.».

В приложении к постановлению:

1.2. В абзаце втором раздела V слова «градостроительной деятельности,» исключить.

1.3. Таблицы 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции (приложение).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.А.Мухин |

са/Банк документов/Постановления 2024

Приложение

к постановлению администрации района

от 11.03.2024 № 255

Таблица 3

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 01 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятия по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | всего | | | в том числе | | | | | | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | переселение в свободный жилищный фонд | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 6 126,19 | 297 251 592,56 | 2 791,68 | 2 706,68 | 91 144 000,00 | 85,0 | 3 334,49 | 3 855,40 | 207 107 592,56 | 133,90 | 7 332 689,00 | 2 754,10 | 144 962 352,78 | 967,40 | 53 812 550,78 | 1 856,50 | 2 047,90 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 2 119,09 | 119 684 506,81 | 421,00 | 421,00 | 14 560 000,00 | 0,00 | 1 698,09 | 2 077,40 | 105 124 506,81 | 0,00 | 0,00 | 2 077,40 | 105 124 506,81 | 0,00 | 0,00 | 624,60 | 1 452,80 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 2 409,02 | 97 895753,81 | 1 850,90 | 1 801,90 | 60 561 000,00 | 49,0 | 558,12 | 676,40 | 37 334 753,81 | 133,90 | 7 332 689,00 | 446,70 | 25 030 382,00 | 95,80 | 4 971 682,81 | 295,00 | 430,40 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 1 598,08 | 79 671 331,94 | 519,78 | 483,78 | 16 023 000,00 | 36,0 | 1 078,30 | 1 101,60 | 64 648 331,94 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 14 807 463,97 | 871,60 | 48 840 867,97 | 936,90 | 164,70 |

Таблица 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников жилых помещений |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 299 | 127 | 95 | 32 | 6 126,19 | 4 478,87 | 1 647,32 | 297 251 592,56 | 27 390 300,00 | 260 943 744,80 | 8 917 547,76 | 4 410 640,00 | 4 987 244,10 | 4 987 244,10 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года, в том числе: | 123 | 51 | 39 | 12 | 2 119,09 | 1 627,79 | 491,30 | 119 684 506,81 | 27 225 100,00 | 88 868 871,62 | 3 590 535,19 | 0,00 | 3 094 122,70 | 3 094 122,70 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года,  в том числе: | 96 | 48 | 42 | 6 | 2 409,02 | 2 154,20 | 254,82 | 97 895 753,81 | 165 200,00 | 94 793 681,20 | 2 936 872,61 | 2 480 985,00 | 1 337 429,40 | 1 337 429,40 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года,  в том числе: | 80 | 28 | 14 | 14 | 1 598,08 | 696,88 | 901,20 | 79 671 331,94 | 0,00 | 77 281 191,98 | 2 390 139,96 | 1 929 655,00 | 555 692,00 | 555 692,00 |

Таблица 5

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего подлежит переселению  в 2019-2021 годах | 538,03 | 4 079,69 | 1 492,6 | 514,08 | 0,00 | 0,00 | 6 624,82 |
|  | Всего по программе переселения,  в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 39,4 | 4 079,69 | 1 492,6 | 514,08 | 0,00 | 0,00 | 6 126,19 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 39,40 | 2 079,69 | х | х | х | х | 2 119,09 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | х | 2 000,42 | 408,60 | х | х | х | 2 409,02 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | х | х | 1 084,0 | 514,08 | х | х | 1 598,08 |
|  | По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 498,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,63 |

Таблица 6

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество переселяемых жителей | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019-2022 годах | 20 | 199 | 68 | 30 | 0 | 0 | 317 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств, Фонда в том числе: | 2 | 199 | 68 | 30 | 0 | 0 | 299 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 2 | 121 | х | х | х | х | 123 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | х | 78 | 18 | х | х | х | 96 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | х | х | 50 | 30 | х | х | 80 |
|  | По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |