

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**
   * 1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 27 декабря 2024 года |  |  | № 1390 |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О муниципальной программе  Кондинского района «Цифровое  развитие Кондинского района» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», от 31 августа 2022 года № 2041 «О Перечне муниципальных программ Кондинского района», в целях совершенствования управления муниципальными программами Кондинского района, **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района М.А. Минину.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.В.Зяблицев |

ки/Банк документов/Постановления 2024

Приложение

к постановлению администрации района

от 27.12.2024 № 1390

Паспорт

муниципальной программы Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Минина Марина Анатольевна - заместитель главы Кондинского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, цифровизация системы управления в органах местного самоуправления Кондинского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 23 539,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами автономного округа | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы/государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % | МП | % | 98 | 2023 | 98 | 98 | 98 | 98 | | 98 | 98 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 565-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.1. | Развитие электронного правительства и информационных ресурсов | Организация сопровождения информационных систем, развитие электронного документооборота.  Обеспечение подключения к информационным системам и цифровым платформам.  Приобретение ИКТ оборудования, серверов, рабочих станций, оргтехники для формирования информационных ресурсов и обеспечения функционирования сети органов местного самоуправления Кондинского района | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % |
| 1.2. | Обеспечение открытости органов местного самоуправления Кондинского района | Обеспечение услугами связи и доступом к сети «Интернет» органов местного самоуправления Кондинского района и подведомственных учреждений.  Обеспечение функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Кондинского района | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности информации и защиты данных в органах местного самоуправления Кондинского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.1. | Организация работ по защите объектов информатизации, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | Приобретение, установка необходимых средства защиты информации, проведение аттестационных мероприятий | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % |
| 2.2. | Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | Приобретение, установка необходимых средства защиты информации, поддержка их в актуальном состоянии | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 23 539,8 |
| Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 23 539,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 3 923,3 | 23 539,8 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Кондинского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 17 602,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 2 933,8 | 17 602,8 |
| 1.2. Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности информации и защиты данных в органах местного самоуправления Кондинского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 5 937,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 5 937,0 |
| 2.2. Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к муниципальной программе

Методика

расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Д. изм. | Признак возрастания (В)/убывания (У) | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % | % | В | Показатель расчетный, определяется по формуле:  Д = (Ро / Роб) \* 100, где Д - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения ОМСУ;  Ро - расходы на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ ОМСУ;  Роб - общие расходы на закупку или аренду программного обеспечения ОМСУ.  Источник информации: мониторинг показателя, сформированный УИТиС |