Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2022 года 	№ 2509

пгт. Междуреченский

# О муниципальной программе Кондинского района «Развитие транспортной системы»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 31.05.2023 № 593)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.12.2023 № 1283)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.07.2024 № 768)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Кондинского района «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.П. Кулиниченко.

Исполняющий обязанности

главы района 	А.В.Кривоногов

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением Администрации от 31.05.2023 № 593)

Приложение

к постановлению администрации района

от 22.11.2022 № 2509

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 24.07.2024 № 768)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2023-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Кондинского района, в ведении которого находится комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района (далее - комитет несырьевого сектора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 2. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в муниципальном сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма I «Дорожное хозяйство». Подпрограмма II «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ - основание |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, % | - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта - 2013 года - № 92-рп - «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | Комитет несырьевого сектора |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027-2030 |
|  | всего |  | 1 402 442,0 |  | 383 690,5 | 361 460,3 |  |  |  | 109 547,7 |  | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 310 405,2 |  | 112 075,4 | 198 329,8 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 092 036,8 |  | 271 615,1 | 163 130,5 |  |  |  | 109 547,7 |  | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |  | 110 416,1 |  | 30 239,9 | 80 176,2 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027-2030 |
|  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Кондинского района |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
|  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 04.12.2023 № 1283)

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 24.07.2024 № 768)

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) |  |  | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (таблица 4 целевой показатель 1) |  | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС) |  | всего | 153 615,9 |  | 153 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 53 615,9 |  | 53 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100 000,0 |  | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. |  | «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» |  | МУ УКС |  | всего | 153 615,9 |  | 153 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 53 615,9 |  | 53 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100 000,0 |  | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (таблица 4 целевой показатель 2, 3, 4) |  | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства (далее - Комитет несырьевого сектора), МУ УКС |  | всего | 391 248,3 |  | 64 957,8 | 225 328,7 | 17 146,3 | 16 763,1 | 67 052,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 226 243,6 |  | 27 913,8 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 165 004,7 |  | 37 044,0 | 26 998,9 | 17 146,3 | 16 763,1 | 67 052,4 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Междуреченский |  | МУ УКС |  | всего | 108 110,0 |  | 21 789,1 | 86 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 87 902,5 |  | 10 012,2 | 77 890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20 207,5 |  | 11 776,9 | 8 430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. |  | Расходы на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса «Перекресток безопасности» пгт. Междуреченский |  | МУ УКС |  | всего | 14 167,7 |  | 14 167,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 9 917,4 |  | 9 917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 250,3 |  | 4 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Луговой |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 8 895,9 |  | 0,0 | 8 895,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 8 895,9 |  | 0,0 | 8 895,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Леуши |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 14 301,5 |  | 0,0 | 14 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 13 751,4 |  | 0,0 | 13 751,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 550,1 |  | 0,0 | 550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Кондинское |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 18 646,0 |  | 0,0 | 18 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 17 146,0 |  | 0,0 | 17 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 |  | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Половинка |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 23 842,1 |  | 0,0 | 23 842,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 17 754,1 |  | 0,0 | 17 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 088,0 |  | 0,0 | 6 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Мулымья |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 9 333,4 |  | 0,0 | 9 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 9 333,4 |  | 0,0 | 9 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Куминский |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 21 621,2 |  | 0,0 | 21 621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 17 829,1 |  | 0,0 | 17 829,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 792,1 |  | 0,0 | 3 792,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Мортка |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 34 033,8 |  | 11 976,3 | 22 057,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 30 041,7 |  | 7 984,2 | 22 057,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 992,1 |  | 3 992,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Болчары |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 11 593,9 |  | 0,0 | 11 593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 11 593,9 |  | 0,0 | 11 593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Шугур |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 2 078,2 |  | 0,0 | 2 078,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 078,2 |  | 0,0 | 2 078,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Содержание дорог и искусственных сооружений на них» (таблица 4 целевой показатель № 3, 4) |  | Комитет несырьевого сектора, МУ УКС, комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) |  | всего | 152 041,7 |  | 45 159,0 | 38 097,1 | 11 144,1 | 11 528,3 | 46 113,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 152 041,7 |  | 45 159,0 | 38 097,1 | 11 144,1 | 11 528,3 | 46 113,2 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. |  | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  | МУ УКС |  | всего | 65 419,7 |  | 35 830,0 | 29 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 65 419,7 |  | 35 830,0 | 29 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. |  | Содержание дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах района |  | Комитет несырьевого сектора, МУ УКС |  | всего | 85 286,3 |  | 9 196,9 | 7 303,8 | 11 144,1 | 11 528,3 | 46 113,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 85 286,3 |  | 9 196,9 | 7 303,8 | 11 144,1 | 11 528,3 | 46 113,2 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. |  | Контроль и мониторинг внедрения автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  | Комитет несырьевого сектора |  | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. |  | Расходы на разработку документации по организации дорожного движения, документации по развитию и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования |  | КУМИ |  | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме I |  |  |  | всего | 696 905,9 |  | 263 732,7 | 263 425,8 | 28 290,4 | 28 291,4 | 113 165,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 279 859,5 |  | 81 529,7 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 417 046,4 |  | 182 203,0 | 65 096,0 | 28 290,4 | 28 291,4 | 113 165,6 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Автомобильный, воздушный и водный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом» (таблица 4 целевой показатель 5) |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 210 701,6 | 38 042,8 | 39 046,0 | 22 268,8 | 22 268,8 | 89 075,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 3 230,3 | 3 230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 207 471,3 | 34 812,5 | 39 046,0 | 22 268,8 | 22 268,8 | 89 075,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 161 739,7 | 20 362,1 | 20 196,8 | 20 196,8 | 20 196,8 | 80 787,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 3 230,3 | 3 230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 158 509,4 | 17 131,8 | 20 196,8 | 20 196,8 | 20 196,8 | 80 787,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пгт. Междуреченский |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 32 364,2 | 15 587,0 | 16 777,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 32 364,2 | 15 587,0 | 16 777,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Кондинского района |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 16 597,7 | 2 093,7 | 2 072,0 | 2 072,0 | 2 072,0 | 8 288,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 16 597,7 | 2 093,7 | 2 072,0 | 2 072,0 | 2 072,0 | 8 288,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом» (таблица 4 целевой показатель 5) |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 265 604,5 | 40 103,7 | 32 214,4 | 32 214,4 | 32 214,4 | 128 857,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 14 631,6 | 14 631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 250 972,9 | 25 472,1 | 32 214,4 | 32 214,4 | 32 214,4 | 128 857,6 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2.1. | Предоставление субсидии по перевозке пассажиров воздушным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района по регулируемым тарифам |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 146 066,2 | 22 419,6 | 17 663,8 | 17 663,8 | 17 663,8 | 70 655,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 7 558,6 | 7 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 138 507,6 | 14 861,0 | 17 663,8 | 17 663,8 | 17 663,8 | 70 655,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Предоставление субсидии аэропортам на возмещение затрат по аэропортовым сборам и наземному обслуживанию ВС, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района, по регулируемым тарифам |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 45 846,9 | 6 018,3 | 5 689,8 | 5 689,8 | 5 689,8 | 22 759,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 2 781,8 | 2 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 43 065,1 | 3 236,5 | 5 689,8 | 5 689,8 | 5 689,8 | 22 759,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, возникших в результате осуществления работ по содержанию авиационных площадок, используемых для приемки и отправки пассажиров, обслуживания ВС, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 73 691,4 | 11 665,8 | 8 860,8 | 8 860,8 | 8 860,8 | 35 443,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 4 291,2 | 4 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 69 400,2 | 7 374,6 | 8 860,8 | 8 860,8 | 8 860,8 | 35 443,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом» (таблица 4 целевой показатель 5) |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 229 230,0 | 41 811,3 | 26 774,1 | 26 774,1 | 26 774,1 | 107 096,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 | 12 683,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 216 546,2 | 29 127,5 | 26 774,1 | 26 774,1 | 26 774,1 | 107 096,4 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Предоставление субсидии из бюджета Кондинского района организациям водного транспорта на возмещение затрат от пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района по регулируемым тарифам |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 229 230,0 | 41 811,3 | 26 774,1 | 26 774,1 | 26 774,1 | 107 096,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 12 683,8 | 12 683,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 216 546,2 | 29 127,5 | 26 774,1 | 26 774,1 | 26 774,1 | 107 096,4 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме II |  |  |  | всего |  |  | 705 536,1 | 119 957,8 | 98 034,5 | 81 257,3 | 81 257,3 | 325 029,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 30 545,7 | 30 545,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 674 990,4 | 89 412,1 | 98 034,5 | 81 257,3 | 81 257,3 | 325 029,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | всего |  |  | 1 402 442,0 | 383 690,5 | 361 460,3 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 310 405,2 | 112 075,4 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 092 036,8 | 271 615,1 | 163 130,5 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |  |  | 110 416,0 | 30 239,8 | 80 176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  | всего |  |  | 1 402 442,0 | 383 690,5 | 361 460,3 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 310 405,2 | 112 075,4 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 092 036,8 | 271 615,1 | 163 130,5 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  | всего |  |  | 153 615,9 | 153 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 53 615,9 | 53 615,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  |  |  | всего |  |  | 1 248 826,1 | 230 074,6 | 361 460,3 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 256 789,3 | 58 459,5 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 992 036,8 | 171 615,1 | 163 130,5 | 109 547,7 | 109 548,7 | 438 194,8 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  | Комитет несырьевого сектора | всего |  |  | 705 536,1 | 119 957,8 | 98 034,5 | 81 257,3 | 81 257,3 | 325 029,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 30 545,7 | 30 545,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 674 990,4 | 89 412,1 | 98 034,5 | 81 257,3 | 81 257,3 | 325 029,2 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 |  |  |  | МУ УКС | всего |  |  | 696 905,9 | 263 732,7 | 263 425,8 | 28 290,4 | 28 291,4 | 113 165,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 279 859,5 | 81 529,7 | 198 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 417 046,4 | 182 203,0 | 65 096,0 | 28 290,4 | 28 291,4 | 113 165,6 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 |  |  |  | КУМИ | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Реализация инвестиционных проектов посредством проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Реализация инвестиционных проектов посредством проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта по следующим мероприятиям: ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Междуреченский; ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Мортка; ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Куминский; ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Кондинское; ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Луговой; ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Половинка; ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Мулымья; ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Леуши; ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Болчары; ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Шугур | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание дорог и искусственных сооружений на них» | Заключение муниципальных контрактов на: содержание (обслуживание) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; содержание дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах района, включая подъездные автомобильные дороги местного значения; контроль и мониторинг внедрения автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; расходы на разработку документации по организации дорожного движения, документации по развитию и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом» | Заключение муниципальных контрактов на: 1. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. 2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пгт. Междуреченский. Заключение соглашения: На предоставление субсидии, с целью возмещения затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Кондинского района | Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление администрации Кондинского района от 27 июня 2016 года № 973 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям транспортного комплекса, осуществляющим деятельность по обслуживанию населения на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района» |
| 5. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом» | Предоставление субсидии по договорам на: 1. Возмещение затрат по аэропортовым сборам и наземному обслуживанию воздушных судов, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района по регулируемым тарифам. 2. Возмещение затрат авиакомпании, возникших в результате осуществления деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района по регулируемым тарифам. 3. Возмещение затрат, возникших в результате осуществления работ по содержанию авиационных площадок, используемых для приема и отправки пассажиров, обслуживания ВС, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 27 июня 2016 года № 973 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям транспортного комплекса, осуществляющим деятельность по обслуживанию населения на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района» |
| 6. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом» | Предоставление субсидии по договору на возмещение затрат перевозчика, возникших в результате осуществления пассажирских перевозок водным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района по регулируемым тарифам в соответствии с производственной программой пассажирских перевозок | Постановление администрации Кондинского района от 27 июня 2016 года № 973 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям транспортного комплекса, осуществляющим деятельность по обслуживанию населения на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района» |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» | 2,02 км | 2020-2023 годы | Муниципальный контракт жизненного цикла на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации, строительству и содержанию объекта: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог (километров) |

(Таблица 4 изложена в новой редакции постановлением Администрации от 24.07.2024 № 768)

Таблица 4

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог (километров) | 0,0 | 2,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,02 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (километров) | 0,0 | 3,11 | 19,28 | 0,0 | 0,0 | 22,39 |
| 3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам, тыс. чел. | 260,4 | 260,4 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |

(Приложение к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 04.12.2023 № 1283)

(Приложение к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации от 24.07.2024 № 768)

Приложение

к муниципальной программе

Перечень объектов (мероприятий) для заключения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (таблица 4 целевой показатель 1) | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС) | всего | 153 615,9 | 153 615,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 53 615,9 | 53 615,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши» | МУ УКС | всего | 153 615,9 | 153 615,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 53 615,9 | 53 615,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (таблица 4 целевой показатель 2, 3, 4) | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства (далее - Комитет несырьевого сектора), МУ УКС | всего | 275 510,7 | 46 168,5 | 229 342,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 226 243,6 | 27 913,8 | 198 329,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 32 470,7 | 18 254,7 | 14 216,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 16 796,4 | 0,0 | 16 796,4 | 0,0 |
| 1.2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Междуреченский | МУ УКС | всего | 120 513,1 | 34 192,2 | 86 320,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 97 819,9 | 19 929,6 | 77 890,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 16 548,4 | 14 262,6 | 2 285,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 6 144,8 | 0,0 | 6 144,8 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина (от ул. Толстого до ул. Луначарского) в пгт. Междуреченский | МУ УКС | всего | 9 143,4 | 0,0 | 9 143,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 571,7 | 0,0 | 4 571,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 2 285,8 | 0,0 | 2 285,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 2 285,9 | 0,0 | 2 285,9 | 0,0 |
| 1.2.1.2. | Расходы на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса «Перекресток безопасности», пгт. Междуреченский | МУ УКС | всего | 14 167,7 | 14 167,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 917,4 | 9 917,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 4 250,3 | 4 250,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3. | Ремонт участка дороги по ул. Кондинская пгт. Междуреченский (от ул. Толстого до д. 32А ул. Кондинская) | МУ УКС | всего | 8 446,9 | 8 446,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 223,4 | 4 223,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 4 223,5 | 4 223,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги ул. Локомотивная в пгт.Междуреченский | МУ УКС | всего | 11 577,6 | 11 577,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 788,8 | 5 788,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 5 788,8 | 5 788,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (от ул. Нефтепроводная до 2-го квартального проезда) и по ул. 2-й квартальный проезд (от ул. Центральная до ул. Комбинатская и от ул. Кедровая до ул. Энергетиков) в пгт.Междуреченский | МУ УКС | всего | 32 524,5 | 0,0 | 32 524,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 30 898,3 | 0,0 | 30 898,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 1 626,2 | 0,0 | 1 626,2 | 0,0 |
| 1.2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы и пер. Школьный в пгт.Междуреченский | МУ УКС | всего | 11 219,0 | 0,0 | 11 219,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 658,1 | 0,0 | 10 658,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 560,9 | 0,0 | 560,9 | 0,0 |
| 1.2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги ул. Солнечная (от ул. Титова до ул. Сибирская) в пгт.Междуреченский | МУ УКС | всего | 33 434,0 | 0,0 | 33 434,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31 762,2 | 0,0 | 31 762,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 1 671,8 | 0,0 | 1 671,8 | 0,0 |
| 1.2.2. | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Леуши | Комитет несырьевого сектора | всего | 15 517,5 | 0,0 | 15 517,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 751,4 | 0,0 | 13 751,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 550,1 | 0,0 | 550,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 1 216,0 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая в п. Лиственичный (сп. Леуши) | Комитет несырьевого сектора | всего | 1 633,0 | 0,0 | 1 633,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 816,5 | 0,0 | 816,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 408,3 | 0,0 | 408,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 408,3 | 0,0 | 408,3 | 0,0 |
| 1.2.2.2. | Ремонт перекрестка ул. Космонавтов - ул. Садовая в п. Лиственичный (сп. Леуши) | Комитет несырьевого сектора | всего | 567,4 | 0,0 | 567,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 283,7 | 0,0 | 283,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 141,9 | 0,0 | 141,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 141,9 | 0,0 | 141,9 | 0,0 |
| 1.2.2.3. | Ремонт дороги местного значения ул. Школьная в п. Лиственичный | Комитет несырьевого сектора | всего | 1 701,0 | 0,0 | 1 701,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 615,9 | 0,0 | 1 615,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 85,1 | 0,0 | 85,1 | 0,0 |
| 1.2.2.4. | Ремонт дороги местного значения пер. Комсомольский, п. Лиственичный | Комитет несырьевого сектора | всего | 1 998,7 | 0,0 | 1 998,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 898,8 | 0,0 | 1 898,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
| 1.2.2.5. | Ремонт дороги местного значения ул. Учительская, с. Леуши | Комитет несырьевого сектора | всего | 1 226,5 | 0,0 | 1 226,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 165,2 | 0,0 | 1 165,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 61,3 | 0,0 | 61,3 | 0,0 |
| 1.2.2.6. | Ремонт дороги местного значения ул. Береговая с. Леуши (участок дороги от автодороги с. Леуши - п. Лиственичный до ул. Береговая, д. 19) | Комитет несырьевого сектора | всего | 2 100,5 | 0,0 | 2 100,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 995,5 | 0,0 | 1 995,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |
| 1.2.2.7. | Ремонт дороги местного значения ул. Юбилейная п. Лиственичный (участок дороги от автодороги с. Леуши - п. Лиственичный до ул. Юбилейная, д. 12) | Комитет несырьевого сектора | всего | 1 236,0 | 0,0 | 1 236,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 174,2 | 0,0 | 1 174,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 61,8 | 0,0 | 61,8 | 0,0 |
| 1.2.2.8. | Ремонт дороги местного значения ул. Береговая (от пересечения ул. Советская до ул. Школьная) с. Леуши | Комитет несырьевого сектора | всего | 5 054,3 | 0,0 | 5 054,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 801,6 | 0,0 | 4 801,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 252,7 | 0,0 | 252,7 | 0,0 |
| 1.2.3. | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Кондинское | Комитет несырьевого сектора | всего | 20 890,5 | 0,0 | 20 890,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17 146,0 | 0,0 | 17 146,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 2 244,5 | 0,0 | 2 244,5 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | Ремонт участка дороги ул. Ленина - ул. Гастелло - ул. Некрасова - ул. Заводская в пгт. Кондинское | Комитет несырьевого сектора | всего | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Крупской от ул. Совхозной до конца улицы, перекресток ул. Крупской с ул. Чехова, перекресток ул. Крупской с ул. Новая, ул. Октябрьская в пгт. Кондинское | Комитет несырьевого сектора | всего | 14 890,5 | 0,0 | 14 890,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14 146,0 | 0,0 | 14 146,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 744,5 | 0,0 | 744,5 | 0,0 |
| 1.2.4. | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Половинка | Комитет несырьевого сектора | всего | 24 135,7 | 0,0 | 24 135,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17 754,1 | 0,0 | 17 754,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 6 088,0 | 0,0 | 6 088,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 293,6 | 0,0 | 293,6 | 0,0 |
| 1.2.4.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская в п. Половинка | Комитет несырьевого сектора | всего | 18 263,9 | 0,0 | 18 263,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 175,9 | 0,0 | 12 175,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 6 088,0 | 0,0 | 6 088,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4.2. | Ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Восточная, п. Половинка | Комитет несырьевого сектора | всего | 5 871,8 | 0,0 | 5 871,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 578,2 | 0,0 | 5 578,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 293,6 | 0,0 | 293,6 | 0,0 |
| 1.2.5. | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Куминский | Комитет несырьевого сектора | всего | 25 952,5 | 0,0 | 25 952,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17 829,1 | 0,0 | 17 829,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 3 792,1 | 0,0 | 3 792,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 4 331,3 | 0,0 | 4 331,3 | 0,0 |
| 1.2.5.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в пгт. Куминский | Комитет несырьевого сектора | всего | 15 168,4 | 0,0 | 15 168,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7 584,2 | 0,0 | 7 584,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 3 792,1 | 0,0 | 3 792,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 3 792,1 | 0,0 | 3 792,1 | 0,0 |
| 1.2.5.2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Космонавтов (участок от ул. Станционная до дома № 9А), пгт. Куминский | Комитет несырьевого сектора | всего | 10 784,1 | 0,0 | 10 784,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 244,9 | 0,0 | 10 244,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 539,2 | 0,0 | 539,2 | 0,0 |
| 1.2.6. | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 35 412,2 | 11 976,3 | 23 435,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 30 041,7 | 7 984,2 | 22 057,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 3 992,1 | 3 992,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 1 378,4 | 0,0 | 1 378,4 | 0,0 |
| 1.2.6.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Индустриальная в пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 11 976,3 | 11 976,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7 984,2 | 7 984,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 3 992,1 | 3 992,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6.2. | Ремонт дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 10 022,7 | 0,0 | 10 022,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 521,6 | 0,0 | 9 521,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 501,1 | 0,0 | 501,1 | 0,0 |
| 1.2.6.3. | Ремонт дороги по ул. Г.М. Борисова, пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 3 239,5 | 0,0 | 3 239,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 077,5 | 0,0 | 3 077,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
| 1.2.6.4. | Ремонт дороги по пер. Пушкина, пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 3 647,8 | 0,0 | 3 647,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 465,4 | 0,0 | 3 465,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 182,4 | 0,0 | 182,4 | 0,0 |
| 1.2.6.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная, пгт. Мортка | Комитет несырьевого сектора | всего | 6 308,4 | 0,0 | 6 308,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 993,0 | 0,0 | 5 993,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 315,4 | 0,0 | 315,4 | 0,0 |
| 1.2.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Луговой | Комитет несырьевого сектора | всего | 9 364,1 | 0,0 | 9 364,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8 895,9 | 0,0 | 8 895,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 468,2 | 0,0 | 468,2 | 0,0 |
| 1.2.7.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Кирова (от ул. 60 лет СССР до пер. Первомайский) в пгт. Луговой | Комитет несырьевого сектора | всего | 9 364,1 | 0,0 | 9 364,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8 895,9 | 0,0 | 8 895,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 468,2 | 0,0 | 468,2 | 0,0 |
| 1.2.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Болчары | Комитет несырьевого сектора | всего | 12 204,1 | 0,0 | 12 204,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 593,9 | 0,0 | 11 593,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 610,2 | 0,0 | 610,2 | 0,0 |
| 1.2.8.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская, с. Болчары | Комитет несырьевого сектора | всего | 12 204,1 | 0,0 | 12 204,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 593,9 | 0,0 | 11 593,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 610,2 | 0,0 | 610,2 | 0,0 |
| 1.2.9. | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Шугур | Комитет несырьевого сектора | всего | 2 187,6 | 0,0 | 2 187,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 078,2 | 0,0 | 2 078,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 109,4 | 0,0 | 109,4 | 0,0 |
| 1.2.9.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная в д. Шугур | Комитет несырьевого сектора | всего | 603,8 | 0,0 | 603,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 573,6 | 0,0 | 573,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 0,0 |
| 1.2.9.2. | Ремонт автомобильной дороги ул. Таежная в д. Шугур | Комитет несырьевого сектора | всего | 908,9 | 0,0 | 908,9 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 863,5 | 0,0 | 863,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 45,4 | 0,0 | 45,4 | 0,0 |
| 1.2.9.3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в д. Шугур | Комитет несырьевого сектора | всего | 489,1 | 0,0 | 489,1 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 464,6 | 0,0 | 464,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 0,0 |
| 1.2.9.4. | Ремонт автомобильной дороги пер. Солнечный в д. Шугур | Комитет несырьевого сектора | всего | 185,8 | 0,0 | 185,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 176,5 | 0,0 | 176,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| 1.2.10. | Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Мулымья | Комитет несырьевого сектора | всего | 9 824,6 | 0,0 | 9 824,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 333,4 | 0,0 | 9 333,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 491,2 | 0,0 | 491,2 | 0,0 |
| 1.2.10.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Лесная в п. Мулымья | Комитет несырьевого сектора | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 333,4 | 0,0 | 9 333,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 491,2 | 0,0 | 491,2 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме I |  | всего | 429 126,6 | 199 784,4 | 229 342,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 279 859,5 | 81 529,7 | 198 329,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Кондинского района | 132 470,7 | 118 254,7 | 14 216,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет городского/сельского поселения | 16 796,4 | 0,0 | 16 796,4 | 0,0 |