Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 января 2026 года |  |  | № 36 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении перечня инвестиционных проектов Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Во исполнение постановления администрации Кондинского района 
от 23 июля 2019 года № 1478 «О порядке составления проекта Решения Думы Кондинского района о бюджете муниципального образования Кондинский район на очередной финансовый год и на плановый период» администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить перечень инвестиционных проектов Кондинского района 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района Е.Е. Петрову.

| Глава района |  | А.В.Зяблицев |
| --- | --- | --- |

жм/Банк документов/Постановления 2026

Приложение

к постановлению администрации района

от 20.01.2026 № 36

Перечень инвестиционных проектов Кондинского района,

планируемых к реализации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Раздел 1. Перечень инвестиционных проектов Кондинского района в отношении

объектов капитального строительства на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта |  | Срок проектирования/ строительства (характер работ) |  | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (при наличии стоимость указывается по государственной экспертизе проверки достоверности определения сметной стоимости) | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям) | Планируемый объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту | начало | завершение |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  | 38 801,0 | 28 549,4 | 1 702,6 | 8 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства твердотопливной котельной в пгт. Междуреченский | МВт | 4 | 2025 ПИР | 2026 ПИР | 8 549,0 | 8 549,0 | 8 549,0 | 0,0 | 0,0 | 8 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района | куб. м/сут. | 300 | 2022 ПИР 2023 СМР | 2023 ПИР 2026 СМР | 207 784,5 | 276 804,1 | 30 252,0 | 28 549,4 | 1 702,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 2. Перечень инвестиционных проектов Кондинского района в отношении приобретения

социальных объектов недвижимого имущества на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование объектов, наименование муниципальной программы | Характеристика объекта |  | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Сроки приобретения | Планируемый объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | мощность по проекту |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | бюджет муниципального образования в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующим субъектом | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Твердотопливная котельная в пгт. Междуреченский | МВт | 6 | 100 248,6 | 2026 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |