ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О рассмотрении проекта плана мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе.

Рассмотрев проект плана мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе, представленный заместителем главы района по социальным вопросам администрации Кондинского района Н.Н. Шахториной, руководствуясь  уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

- Информацию принять к сведению.

- Принять план мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кондинском районе (прилагается).

- Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и правопорядку Думы Кондинского района (С.А. Тюльканова) и заместителя главы Кондинского района по социальным вопросам  Н.Н. Шахторину.

- Решение опубликовать в газете «Кондинский вестник».

Глава Кондинского района                                       В.Ф. Редикульцев

пгт Междуреченский

29 декабря 2007 года

№ 519

|  | Приложение к решению Думы Кондинского района от 29.12.2007 №519 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Кондинского района на 2008 -2009 годы

| № | Мероприятие | Ответственные | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Кондинского района |
| 1 | Сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в учреждениях социального обслуживания | Управление социальной защиты населения | 2 квартал 2008 г. |  |
| 2. | Сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в учреждениях культуры | Районное управление культуры, главы поселений | 2-3 квартал 2008 г. |  |
| 3. | Сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в учреждениях здравоохранения | Комитет по здравоохранению | В течение года |  |
| 4. | Сооружение пандусов и поручней, устранение порогов, расширение проходов в административных зданиях района |  | В течение года |  |
| 2 . Обустройство специальных мест для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения ( ванные комнаты, санитарные узлы и другие объекты) |
| 1. | Обустройство санитарных узлов в учреждениях социального обслуживания населения | Управление социальной защиты населения | 2-3 квартал 2008 г. |  |
| 2. | Обустройство санитарных узлов в учреждении «Центр занятости населения» | БУ РЦЗН | 2-3 квартал 2008 г. |  |
| 3. | Обустройство специальных мест в зрительных залах учреждений культуры для установки и фиксации инвалидных колясок ( РЦКИ «Конда», дома культуры поселений) | Районное управление культуры, главы поселений | 4 квартал 2008 г |  |
| 4. | Обустройство санитарных узлов в учреждениях культуры | Районное управление культуры, главы поселений | 2009 год |  |
| 5. | Обустройство санитарных узлов и душевых кабин в учреждениях физкультуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту, главы поселений | 2009 год |  |
| 6. | Обустройство санитарных узлов и душевых кабин в учреждениях здравоохранения | Комитет по здравоохранению | 2009 год |  |
| 3. Благоустройство территорий, подъездных путей, автостоянок для формирования беспрепятственного доступа к учреждениям социальной инфраструктуры |
| 1. | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок административных зданий района |  | В течение периода |  |
| 2. | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок учреждений социального обслуживания | Управление социальной защиты по Кондинскому району | Квартал 2008 года |  |
| 3 | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок учреждений здравоохранения | Комитет по здравоохранению | В течение периода |  |
| 4. | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок учреждений культуры | Районное управление культуры, главы поселений | В течение периода |  |
| 5. | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок учреждений физкультуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту, главы поселений | В течение периода |  |
| 6. | Обустройство территорий, подъездных путей, автостоянок образовательных учреждений | Управление образования | В течение периода |  |
| 7. | Обустройство спуска, оборудование сходнями, пандусами, перилами причалов теплохода «Заря» | Комитет по транспорту , главы поселений | В течение периода |  |
| 4. Оснащение учреждений социальной инфраструктуры района специальными устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов к услугам |
| 1. | Оснащение объектов социальной инфраструктуры района колясками – трансформерами для перемещения лиц с ограниченными возможностями от зданий аэровокзалов до воздушных судов. | Комитет по транспорту | В течение периода |  |
| 2. | Оснащение переговорными спецустройствами касс дл пенсионных и коммунальных платежей | Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи | В течение периода |  |
| 3. | Обустройство торговых залов и контрольно-кассовых постов в соответствии с требованиями доступности для инвалидов |  | В течение периода |  |
| 5. Методическая и организационная работа |
| 1. | Организация и проведение семинаров, совещаний для учреждений социальной инфраструктуры района по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к этим объектам | Межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 раз в квартал |  |
| 2. | Проведение мониторинга формирования беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к услугам, предоставляемым учреждениями социальной сферы | Межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения | Март 2008, март 2009 |  |
| 3. | Подготовка и издание буклетов и методических материалов, телепрограмм по проблеме формирования беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к услугам, предоставляемым учреждениями социальной сферы | Межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения | В течение периода |  |