

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

РЕШЕНИЕ

**Об исполнении Плана мероприятий**

**по реализации наказов избирателей, данных депутатам**

**Думы Кондинского района пятого созыва**

В соответствии с решениями Думы Кондинского района от 18 сентября 2013 года № 381 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района», от 29 мая 2014 года № 469 «Об утверждении перечня наказов избирателей, принятых депутатами Думы Кондинского района пятого созыва», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района **решила**:

1. Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2021 году, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва, принять к сведению (приложение).
2. Снять с контроля 11 наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва, полностью выполненных и (или) ставших в ходе исполнения неактуальными согласно приложению.
3. Администрации Кондинского района продолжить работу по Плану мероприятий по реализации оставшихся на исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.А. Мухина.

Председатель Думы Кондинского района Р.В. Бринстер

пгт. Междуреченский

26 апреля 2022 года

№ 902

Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 26.04.2022 № 902

**Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2021 году, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сфера деятельности, содержание наказа** | **Наказ депутату** | **Информация об исполнении, представленная администрацией Кондинского района** | **ОТМЕТКА**  **о снятии с контроля /исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированной свалки за пгт. Мортка | **Наталья Николаевна Шахторина Избирательный округ № 10** (пгт. Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | **На исполнении.**  В рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2021 году мероприятие не проводилось, в связи отсутствия финансирования.  В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кондинский район, ликвидация несанкционированной свалки 3 км от пгт.Мортка до 31.12.2024г. | **На исполнении** |
| 2. | Строительство кольцевого водопровода.  Оборудование места для купания | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13** (пгт. Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | **На исполнении.** Капитальный ремонт водопровода по ул. Комарова, ул. Гагарина, переулок Вокзальный – запланирована разработка проектно-сметной документации на 2022 год. | **Снять с контроля** |
| 3. | Реализация программы «Чистая вода» на территории избирательного округа | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) | **В работе.**  п. Лиственичный-водоочистные сооружения имеются, год ввода в эксплуатацию-2017.  Для реализации мероприятия в. Ягодный, п. Дальний необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Проектирование данных мероприятий в п. Дальний запланировано на 2025 год, в п. Ягодный на 2023 год. | **Снять с контроля в части п.Лиственичный.**  **В иной части на исполнение.** |
| 4. | Строительство пешеходного моста через р.Учинья на д. Мыс, строительство участка дороги в твердом покрытии от главной дороги до д.Мыс | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  (п.Половинка) | **Не планируется.** Действующими муниципальными программами Кондинского района строительство пешеходного моста не предусмотрено.  **Исполнено.** Согласно муниципальному контракту в 2018 году акционерным обществом «Государственная компания «Северавтодор» произведены работы по ремонту дороги на улице Учинская на сумму 952262 руб. | **Снять с контроля в части дороги.**  **В части пешеходного моста на исполнение** |
| 5. | Организация централизованного водоснабжения | **Не планируется.** Для реализации мероприятия необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», в связи с отсутствием денежных средств, реализация данного мероприятия на 2022 год не запланирована. | **На исполнение** |
| 6. | Благоустройство территории поселения | **Исполнено.** В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году выполнено:  1)Ремонт и обустройство объекта "Обелиск воинам ВОВ" в п. Половинка (в рамках реализации проекта "Обустройство парка "Воинам и участникам ВОВ в п. Половинка"")  2)Обустройство спортивной зоны в Парке "Кедровый" по ул. Советская, 4, в п. Половинка. | **Снять с контроля** |
| 7. | Обеспечение водой (питьевой и технической) жителей п. Мулымья | **Татьяна Васильевна Сильнягина**  **Избирательный округ**  **№ 21,**  (д. Ушья, п. Мулымья) | **Не планируется.** Для реализации мероприятия необходимо выполнение инженерных изысканий объекта и разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», в связи с отсутствием денежных средств, реализация данного мероприятия на 2022 год не запланирована. | **На исполнение** |
| 8. | Строительство спортивного зала в п. Лиственичный | **Галина Михайловна Иванова**  **Избирательный округ**  **№ 18,**  (п. Лиственичный,  п. Ягодный, НПС Ягодное, п. Дальний) | **Не планируется.**  Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. | **Снять с контроля** |
| 9. | Строительство дома культуры (пгт. Луговой) | **Эмилия Максимовна Нохова**  **Одномандатный избирательный округ № 16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт.Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | **В работе.** Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | **На исполнение** |
| 10. | Строительство спортивно-досугового центра | **Не планируется.** Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. | **Снять с контроля** |
| 11. | Строительство второй очереди лагеря МБУ ДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | **Светлана Александровна Тюльканова**  **Избирательный округ**  **№ 15,**  (пгт.Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | **В работе.** Строительство объекта предусмотрено государственной программой ХМАО – Югры "Развитие образования" на 2025 - 2027 гг.  Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», пгт. Луговой (2-я очередь)», стоимость незавершенного строительства составляет **10 205,235** тыс. руб. Год фактического прекращения проектирования 2015г. Необходимо выполнить корректировку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной стоимости. | **На исполнение** |
| 12. | Строительство дома культуры (п.Шугур) | **На исполнении.** Работы ведутся в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района от 22 февраля 2022 года № 137-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта культуры «Сельский Дом культуры»  д. Шугур». По состоянию на 12.04.2022 г. разработано техническое задание, подготовлены технические условия, оформлен земельный участок. | **На исполнение** |
| 13 | Строительство сельского дома культуры | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  (п. Половинка) | **На исполнении.** Ведутся работы по изготовлению проектно – сметной документации строительства объекта «Центр культурного развития п.Половинка». Заключен муниципальный контракт № 0187300003521000793  от 28.12.2021 года, с Обществом с ограниченной ответственностью «Адепт-Проект» г.Тюмень на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ по 31.10.2022 года. | **На исполнении** |
| 14. | Строительство сельского дома культуры (с. Леуши) | **Людмила Ефимовна Моталина**  **Одномандатный избирательный округ**  **№17,**  (с. Леуши) | **На исполнении.** Предложения на включение строительства сельского дома культуры направлены в Правительство Ханты – Мансийского автономного округа – Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. | **На исполнение.** |
| 15. | Строительство спортивных площадок и установка турников на территории с. Чантырья | **Татьяна Сергеевна Собровина**  **Избирательный округ № 20** (п. Назарово,  с. Чантырья, с. Шаим,  п. Супра) | **Исполнено.** В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году выполнено обустройство детской игровой площадки в с. Чантырья. | **Снять с контроля** |
| 16. | Для разгрузки ул. Глинка, ул. Космонавтов, ул. Нагорная, ул. Восточная от проезда транзитного грузового автотранспорта продолжить строительство дороги ул. Луначарского от пересечения с ул. Восточная по спуску к основной дорожной магистрали ул. Сибирская | **Рыбьяков Юрий Сергеевич**  **Одномандатный избирательный округ № 8,**  **(**пгт. Междуреченский улицы: Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) | **Не планируется.**  Муниципальной программой Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проектирование и строительство автомобильной дороги ул.Луначарского от пересечения с ул.Восточная до ул.Сибирская не предусмотрено. В рамках утвержденных параметров бюджета городского поселения Междуреченский на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети в населенном пункте. | **Снять с контроля** |
| 17. | Строительство автомобильного моста через лог между ул. Дзержинского и ул. Комбинатская | **Не планируется**, в связи с отсутствием финансовых средств в рамках муниципальной программы Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». | **Снять с контроля** |
| 18. | Строительство, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14** (пгт. Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) | **Исполнено.**  1) Строительство дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ в пгт.Куминский из железобетонных плит выполнено.  2) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в 2021 году бюджету городского поселения Куминский из бюджета Кондинского района на ремонт автомобильных дорог, обустройство пешеходных тротуаров и дорожек были предоставлен межбюджетный трансферт в размере 4 245,5 тыс. руб. | **Снять с контроля** |
| 19. | | Капитальный ремонт дорог ул. Гагарина, ул. Есенина,  ул. Станционная | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ № 13** (пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | **Исполнено.**  1) Строительство дороги по ул. Гагарина из железобетонных плит выполнено.  2) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в 2021 году бюджету городского поселения Куминский из бюджета Кондинского района на ремонт автомобильных дорог, обустройство пешеходных тротуаров и дорожек были предоставлен межбюджетный трансферт в размере 4 245,5 тыс. руб. | **Снять с контроля** |
| 20. | | Для жителей с.Ямки и д. Юмас острой проблемой стоит отсутствие возможности приобретения бензина на территории, особенно в летнее время. Заправочная станция построена еще в 2004 году, но до сих пор не функционирует | **Вадим Викторович Бабанаков**  **избирательный округ**  **№ 12**,  (с. Ямки, д. Юмас) | **Не планируется.** Действующими муниципальными программами Кондинского района мероприятия по завершению строительства автозаправочной станции и ввод объекта в эксплуатацию не предусмотрены. В адрес исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Кондинский предложения инвесторов на предоставление им земельных участков для строительства автозаправочных станций в с.Ямки и (или) д.Юмас не поступали. | **Снять с контроля** |
| 21. | | Закончить строительство дороги в твердом покрытии: п.Половинка –  г.Урай | **Татьяна Дмитриевна Конева**  **Избирательный округ**  **№ 19,**  **(**п.Половинка) | **Исполнено.**  Строительство автомобильной дороги г.Урай – п.Половинка IV технической категории с асфальтобетонным типом покрытия завершено в 2022 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». | **Снять с контроля** |
| 22. | | Расселение и снос общежития по ул.Мира, д.1А, ул. Набережная, д.3/1 | **Андрей Анатольевич Кошманов**  **Избирательный округ № 4,**  **(**пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки:Логовой, Овражный) | **Частично исполнено.**  1.Общежитие по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Мира, д. 1А снесено и расселено.  2.Общежитие по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 3Б не снесено. В настоящее время рассматривается вопрос о сносе данного объекта недвижимости. | **Снять с контроля в части №1 (ул. Мира, д. 1А).**  **На исполнении в части №2.** |
| 23. | | Капитальный ремонт многоквартирных домов ул. Первомайская, д.4, 12 | **Частично исполнен.**  1) пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 12:  В 2011 году был проведен ремонт многоквартирного жилого дома по долгосрочной целевой программе «Наш дом» на 2011-2013 гг. с заменой кровли, оконных, дверных, блоков в подъездах; ремонт и утепление наружных стен с облицовкой сайдингом; косметический ремонт подъездов; ремонт отопления, водопровода, электропроводки в местах общего пользования; ремонт канализации; ремонт входных групп; установка приборов учета тепла.  В 2014 году был включен в Программу капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории Ханты-Мансийского округа – Югра.  В марте 2022 года исключен из программы капитального ремонта в связи с превышением совокупной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме над установленной предельной стоимостью услуг и работ по капитальному ремонту.  2) пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, д. 4:  Двухквартирный одноэтажный дом (построен приблизительно в 2002-2004 г), обе квартиры находятся в собственности МО городское поселение Междуреченский, капитальный ремонт не запланирован. | **На исполнении** |
| 24. | | Благоустройство дворов в многоквартирных домах | **Алексей Николаевич Поздеев**  **Избирательный округ № 11** (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» в 2021 году мероприятия не проводились в виду отсутствия финансирования. | **На исполнение** |

**ИТОГО:**

**Из 24 наказов: снято с контроля -11.**

**На исполнении - 13, из которых частично исполнены - 3**