ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О рассмотрении отчета

Контрольно-счетной палаты Кондинского района

о деятельности за второе полугодие 2025 года

В соответствии со статьей 28 Устава Кондинского района, статьями 13 и 21 приложения к решению Думы Кондинского района от 17 декабря 2021 года № 862 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Кондинского района», рассмотрев отчет Контрольно-счетной палаты Кондинского района о деятельности за второе полугодие 2025 года, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты Кондинского района от 20 марта 2025 года № 6-р «Об утверждении отчета за второе полугодие 2025 года», Дума Кондинского района решила:

1. Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кондинского района за второе полугодие 2025 года к сведению (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера.

Председатель Думы Кондинского района	 Р.В. Бринстер

пгт. Междуреченский

26 марта 2026 года

№ 1350

Приложение к решению

Думы Кондинского района

от 26.03.2026 № 1350

ОТЧЕТ

О деятельности Контрольно-счетной палаты Кондинского района

за второе полугодие 2025 года

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кондинского района (далее - Контрольно-счетная палата, КСП) за второе полугодие 2025 года, подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением о Контрольно-счетной палате Кондинского района, утвержденным решением  Думы Кондинского района от 17 декабря 2021 года № 862 и содержит информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты, о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения.

- Общие  положения

Полномочия Контрольно-счетной палаты определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Положением о Контрольно-счетной палате Кондинского района, утвержденным решением  Думы Кондинского района от 17 декабря 2021 года № 862 (далее - Положение).

Работа контрольно-счётной палаты строится на основополагающих принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Согласно Положению Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании полугодовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно, на основании поручений Думы Кондинского района, постоянных комитетов и комиссий Думы Кондинского района, предложений и запросов Главы Кондинского района, глав муниципальных образований.

План работы КСП на второе полугодие 2025 года утвержден постановлением Контрольно-счетной палаты Кондинского района от 27 июня 2025 года № 2.

В отчетном периоде КСП организовывала свою работу на предотвращении нарушений в области бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Штатная численность КСП в 2 полугодии 2025 года составляла 6 единиц.

- Общие показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Кондинского района за 2 полугодие 2025 года

За 2-е полугодие 2025 года КСП проведено 4 контрольных мероприятий и 14 тематических экспертно-аналитических мероприятий, из них:

- 1 – проверка законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета Кондинского района, предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели;

- 3 Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

- 1 – аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- 1 – анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2025 года;

- 1 – мониторинг реализации национальных (региональных) проектов за первое полугодие 2025 года.

- 1 – экспертиза проекта решения Думу Кондинского района «О бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

- 10 –  экспертиза проектов решений представительных органов муниципальных образований «О бюджете муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Проведена 31 экспертиза из них:

- 26 – на проекты муниципальных правовых актов Кондинского района, из них 14 на проекты постановлений о внесении изменений в муниципальные программы Кондинского района;

- 5 – на проекты решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района 25 декабря 2024 года № 1212 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

В ходе осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было проверено 15 объектов, из них:

– 3 объекта - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Кондинский район;

– 1объект - муниципальное учреждение Кондинского района;

– 11 органов местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района.

Объем проверенных средств составил 147 000,93 тыс. рублей.

Во втором полугодии 2025 года выявлены следующие нарушения:

- 16 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц;

- 2 нарушений при ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сумма нарушений 48,77 тыс. рублей;

- 29 нарушений при формировании и исполнении бюджетов. Сумма нарушений 7 666,70 тыс. рублей.

11 нарушений неправомерного расходования бюджетных средств. Сумма нарушений 26 996,4 тыс. рублей.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 3 представления и 1 информационное письма в адрес  исполнительного органа, по результатам 3 проверок результаты направлены в прокуратуру Кондинского района.

3. Контрольно-ревизионная  деятельность во втором  полугодии 2025 года

3.1. Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета Кондинского района, предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели».

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Контрольно-счётной палаты Кондинского района на второе полугодие 2025 года, распоряжения Контрольно-счётной палаты Кондинского района №23-р от 19.09.2025 года «О проведении контрольного мероприятия»

Цель проверки: определение законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета Кондинского района, предоставленных на выполнение муниципальных заданий и на иные цели.

Предмет контрольного мероприятия: процесс распоряжения, использования средств бюджета Кондинского района, других бюджетных средств и иных ресурсов в соответствии с законодательными и иными нормативными (муниципальными) правовыми актами.

Объекты проверки: Отдел физической культуры и спорта администрации Кондинского района, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону (далее по тексту - МБУ ДО СШОР по биатлону, Учреждение, Школа).

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2024 года.

Объем проверенных средств составил 33 045,01 тыс. рублей.

Общий объем нарушений действующего законодательства составил 7 715,46 тыс. руб. (23,3% от общего объема проверенных средств), в том числе:

- нарушение порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям – 8 нарушений;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания корректировалось в сторону сокращения без корректировки муниципального задания и нормативных затрат 6 раз на общую сумму 3 303,92 тыс. рублей;

- превышено допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей муниципального задания (5%) по 3 работам на общую сумму 4 362, 78 тыс. рублей;

- нарушение порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения – 12 ед.;

- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 2 ед. на сумму 48,77 тыс. рублей.

В результате контрольного мероприятия установлено:

- В нарушение ч.3 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее -7-ФЗ). Вид деятельности Учреждения на титульном листе муниципального задания не соответствует его основным видам деятельности, указанным в Уставе и выписке из ЕГРЮЛ, а именно: 92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.

- Нарушение пункта 3 статьи 2 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кондинского района и финансовом обеспечение его выполнения (вместе с Положением) утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 14 августа 2017 года № 1256 (с изм. от 20 июля 2020 года № 1266) (далее по тексту — Порядок № 1256). При утверждении муниципальных заданий не соблюдена установленная форма муниципального задания, приведенная в приложении № 1 к Порядку № 1256.

- Нарушение статьи 69.2 БК РФ и пункта 6 Порядка № 1256:

- по муниципальным услугам и работам указаны показатели и их наименование, характеризующие качество и объем муниципальных услуг и работ, не соответствующие общероссийскому базовому (отраслевому) перечню и региональному перечню услуг и работ;

- установлены муниципальные услуги и работы с показателями, характеризующими качество и объем услуги (работы), отсутствующими в общероссийском базовом (отраслевом) перечне и региональном перечне услуг и работ.

- Базовые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги утверждены с нарушением норм п. 13 ст. 3 Порядка № 1256, без указания затрат на:

а) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

б) коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

- Изменения в нормативные затраты вносились с нарушением норм абз. 2 пункта 26 статьи 3 Порядка № 1256, при отсутствии нормативных правовых актов, приводящих к изменению нормативных затрат.

- В нарушение пункта 4 статьи 69.2, ст. 78.1 БК РФ, пункта 26 статьи 3 Порядка            № 1256 объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания корректировались без изменений муниципального задания и нормативных затрат.

- Установлено невыполнение муниципального задания на 2024 год на основании критериев, предусмотренных пунктом 6 статьи 69.2 БК РФ, в соответствии с которым государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании. Муниципальное задание МБУ ДО СШОР по биатлону считается невыполненным по муниципальным работам:

- "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (региональные) и "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (всероссийские). Показатели отчета о выполнении муниципального задания за 2024 год не подтверждаются результатами проверки первичных документов – окончательные результаты региональных (межрегиональных) соревнований, всероссийских соревнований и авансовые отчеты. Учреждение в течение 2024 года принимало участие в 11 мероприятиях (соревнованиях) регионального (межрегионального) уровня, что на 3 мероприятия меньше, чем установлено в муниципальном задании и годовом отчете. Фактическое подтверждение участия спортсменов во всероссийских соревнованиях в 2024 году отсутствует. Принимая во внимание допустимый % отклонения и норматив затрат на оказание указанных выше муниципальных работ, утвержденный приказом Комитета ФКС от 26 декабря 2024 года  № 120, объем невыполненного муниципального задания составил:

- "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (региональные) 485 263,78 рублей (242 631,89 руб.*2 ед.);

- "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (всероссийские) 2 744 734,56 рублей (228 727,88 руб.*12 ед.).

- "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях". Показатель, характеризующий объем работы «Количество мероприятий» 1 шт. за 2024 год не подтверждается результатами выборочной проверки первичных документов. Учреждением подтверждение фактического выполнения указанной работы не предоставлено, что говорит о несоблюдении ст. 69.2 БК РФ и пункта 3.3 Соглашения № 2. Учитывая норматив затрат на оказание 1 муниципальной работы приказом Комитета ФКС от 26 декабря 2024 года № 120 объем невыполненного муниципального определен в размере 1 132 781,27 рублей.

- При формировании и выполнении муниципального задания по работе в области организации и проведения официальных спортивных мероприятий, уполномоченные органы (лица) не учитывают нормы п.19 статьи 2 Федерального закона от 04 декабря              2007 года № 329-ФЗ и не вносят своевременные изменения в муниципальное задание. Данный факт привел к перевыполнению муниципального задания в 3,75 раза.

- Нарушение подпункта б) п.12 Приказа Минфина № 186н, пункта 8 Приказа № 41, при корректировке объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг план ФХД не корректировался.

- Учреждением заключены и оплачены договора на вывоз ЖБО с завышенным объемом, что привело к излишним расходам субсидии на сумму 48 765,60 рублей и несоблюдению подпункта 3.3.2 пункта 3.3. Соглашения № 2 от 29 декабря 2023 года.

- При расчете нормы расходования топлива допущено нарушение норм распоряжения Минтранса РФ от 14 марта 2008 года NАМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

- В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" при выдаче денежных средств в подотчет тренерам-преподавателям на питание, суточные спортсменов, к учету принимаются документы (ведомости), не соответствующие требованиям первичного учетного документа.

- В нарушение п.4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ в рамках оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», Учреждением в 2024 году на основании Постановления № 612 взималась родительская плата за путевку, предоставленную в лагеря с дневным пребыванием в муниципальных учреждениях в период летних школьных каникул. Средства в объеме 44 815,68 рублей поступили на лицевой счет 280300012, предназначенный для осуществления расчетов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

- Анализом отчетов о расходах субсидии на иные цели и отчетов о достижении результатов предоставления субсидии установлено, что данные отчета на 31 декабря 2024 года о фактически достигнутых значениях (раздел I) не соответствуют фактическому исполнению достигнутых результатов.

- В нарушение п.п.3.3.5 п.3.3 Соглашения Учреждением не представлялся Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии на иные цели (приложение 6 к Соглашению) (к проверке не представлено).

Объекты контрольного мероприятия ознакомлены с результатами контрольного мероприятия. По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес отдела физической культуры и спорта администрации Кондинского района и МБУ ДО СШОР по биатлону. По результатам рассмотрения представления одно должностное лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

3.2. Тематическое экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за первое полугодие 2025 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании распоряжения Контрольно-счётной палаты Кондинского района от 28 июля 2025 года № 20-р.

Цель экспертизы: оперативная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Кондинский район.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 1 полугодие 2025 года, предоставлен в Контрольно счетную плату в соответствии с требованиями ст. ст. 264.1, 264.2, 268.1 Бюджетного кодекса РФ. Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района к проверке предоставлены формы бюджетной отчетности по состоянию на 01 июля 2025 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В течение 1 полугодия 2025 года в решение о бюджете изменения вносились 7 раз (т.е. 1,17 раза в месяц). С учетом внесенных изменений, решением Думы Кондинского района от 24 июня 2025 года №1263 «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 25 декабря 2024 года №1212 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»» (далее по тексту – решение Думы от 24.06.2025г. №1263) бюджет утвержден по доходам в сумме 6 355 391 761,00 рублей (+467 087 274,04 рублей к первоначальным данным), по расходам в сумме 6 456 738 807,50 рублей (+616 101 020,54 рублей). Объем дефицита бюджета установлен в размере -101 347 046,50 рублей, что не противоречит п.3 статьи 92.1 БК РФ (с учетом абз.3).

Исполнение за 1 полугодие 2025 года согласно отчету об исполнении бюджета МО Кондинский район (ф.0503117) составило: по доходам 2 846 440 464,39 рублей; по расходам 2 850 423 661,83 рублей.

С учетом изменений, внесенных в решение о бюджете, в связи с уточнением остатков на 01.01.2025г. в размере 149 013 746,50 рублей, по состоянию на 01.07.2025г. сложился дефицит бюджета района в размере 101 347 046,50 рублей. Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, установленные частью 3 статьи 92.1 БК РФ соблюдены. В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 1 полугодие 2025 года исполнен с дефицитом в размере -3 983 197,44 рублей (за 1 полугодие 2024 года бюджет района был исполнен с профицитом в размере 58 395 144,97 рублей).

Бюджет Кондинского района на 2025 год сформирован по программно-целевому принципу в разрезе 18 муниципальных программ района и непрограммных направлений.

Кассовое  исполнение  программных  расходов за 1 полугодие 2025 года сложилось в    сумме 2 837 756 179,23 рублей или 44,2% к уточненному плану на год (6 423 465 349,06 руб.). В общей структуре расходов бюджета программные расходы занимают 99,6 процентов от общего объема фактических расходов.

Низкое кассовое исполнение программно-целевых расходов (<40%) за 1 полугодие 2025 года фиксируется по 4 программам (в 1 полугодии 2024г. значение составляло 9 программ), высокий процент исполнения (>60%) программно-целевых расходов приходится на 2 программы (в 1 полугодии 2024г. значение составляло 2 программы).

Кассовое исполнение расходов бюджета по непрограммным направлениям за 1 полугодие 2025 года сложилось в сумме 12 667 482,60 рублей или 37,9% к уточненному плану на год (33 440 920,07 руб.).

При анализе исполнения бюджета в разрезе муниципальных программ не установлено нарушение абзаца пятого пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ и постановления администрации Кондинского района от 29.08.2022 N 2010 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района". Параметры финансового обеспечения у целом по муниципальным программам на 1 апреля 2025 года не приведены в соответствие с решением Думы Кондинского района от 25 декабря 2024 года №1212 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) на 1 июля 2025 года дебиторская задолженность составила 12 006 862 850,11  рублей, что на 1 576 347 434,88 рублей меньше данных на начало года. Просроченная дебиторская задолженность в течение полугодия выросла на 13 255 062,40 руб. и составила 630 519 245,30 рублей. Основной объем просроченной дебиторской задолженности приходится на счет 0.205.74. «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами» 568 491 685,48 руб. (+12 715 954,00 руб. за 1 полугодие). Согласно пояснительной записке (ф.0503160) к отчету об исполнении бюджета на 1 июля 2025 года основной объем просроченной задолженности по счету 205.74.0 «Расчеты по доходам с операциями по материальным запасам» приходится на операции за отпущенное топливо из резерва материальных запасов.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2025 года составляет 216 898 004,26 рублей, из них 128 920 909,76 рублей приходится на расчеты по оплате труда и платежам в бюджет. По отношению к данным на начало года задолженность выросла на 172 834 175,77 рублей. Вся кредиторская задолженность является текущей и в большей степени приходится на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций. Просроченная кредиторская задолженность на 01 июля 2025 года отсутствует.

С учетом внесенных изменений (решение Думы от 24.06.2025 года №1263) в решение о бюджете в течение 1 полугодия 2025 года объем ДФ МО Кондинский район увеличен на 58 056 768,74 рублей и составил 346 321 007,45 рублей. Отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2025г. (ф.0503117) объем плановых назначений ДФ МО Кондинский район утвержден в размере 346 321 007,45 рублей. Расходы по ДФ МО Кондинский район осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства», комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения".

Итоги экспертно-аналитического мероприятия направлены в Думу Кондинского района и в Администрацию Кондинского района.

3.3. Тематическое экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов за первое полугодие 2025 года».

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании распоряжения Контрольно-счётной палаты Кондинского района от 13 августа 2025 года №21-р.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчетные и иные документы, информация по реализации национальных (региональных) проектов на территории Кондинского района.

Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ реализации региональных проектов (программ).

Исследуемый период: Установить проверяемый период с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года.

На территории Кондинского района реализуются 3 национальных проекта: «Молодежь и дети»; «Инфраструктура для жизни»; «Эффективная и конкурентная экономика». Реализация национальных проектов проходит в рамках 5 региональных проектов.

# По результатам экспертизы установлено:

      - Региональные проекты, реализуемые на территории МО Кондинский район для достижения целей национальных проектов, входят в состав мероприятий (комплекса процессных мероприятий) 5 муниципальных программ из 18, действующих на территории МО Кондинский район в 2025 году. Первоначальный объем финансирования на реализацию региональных проектов составил 576 747,48 тыс. рублей (в т.ч. МБТ на уровень поселений в объеме 9 466,67 тыс. рублей) или 9,9% от общего объема расходов бюджета района.

      - По итогам первого полугодия 2025 года число финансируемых региональных проектов (в рамках национальных проектов) сократилось на 1 проект и составило 4 региональных проекта в составе 3 национальных проектов. Бюджетные ассигнования (в ред. решения о бюджете от 24.06.2025г. №1263) на реализацию региональных проектов распределились по 4 муниципальным программам Кондинского района. На реализацию проектов решением о бюджете в редакции от 24.06.2025 года №1263 предусмотрено финансирование в размере 546 272,45 тыс. рублей (в т.ч. МБТ на уровень поселений в объеме 20 666,67 тыс. рублей).

      - Кассовое исполнение расходов бюджета района на реализацию национальных проектов составило 178 343,93 тыс. рублей (с учетом МБТ на уровень поселений в объеме 2 698,00 тыс. рублей) или 32,7% от утвержденных плановых назначений 546 272,45 тыс. рублей (МБТ на уровень поселений 13,1% от плана 20 666,67 тыс. рублей).

      - В общем объеме исполненных расходов на реализацию национальных проектов наибольшая доля расходов приходится на НП "Инфраструктура для жизни" (71,2%) и "Молодежь и дети" (26,7%), наименьшая – на НП "Эффективная и конкурентная экономика"  (2,1%). Наиболее низкий уровень исполнения сложился по НП "Инфраструктура для жизни" - 27,4%. Исполнение расходов на 100% установлено по НП "Эффективная и конкурентная экономика" РП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

      - Выявлены расхождения в части сроков реализации региональных проектов, указанных в муниципальных программах Кондинского района и государственной программе автономного округа.

      - Выявлены расхождения в части реализации регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В редакции решения о бюджете от 24.06.2025 года №1263 реализация регионального проекта в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» не предусмотрена. На сегодняшний день ответственным исполнителем муниципальной программы соответствующие изменения в программу не внесены.

# 7. По итогам ЭАМ выявлено отсутствие в муниципальных программах (МП «Развитие образования», МП «Развитие экономического потенциала», МП «Развитие жилищной сферы») показателей, имеющих целевое назначение результатов предоставления субсидии и иного межбюджетного трансферта, установленных Соглашениями.

8. Ответственными исполнителями муниципальных программ не соблюдаются нормы п.4.3. раздела 4 «Взаимодействие Сторон» Соглашений о предоставлении субсидии и иного межбюджетного трансферта по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. Несвоевременно вносятся соответствующие изменения в муниципальные программы.

# Информация о результатах мониторинга реализации региональных проектов направлена председателю Думы Кондинского района  и Главе Кондинского района.

3.4. Экспертиза проектов бюджета муниципальных образований Кондинского района на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании распоряжений Контрольно-счетной палаты от 10.11.2025г №26-р и №27-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведены экспертизы проектов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов муниципального образования Кондинский район и 10 муниципальных образований Кондинского района.

При проведении экспертиз оценивалось соответствие проекта бюджета действующему бюджетному законодательству и планово-прогнозным документам, внутренней согласованности, обоснованности состава и показателей бюджета. В процессе экспертизы проектов решений установлены  несоблюдения  отдельных требований бюджетного законодательства Российской Федерации, основные из них:

- несоответствие положения о бюджетном процессе (БП) в части составления проекта бюджета, участников бюджетного процесса и их полномочий, выявлено в 4 поселениях из 10;

- большая часть поселений не соблюдает требования пункта 4 статьи 173 БК РФ. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

- в 2 поселениях выявлено несоответствие текстовой части проекта решения о бюджете Бюджетному Кодексу РФ;

- муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс, своевременно не приводятся в соответствие с действующим законодательством (основные направления бюджетной и налоговой политики, порядок составления проекта бюджета и методические рекомендации, порядок формирования и исполнения дорожного фонда);

- несоблюдение норм статьи 179 БК РФ. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете без подтверждения потребности муниципальными программами (проектами паспортов). Замечание выявлено в 5 поселениях;

- несоблюдение ст. 21 и п. 2 ст.179 БК РФ. Целевые статьи расходов бюджетов формируются без учета направлений (основных мероприятий) муниципальных программам..

- приложения к проекту бюджета частично соответствует нормам приказов Минфина России от 10 июня 2025г. N70н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2026 год (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов)" и от 24.05.2022г. N82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями).

В целом при формировании бюджетов соблюдены требования и ограничения, установленные БК РФ: ст.107 – по верхнему пределу муниципального внутреннего долга, п.3 ст.81 – указан объем резервного фонда администрации поселения, п.5 ст.179.4 – по объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда, п.3 ст.184.1 – по общему объему условно утверждаемых расходов, объему расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.

По результатам экспертиз проектов решений о бюджете на 2026 годы и плановый период 2027 г и 2028г подготовлено 11 заключений, 1 на решение Думы Кондинского района и 10 на решения Советов депутатов поселений, входящих в состав Кондинского района. По всем даны рекомендации по соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации, по 4 проектам даны рекомендации по принятию решения о бюджете после устранения замечаний указанных в заключениях.

3.5. Контрольное мероприятие проверка «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений в д.Ушья».

Проверка проводилась на основании письма прокуратуры Кондинского района от 14 октября 2025 года №07-23-2025/1474-25-20711021.

В декабре месяце 2024 года распоряжением администрации Кондинского района №834-р от 18 декабря 2024 года, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района предоставляет субсидию в целях возмещения затрат на капитальный ремонт ветхого оборудования водоочистных сооружений, в том числе с применением композитных материалов на территории Кондинского района, ООО «Мобильный мир» по объекту: «Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений в д.Ушья, в размере: 13 977 694,97 рубля.

В нарушении п.3.1.1. соглашения №01/2024 от 22 февраля 2024 года о предоставлении из бюджета муниципального образования Кондинский район субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями (далее по тексту: соглашение №01/2024 от 22 февраля 2024 года)  предоставление субсидии осуществлялось не по факту произведенных получателем затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия.

Сумма неправомерного расходования бюджетных средств, без подтверждения технических характеристик оборудования, составила: 153,0 тыс. рублей.

3.6. Контрольное мероприятие проверка выполнения проектно-сметных работ и работ по «Капитальному ремонту с заменой ветхих сетей водоотведения по ул.Железнодорожная, пер.Линейный, ул.Строителей пгт.Междуреченский».

В ходе контрольного мероприятия проверены наличие разрешительной и экспертной документации, наличие, состав и качество проектной и исполнительной документации, проведены выездные проверки для выборочного замера объемов выполненных работ.

На основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт №0187300003524000274 от 10 июня 2024 года на выполнение проектно-сметных работ и работ по капитальному ремонту с заменой ветхих сетей водоотведения по ул.Железнодорожная, пер.Линейный, ул.Строителей пгт.Междуреченский». Муниципальный заказчик – управление ЖКХ администрации Кондинского района, подрядчик – ООО «Фортуна» (ИНН862200473590). Цена контракта: 25 846 801,20 рубль, НДС не облагается (УСН). Источник финансирования: бюджет ХМАО-Югры, в объеме: 23 262 121,00 рубль, бюджет муниципального образования Кондинский район, в объеме: 2 584 680,20 рублей.

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.10.3, отсутствует накладная на передачу и акт приема – передачи разработанной проектной документации от подрядчика муниципальному заказчику, в составе: раздел 1 «Пояснительная записка», раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта», раздел 9 «Смета на строительство», в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе.

В нарушении СП 48.13330.2019 «Организация строительства», п.5.3., муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.4.2.5, п.10.16, в предоставленной документации отсутствуют организационно-распорядительные документы (приказы) назначенных персонально ответственных за строительство должностных лиц со стороны муниципального заказчика и лица осуществляющего строительство.

Нарушение, препятствует достоверному установлению должностных лиц, осуществлявших строительный контроль в процессе выполнения работ и соответствия используемых подрядчиком материалов условиям контракта и сметной документации.

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.10.3, отсутствуют накладные или иные документы, подтверждающие объем фактически использованных материалов (заверенные копии договоров поставки, товарные накладные, платежные поручения и т.п.).

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.10.3, отсутствуют фотоматериалы отражающие состояние территории до проведения работ, изменения в ходе проведения работ по каждому этапу и виду работ с обязательной фото фиксацией всех скрытых работ и внешний облик объекта после завершения работ.

В нарушении СП 48.13330.2019 «Организация строительства», п.9.1.21, отсутствует журнал входного контроля и качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Соответственно, проверка внешнего вида продукции (материалов, конструкций, изделий), состояния поверхности, маркировки, отсутствие критических дефектов и повреждений, на соответствие требованиям документов по стандартизации, не проводилась.

Отсутствие входного контроля за материалом, может привести к применению подрядчиком материала с худшими техническими характеристиками, чем предусмотрено проектной документацией.

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.4.4.13 муниципальный заказчик оплачивает работы без освидетельствования скрытых работ (предоставленные для рассмотрения акты освидетельствования скрытых работ не подписаны со стороны муниципального заказчика).

В нарушении СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», п.10.4, 10.9, муниципальный заказчик принимает исполнительные схемы не соответствующие требованиям, предъявляемым для исполнительных сьемок инженерных сетей. Исполнительный чертеж выполнен не в масштабе 1:500, отсутствуют схемы профиля самотечного коллектора с соответствующими отметками глубины колодцев, лотков, фактического уклона трубопровода. Отсутствуют исполнительные схемы с указанием геометрических размеров приямков для установки ГНБ.

Нарушение препятствует достоверности определения объемов, качества выполненных работ.

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000274 от 10.06.2024 года, п.10.3, муниципальный заказчик принимает и оплачивает работы без наличия исполнительной документации, фотоотчета, подтверждающего выполненные объемы работ.

Согласно акта о приемке выполненных работ №2 от 20.12.2024 года, муниципальным заказчиком приняты работы по обоснованию ГЭСН01-02-068-01 «Водоотлив из траншей» в объеме 600 м3, на сумму: 622 597,00 рублей. Согласно акта, работы по водоотливу из траншей, выполнялись в декабре месяце.

Фактически, выполнение данных работ не подтверждено исполнительной документацией. Отсутствует информация о выполнении работ в общем журнале, в котором ведется учет выполнения работ. Согласно п.12.1, вышеуказанного контракта, в журнале отражаются все факты и обстоятельства связанные с производством работ имеющие значения во взаимоотношениях сторон. Общий журнал является основным документом, отражающим последовательность и условия выполнения всех работ.

Отсутствует соответствующий акт освидетельствования скрытых работ и  фотоотчет. Лицо, осуществляющее строительство, по факту выполнения работ (в том числе скрытых) должно проводить формирование и комплектацию исполнительной документации  для подтверждения фактически выполненных работ.

Отсутствие документации, содержит признаки того, что данные работы, не выполнялись.

Также, данный вид работ отсутствует в смете контракта.

Согласно акта о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2024 года, раздела 1 «Демонтажные работы. Земляные работы», были выполнены работы по демонтажу «старых»

стальных водопроводных труб, диаметром 200 мм, в объеме 67,3 п.м. и железобетонных элементов канализационных колодцев, в объеме 8,04 м3 (6 колодцев), с последующей транспортировкой, на общую сумму: 215 892,38 рублей с учетом аукционного коэффициента.

Контрольно-счётная палата Кондинского района, в целях определения достоверности выполненных работ, направила запрос в УЖКХ Кондинского района (письмо исх.№91 от 22.10.2025 года), о предоставлении информации о месте нахождения данного материала.

Ответ на данный запрос, со стороны УЖКХ Кондинского района, не предоставлен.

Согласно технического задания на выполнение работ, (приложение к муниципальному контракту №0187300003524000274 от 10.06.2024 года), демонтированное имущество пригодное для дальнейшего использования, полученные в ходе выполнения работ, должны вывозиться силами подрядчика и за его счет на базу, расположенную на территории населенного пункта места выполнения работ и передаваться по акту приема-передачи муниципальному заказчику. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения об утилизации демонтированного имущества не пригодного для дальнейшего использования, Подрядчику необходимо предоставить справку о его утилизации, полученную в соответствии с законодательством РФ.

Согласно проектной документации, раздел 3. «Технологические  конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения», для накопления сточных вод сетей водоотведения, предусматривается монтаж 2-х резервуаров (усреднителей) полиэтиленовых по 25 м3 каждый, с последующей откачкой стоков и вывозом на канализационные очистные сооружения.

Несмотря на проектные решения, муниципальный заказчик, по соглашению сторон, подписывает соглашение о расторжении  вышеуказанного муниципального контракта с 10 февраля 2025 года. Таким образом, работы предусмотренные рабочими чертежами и локальным сметным расчетом по монтажу резервуаров, остались не выполненными.

По состоянию на момент проверки (октябрь месяц 2025 года), смонтированные сети водоотведения находятся в нерабочем состоянии. Канализационные колодцы в объеме 15 шт из 24 шт, находятся в подтопленном состоянии. Проверить работоспособность сетей водоотведения затруднительно, так как не смонтированы приемные резервуары (точка сброса стоков).

Итого сумма нарушений  составила: 25 968 916,34 рублей.

3.7. Контрольное мероприятие проверка выполнения проектно-сметных работ и работ по Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования на котельной «Южная» пгт.Междуреченский.

«Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса»,

В ходе контрольного мероприятия проверены наличие разрешительной и экспертной документации, наличие, состав и качество проектной и исполнительной документации, проведены выездные проверки для выборочного замера объемов выполненных работ.

В нарушении Гражданского кодекса РФ, ст.743, муниципального контракта №0187300003524000508 от 07.10.2024 года, п.1.2.,осуществлено строительство и связанные с ним работы не в соответствии с технической документацией, определяющей объем и содержание работ. В соответствии с проектной документацией (шифр: 489-00-24), на сетях теплоснабжения предусматривается монтаж конструктивных элементов - неподвижных опор и сильфонных компенсаторов. Фактически, согласно общему журналу производства работ и акта приемки выполненных работ №1, №2 от 20.12.2024 года, данные конструктивные элементы, не установлены. Согласование проектной организации на исключение данных элементов из схемы системы теплоснабжения, отсутствует.

Исключение данных конструктивных элементов из схемы теплоснабжения может привести к аварийным ситуациям (нарушение герметичности) на инженерных сетях.

В нарушении приказа Минстроя и ЖКХ от 16.05.2023 года №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте», п.12, СП 48.13330.2019 «Организация строительства» п.9.19., муниципальным заказчиком не проводился входной контроль полученной трубной продукции, изделий, оборудования, технических устройств, являющихся составными частями трубопровода. Отсутствует журнал входного контроля материала.

Отсутствие входного контроля за материалом, может привести к применению подрядчиком материала с худшими техническими характеристиками, чем предусмотрено проектной документацией (занижение диаметра и толщины стенки трубопроводов, применение бывшего в употреблении материала и т.п.).

В нарушении муниципального контракта №0187300003524000508 от 07.10.2024 года, п.8.1. муниципальный заказчик не предпринимает действий по направлению искового заявления в суд, за просрочку исполнения подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом.

Согласно акта о приемке выполненных работ №2 от 20.12.2024 года, муниципальным заказчиком приняты работы по обоснованию ГЭСН01-02-068-01 «Водоотлив из траншей» в объеме 82 м3, на сумму: 85 088,26 рублей, с учетом аукционного коэффициента.

Фактически, выполнение данных работ не подтверждено исполнительной документацией.     Отсутствует информация о выполнении работ в общем журнале, в котором ведется учет выполнения работ, отсутствует соответствующий акт освидетельствования скрытых работ и  фотоотчет. Лицо, осуществляющее строительство, по факту выполнения работ (в том числе скрытых) должно проводить формирование и комплектацию исполнительной документацией  для подтверждения фактически выполненных работ.

Отсутствие документации, содержит признаки того, что данные работы не выполнялись.

В нарушении Гражданского кодекса РФ, ст.743, п.1, условий муниципального контракта №0187300003524000508 от 07.10.2024 года, п.6.1., муниципальный заказчик принимает и оплачивает работы на соответствие объема и качества требованиям установленным в контракте, не по факту выполнения работ.

По результатам проверки выявлены финансовые нарушения, на общую сумму: 874 528,2 рублей с учетом аукционного коэффициента.

3.8. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг проводится в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Кондинского района (утв. решением Думы Кондинского района от 17.12.2021 г. №862), со Стандартом финансового контроля  «Проведение экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг» (утв. постановлением Контрольно-счетной палаты от 29.04.2022г. №5).

Цель аудита в сфере закупок - анализ и оценка результативности закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

В течение второго полугодия 2025 года Контрольно-счетной палатой проведено 1 экспертно-аналитических мероприятий в сфере закупок:

Объект аудита: Администрация городского поселения Мортка.

Аудит проведен на основании распоряжения Контрольно - счетной палаты  от 08.07.2025 года № 19-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет аудита в сфере закупок - процесс использования средств местного бюджета, направляемых на закупки.

Проверяемый период аудита: с 01 января 2024 года по 30 июня 2025 года.

За проверяемый период заключено и исполнено 110 муниципальных контрактов/договоров, попадающих в сферу действия Федерального закона №44-ФЗ, на общую сумму  98 068,80  тыс. рублей.

В процессе аудита закупок выявлено 16 нарушения, в том числе соблюдения сроков внесения сведений в реестр контрактов, в ЕИС и своевременность расходов на закупки, соблюдение установленного порядка приемки и оплаты заказчиком, возврат обеспечения МК.

При проверке и анализе соблюдения объектом аудита законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения законодательства. Анализ общего количества и объема закупок объекта аудита (контроля), в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, показал количество нарушений, закупок с нарушениями в целом на 15 % от общего количества закупок (в том числе у единственного поставщика), из них в разрезе этапов закупочной деятельности:

- на этапе организации закупок, назначения контрактных управляющих- 1%;

- на этапе планирования и обоснования закупок- 2%;

- на этапе заключения муниципальных контрактов- 11% ;

- на этапе исполнения муниципальных контрактов- 1 %.

Анализ и оценка результативности и эффективности при осуществлении конкурентных  закупок (у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

1) Достижения запланированных результатов по объявлению закупок 18,2 %, на результат влияет несостоявшиеся процедуры по п. 1 ч.1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ.

2) Достижение результативности применения имеющихся ресурсов на этапе процедуры конкурентной закупки - результативно на 100 %.

3)	Достижение низкого объема экономии в процессе проведения процедуры электронного аукциона - абсолютный объем экономии в сумме 1 200 994,09 руб., относительный объем экономии – 3,35 % от НМЦК. Экономия бюджетных средств при исполнении контрактов составила 0%.

4) Анализ соблюдения принципа обеспечения конкуренции свидетельствует о низкой конкуренции в сфере закупок - количество поданных заявок на одну закупку составляет 1,18, среднее количество допущенных заявок на одну закупку- 1,18, доля закупок у единственного поставщика по п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ 99,68 % .

5) Анализ эффективности расходов на закупки на этапе проведения конкурентных процедур показал низкую эффективность применения имеющихся ресурсов при одновременном достижении запланированных целей осуществления закупок – 2,26 %. На снижение эффективности влияет доля закупок по п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.

По результатам мероприятия в адрес администрации городского поселения направлено представление. По результатам рассмотрения представления приняты меры по недопущению нарушения законодательства.

4. Экспертная деятельность Контрольно-счетной палаты за 2 полугодие 2025 года

За второе полугодие 2025 года Контрольно-счетной палатой проведена 31 экспертиза:

- 14 на проекты постановлений о внесении изменений в муниципальные программы Кондинского района;

- 12 на проекты муниципальных правовых актов;

- 5 на проекты решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 25 декабря 2024 года № 1212 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

При подготовке заключений большое внимание уделялось взаимодействию с ответственными уполномоченными органами за подготовку проектов решений правовых актов, проектов муниципальных программ и финансово-экономических обоснований расходных обязательств.

Возникающие в процессе работы над заключениями вопросы, замечания и предложения прорабатывались сотрудниками Контрольно-счетной палаты совместно с разработчиками в рабочем порядке.

5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами

В рамках соглашения о сотрудничестве в 2 полугодие 2025 года в Прокуратуру Кондинского района  направлены  материалы по 4 контрольным мероприятием и по 1 экспертно-аналитическому мероприятию. По результатам рассмотрения отчетов по проверке исполнения законодательства о контрактной системе Прокуратурой района внесено 1 представления, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

6. Информационная деятельность, мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

Информационная деятельность регламентирована Положением о Контрольно-счетной палате и состоит в информировании органов местного самоуправления и населения о результатах проведения контрольных мероприятий.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная палата размещает в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района http://admkonda.ru/ информацию о проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. Согласно пункту 4 главы 5 Регламента Контрольно-счетной палаты вышеуказанная информация размещается ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Также на официальном сайте размещена информация и документы, характеризующие деятельность КСП: планы работы, отчёты о деятельности, регламент, стандарты, методические рекомендации и другое.

Для обеспечения открытость и доступность информации о деятельности, Контрольно-счетная палата зарегистрирована в социальных сетях ВКонтакте (Сайт: https://vk.com) и Одноклассники (Сайт: https://ok.ru).

В ходе обеспечения Контрольно-счетной палатой, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» мер по противодействию коррупции приоритетное внимание уделялось вопросам предупреждения коррупции, а именно соблюдению общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на муниципальной службе.

Основной задачей Контрольно-счетной палаты остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех уровнях и этапах бюджетного процесса.

Экспертно-аналитические мероприятия за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов

Кредиторская задолженность на 1 июля 2024г. 157 912 414,63 рублей