Председателю Думы

Кондинского района

Бринстеру Р.В.

Информация о выделении средств на ликвидацию свалок

Согласно территориальной схемы обращения отходов в 13 населенных пунктах Кондинского района необходимо построить площадки временного накопления ТКО. В 2018 году построена 1 площадка в с.Ямки городского поселения Мортка. В 2019 году планируется построить 3 площадки в с.Болчары, Атлай и Кама. Соответствующие аукционные процедуры проведены, определены победители.

Департаментом промышленности автономного округа предложены типовые проекты таких площадок для населенных пунктов до 500 человек и свыше 500, администрацией района подтверждено участие и внесены предложения по софинансированию этих проектов. Участие Департамента промышленности безусловно позволит ускорить процесс строительства площадок временного накопления и устранить транспортировку населением ТКО на несанкционированные места.

Но площадки не построены и вывоз ТКО в отдаленных территориях поселений Болчары, Шугур, Луговой, Куминский, Кондинское осуществляется населением на несанкционированные места накопления, а в Кондинском и Куминском оператором.

- целях исключения образования стихийных свалок, ежегодно администрациями городских и сельских поселений составляются планы проведения природоохранных мероприятий, в том числе с вывозом мусора с мест незаконных свалок на полигоны.

Так, в рамках реализации экологического проекта «Генеральная уборка», органами местного самоуправления Кондинского района проведены мероприятия по уборке выявленных свалок, информация о которых размещена на интерактивной карте свалок. За последние 2 года (2017 – 2018) ликвидировано 117 мест захламления общей площадью свыше 150 тыс. кв.м., в том числе 11 свалок мусора, имеющие предписывающие документы на их уборку надзорными службами, 21 свалка по обращениям Общероссийского народного фронта. Также ликвидировано 4 брошенных судна и 4 баржи (район сп. Леуши и гп. Кондинское) с берега реки Конда, проведено 159 субботников по уборке мусора внутри населенных пунктов и высадке саженцев деревьев и кустарников.

Основными проблемными вопросами для муниципального образования остаются вопросы исполнения судебных решений. На текущую дату на

контроле прокуратуры района находится 8 исполнительных производств по разработке проектов рекультивации земель, рекультивировации свалок и организации мест для складирования отходов.

- целях исполнения судебных решений с 2012 года администрацией Кондинского района выделялись средства в сумме 8,4 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий по рекультивации свалок составляет 232,5 млн. рублей. Вместе с тем, в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете района, отсутствии помощи со стороны профильных департаментов на природоохранные мероприятия, стихийные свалки обязательные к ликвидации по решению суда остаются, их объем накапливается.

1.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 15.12.2009 года по делу № 2-660/09

Разработка проекта ликвидации (рекультивации) свалки с. Леуши и ликвидация (рекультивировать) несанкционированную свалку с. Леуши до 1 октября 2011 года. Проектная документация на выполнение работ по рекультивации свалки в с.Леуши разработана. Акт выполненных работ подписан (№ 006 от 26 июля 2012 года). Стоимость ликвидации (рекультивации) свалки в с.Леуши, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, составляет 18 883,361 тыс. руб.

2.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 21.04.2010 года по Делу № 2-170/2010

Разработка проекта ликвидации (рекультивации) свалки с. Болчары до 30 марта 2011 года ликвидировать (рекультивировать) несанкционированную свалку с.Болчары до 1 сентября 2011 года. Проектная документация на выполнение работ по рекультивации свалки в с. Болчары разработана в 2012 году (акт выполненных работ № 005 от 26 июля 2012 года). Стоимость ликвидации (рекультивации) свалки в с.Болчары, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, составляет 19 180,424 тыс. руб.

3.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 25.05.2010 года по Делу № 2-244/2010

Ликвидация 5 несанкционированных свалок с.п. Мулымья до 1 сентября 2011 года. Организация в с.п. Мулымья утилизации и переработки отходов до 1 июня 2011 года. В 2011 году подготовлена проектная документация на рекультивацию. В июле 2012 года объявлен аукцион на право заключения муниципального контракта по ликвидации несанкционированных свалок в п. Мулымья. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0187300003512000282-0091018-01 от 3 июля 2012 года ликвидированы 2 свалки вблизи п. Мулымья. Работы по ликвидации свалки выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны (Акт № 1 от 11 июля 2012 года).

Вместе с тем, из-за обнаружения на месте рекультивации нового мусора, исполнительное производство возобновлено.

11 октября 2012 года объявлен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта по ликвидации несанкционированных свалок в п. Назарово. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0187300003512000703-0091018-01 от 31 октября 2012 года ликвидированы 2 свалки вблизи п. Назарово. Работы по ликвидации свалки выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны (Акт № 1 от 09 ноября 2012 года).

  - 2013 году решением Думы Кондинского района от 28 февраля 2013 года №325 на ведомственную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Кондинский район на 2013-2015 годы» выделены ассигнования в размере 4 165,0 тыс. руб. объявлен аукцион 20 июня 2013 года. В соответствии

- заключенным муниципальным контрактом № 0187300003513000382-0091018-01 от 12 июля 2013 года ликвидирована свалка вблизи п. Чантырья. Работы по ликвидации свалки выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны (Акт б/н от 31 июля 2013 года). Общая площадь ликвидированных свалок на территории сельского поселения Мулымья 15,8 га. Общий объем вывезенных отходов 16 903,0 м3..

4.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 29.09.2011 года по Делу № 2-445/2011

  - запретите использования свалки в районе пгт. Междуреченский для размещения отходов, слива сточных вод и проезд на свалку в пгт. Междуреченский до 24 октября 2011 года. Разработка проекта ликвидации (рекультивации) свалки пгт. Междуреченский до 1 августа 2012 года. Ликвидировать (рекультивировать) несанкционированную свалку пгт. Междуреченский до 1 октября 2013 года.

Решение суда исполнено частично. Ограничен проезд автотранспорта на

территорию свалки в пгт.Междуреченский путем установления железобетонных опор с обвязкой из стальных труб. Установлен аншлаг. В связи

- тем что заграждающие устройства нарушались неустановленными лицами, работы возобновлялись трижды. Также в 2012 году разработан проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в пгт. Междуреченский.

Стоимость ликвидации (рекультивации) свалки в пгт.Междуреченский, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, составляет

60 569,807 тыс. руб.

5.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 29.05.2012 года по Делу № 2-298/2012

Разработать проект ликвидации (рекультивации) свалки отходов п.Шугур до 1 июня 2013 года. Ликвидировать (рекультивировать) несанкционированную свалку п.Шугур в соответствии с проектом в срок указанный в проекте рекультивации. Проект рекультивации разработан в 2014 году (акт приемки выполненных работ №003 от 12.02.2014 года). Стоимость ликвидации

(рекультивации) свалки в д.Шугур, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, составляет 66 740,988 тыс. руб.

6.Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры

от 29.05.2012 года по Делу № 2-298/2012

Разработать проект ликвидации (рекультивации) свалки отходов пгт. Куминский до 1 июня 2013 года. Ликвидировать (рекультивировать)

несанкционированную свалку пгт. Куминский. Проектная документация разработана в 2014 году (акт приемки выполненных работ №003 от 12.02.2014 года). Стоимость ликвидации (рекультивации) свалки в пгт.Куминский, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, составляет

- 339,281 тыс. руб.

  - Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 16.09.2014 года по Делу № 2-380/2014.

Ликвидировать свалку в районе п.Алтай Кондинского района безопасными для окружающей среды способами, установленными в проекте рекультивации в срок до 01 октября 2016;

Привести земли под свалкой в районе п.Алтай в состояние пригодное для их использования по целевому назначению, организовать на территории п.Алтай Кондинского района пункт приема отходов.

Причина неисполнения решений суда, как отмечено это недостаточность финансовых возможностей бюджета района. Ранее в рамках муниципальной программы в период 2012 – 2013 г.г. с привлечением окружных средств убрано 6 массовых многолетних свалок. Но выделенных средств недостаточно.

Ситуация усложнилась внесением изменений в законодательство. С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»), которые предусматривают проведение государственной экологической экспертизы проектов рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-IV классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-IV классов опасности. На момент разработки проектной документации, по рекультивации несанкционированных свалок, Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ не требовал проведения государственной экологической экспертизы проектной

документации по рекультивации объектов захоронения отходов, предусматривающей вывоз накопленных отходов на специализированный объект.

В результате разработанная проектно-сметная документация по ликвидации (рекультивации) свалок в пгт. Междуреченский, пгт. Куминский, с.

Леуши, с. Болчары, д. Шугур потеряла актуальность в связи с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года

- 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - связи с внесением изменений в действующее законодательство администрация Кондинского района неоднократно обращалась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения, изменения в части рекультивации земель Лесного фонда. Во всех случаях судом отказано в удовлетворении заявлений.

04 апреля 2019 года по результатам мониторинга состояния законности в сфере обращения с ТКО, проведенного прокуратурой автономного округа, заместителем Генерального прокурора РФ Гулягиным Ю.А. внесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, прокуратурой Кондинского района в текущем месяце внесено представление об устранении нарушений закона в сфере обращения с ТКО.

Согласно актам прокурорского реагирования нам надлежит ликвидировать несанкционированные свалки.

Для решения вопросов в сфере обращения с ТКО составлен план на 2019-

2024 года, в который вошли мероприятия как по ликвидации свалок так и строительству площадок временного накопления для 10 населенных пунктов включенных в территориальную схему обращения отходов автономного округа. Стоимость выполнения всех мероприятий составляет 357, 240 млн. рублей, в том числе 314,740 млн. на проектирование и ликвидацию несанкционированных свалок.

Учитывая значимость рассматриваемого вопроса, прошу Думу рассмотреть возможность дополнительного выделения средств в сумме 357, 240 млн. рублей для выполнения природоохранных мероприятий.

Заместитель главы района	А.А.Яковлев