Пояснительная записка

к проекту решения Думы Кондинского района

"О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса"

В Кондинском районе  проведены мероприятия по переводу котельных на альтернативный вид топлива, разработан проект плана мероприятий проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.

В целях оценки эффективности проектом решения требуется одобрить проведенные  мероприятия и одобрить планируемые  к исполнению мероприятия для согласования с заинтересованными организациями.

Разработчиком представленного проекта является заместитель главы Кондинского района А.А.Яковлев.

Приложение: проект решения Думы Кондинского района на 2 л. в 1 экз.

| Заместитель главы Кондинского района |  | А.А.Яковлнв |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

1. Одобрить ход  мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива.

2. Администрации Кондинского района продолжить реализацию мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива.

3. Информацию о проведении капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2019 году принять к сведению.

4. Одобрить проект плана мероприятий проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2020 году.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района направить главам городских и сельских поселений Кондинского района проект плана мероприятий проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2020 году для обсуждения и согласования с Общественными советами поселений.

6. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                         на председателя Думы Кондинского района  Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Председатель Думы Кондинского района                                         Р.В.Бринстер

Информация  по вопросам  реализации мероприятий ЖКХ

в Кондинском районе

- О реализации мероприятий по переводу котельных на альтернативный вид топлива.

Распоряжением Правительства автономного округа бюджету муниципального образования Кондинский район предоставлена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов в сумме 200 000,0 тыс. рублей на приобретение и монтаж твердотопливной котельной в пгт. Междуреченский, приобретение твердотопливной котельной в пгт. Мортка, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение тепловых сетей в пгт. Междуреченский, а также капитальный ремонт, реконструкцию тепловых сетей в пгт. Мортка.

В рамках реализации постановления Правительства автономного округа, в июле-августе 2019 года в план график закупок внесены сведения о проведении аукционов на приобретение котельного оборудования в п.Мортка и Междуреченский и сетей теплоснабжения в п.Междуреченский от котельная «Южная» до тепловой камеры магистральной сети, проходящей вдоль микрорайона Нефтяник.

На текущую дату, на выделенные средства приобретена котельная в п.Мортке и котельная в п.Междуреченский. На стадии приобретения сети теплоснабжения от котельной «Южная».

Таким образом в 2019 году будет израсходовано 103,2 млн.рублей выделенных средств. Остальные средства в объеме 96,8 млн. рублей будут направлены на реализацию запланированных мероприятий  по замене, реконструкции сетей и монтажу котельного оборудования.

Проведенные в 2019 году мероприятия позволили вывести из работы в резерв две нефтяные котельные в Мортка, нефтяную котельную  ЛПДС Конда , ул.Маяковского и БКУ блок А. В работе на отопительный период 2019-2020 останется одна нефтяная котельная БКУ блок Б.

В перспективе замена нефтяной котельной в лагере Юбилейный на твердотопливную, а также  нефтяной котельной в п.Болчары.

- О проведении капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в Кондинском районе в 2019 году.

В 2019 году в  плане мероприятий по проведению капитального ремонта было запланировано 16 мероприятий. В их число вошли: проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения  в сельском поселении Болчары, Мулымья, городском поселении Кондинское, Мортка, Междуреченский, Куминский ремонт котельного оборудования в городском поселении Кондинское, Луговой, Мортка.

В мае 2019 года порядок предоставления субсидии претерпел изменения, что  повлекло исключение мероприятий  по проведению капитального ремонта котельного оборудования в п.Кондинское и Луговой, а также ремонт сетей в п.Кондинском, и Куминский, часть в п.Мортка, так как стоимость запланированных мероприятий была менее 2 млн. рублей.

Остальные 11 мероприятий остались в плане мероприятий.  В октябре в связи с тем что не состоялись торги по сельскому поселению Болчары, включены мероприятия по ремонту котельного оборудования в п.Шугур.  Таким образом, к исполнению содержится 12 мероприятий на сумму 55,5 млн. рублей. Из 12 мероприятий выполнены 8 мероприятий (Ушья, Луговой, Мортка, частично Междуреченский).  4 находятся в стадии исполнения (Мортка, Междуреченский, Шугур). 	 Сложности по окончанию мероприятий в текущем году не усматривается.

- О планах капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2020 в Кондинском районе.

В план  2020 года по ремонту объектов ЖКХ также как и в 2019 году вошли мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения а также ремонт оборудования КОС и ВОС.

В разрезе поселений предлагаемый ремонт сетей выглядит следующим образом:

Кондинское – ремонт сети тепловодоснабжения по ул.

Куминский  - ремонт сетей теплоснабжения по ул.Почтовая, ремонт ВОС.

Междуреченский – ремонт сети теплоснабжения по ул.Школьная, Железнодорожная и водоотведение по ул.Железнодорожная.

Половинка – ремонт котельного оборудования.

Леуши – ремонт сетей водоснабжения по ул.

Луговой – ремонт сетей водоснабжения по ул.40 лет Октября, М.Горького.

Болчары – ремонт сетей теплоснабжения по ул.

Мортка – ремонт ВОС.

Ушья  – ремонт КОС.

Прошу глав городских и сельских поселений направить документы об обсуждении и согласовании работ по капитальному ремонту с общественными советами  по ЖКХ и направить в адрес Управления ЖКХ администрации Кондинского района.

Заместитель главы 							А.А.Яковлев