**Информация о выявленных местах несанкционированного размещения отходов на территориях населенных пунктов Кондинского района**

В соответствии с проведенной проверкой Природнадзора Югры в адрес администраций поселений и района поступили извещения о ликвидации выявленных мест несанкционированного размещения отходов.

Всего на территории населенных пунктов района выявлено 158 мест захламления, общей площадью 89 487 м2 и объемом 6 542,3 м3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Количество мест захламления | S, кв.м. (ориент.) | V, куб.м. (ориент.) | Стоимость ликвидации по сметам МУ «УКС», руб. |
| ГП Кондинское | 1 | 2000 | 50 | 61 602,52 |
| ГП Куминский | 12 | 2384 | 664 | 743 887,18 |
| ГП Луговой | 1 | 2000 | 30 | 34 469,41 |
| ГП Междуреченский | 19 | 325 | 222 | 206 302,94 |
| ГП Мортка | 27 | 11617 | 650,3 | 1 523 159,91 |
| СП Болчары | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СП Леуши | 34 | 33141 | 4340 | 4 354 712,84 |
| СП Мулымья | 59 | 37398 | 551 | 420 498,17 |
| СП Половинка | 4 | 622 | 35 | 44 662,14 |
| ИТОГО по району | 158 | 89487 | 6542,3 | 7 389 295,110 |

В целях определения сметной стоимости ликвидации мест захламления совместно с МУ «Управление капитального строительства» разработаны сметы на общую стоимость 7 389 295,110 руб.

На сегодняшний день проведена работа по ликвидации 51 места захламления. Откорректирован общий перечень мест несанкционированного размещения отходов (исключены места захламления, которые ликвидированы посредствам проведения субботников и по которым ведется работа в рамках привлечения к административной ответственности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Количество мест захламления | S, кв.м. (ориент.) | V, куб.м. (ориент.) |
| ГП Кондинское | 1 | 2000 | 50 |
| ГП Куминский | 6 | 1764 | 458 |
| ГП Луговой | 1 | 2000 | 30 |
| ГП Междуреченский | 19 | 325 | 222 |
| ГП Мортка | 3 | 7000 | 520 |
| СП Леуши | 29 | 26921 | 3670 |
| СП Мулымья | 47 | 37148 | 588,5 |
| СП Половинка | 1 | 400 | 30 |
| ИТОГО по району | 107 | 77 558 | 5 568,5 |
|

На сегодняшний день МУ «Управлением капитального строительства» корректируются сметы. 27 июня будут предоставлены откорректированная сметная стоимость ликвидации мест захламления.

Параллельно направлена информация региональному оператору в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология» для предоставления коммерческого предложения по ликвидации выявленных Природнадзором Югры мест захламления. Срок предоставления предложений регионального оператора – 05 июля 2024 года.

Администрацией прорабатываются возможные механизмы ликвидации выявленных мест захламления (грантовая поддержка некоммерческих организаций, проведение закупок по 44-ФЗ, заключение контракта в АО «Югра-Экология»).