Проект

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 2024 года |  |  | №  |
|  | пгт. Междуреченский |  |

|  |
| --- |
|  О муниципальной программе Кондинского района«Развитие жилищно-коммунального комплекса» |

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html), Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации [от 07 мая 2024года № 309](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/c9024c66-7f99-4868-83eb-9ea556af8d9b.html) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и на перспективу до 2036 года, , постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района», учитывая распоряжение администрации Кондинского района от 17 октября 2024 года № 663-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ Кондинского района», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (далее - муниципальная программа) (приложение).

2. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Определить управление капитального строительства администрации Кондинского района соисполнителем муниципальной программы.

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района [от 27 февраля 2017 года № 215](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/07e81e68-d575-4b2d-a2bb-e802ae8c8446.html) «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.В. Зяблицев |

|  |
| --- |
| Паспорт  |
| Муниципальной программы |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса |
| 1. Основные положения |
| Куратор муниципальной программы  | Уланов Александр Иванович, заместитель главы Кондинского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление ЖКХ администрации Кондинского района |
| Период реализации государственной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунального услугами. |
| 2. Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 601 843,25 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа |  Комфортная и безопасная среда для жизни/государственная программа "Строительство" |

|  |
| --- |
| 2. Показатели муниципальной программы |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |   | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,% | МП | Процент | 2,7 | 2023 | 2,90 |  3,00  | - | - | - | - | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 № 643-П О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Строительство". | Управление ЖКХ администрации Кондинского района | - |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % | ОМСУ | Процент | 8,2 | 2023 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта 2013 года № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Управление ЖКХ администрации Кондинского района | - |

|  |
| --- |
| **3. Структура муниципальной программы** |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
|   |   |   |   |
| **1** | ***Региональный проект " Модернизация коммунальной инфраструктуры"*** |
| Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ администрации Кондинского района | Срок реализации 2025-2030 |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ежегодная замена ветхих инженерных сетей не менее 5 км с привлечением федеральных средств | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения% |
| **2** | ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"*** |
| Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ администрации Кондинского района | Срок реализации 2025-2030 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления | Расходы на заработную плату, налоги (сборы), оргтехнику, канцелярию, содержание здания, мебель, оплату коммунальных и прочих услуг сторонних организаций |   |
| **3** | ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"*** |
| Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ администрации Кондинского района | Срок реализации 2025-2030 |
| 3.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ежегодная замена ветхих инженерных сетей не менее 5 км | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения% |
| ***4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"*** |
| Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ администрации Кондинского района | Срок реализации 2025-2030 |
| 4.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Оказание поддержки организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности в сфере реализации сжиженного газа  | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 4.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Оказание поддержки организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 4.3. | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. | Оказание поддержки организациям за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 4.4. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения. | Оказние поддержки организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения; Оказание поддержки организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в связи с установлением (введением) уровня платы для населения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Кондинского района | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 5. | ***Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг"*** |
| Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ администрации Кондинского района | Срок реализации 2025-2030 |
| 5.1. | Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | Оказание поддержки организациям на возмещение недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 5.2. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение)затрат в связи с производством (реализацией) тепловой энергии и оказанием услуг теплоснабжения на территории Кондинского района | Оказание поддержки на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения; Оказание поддержки на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям на приобретение топливно-энергетических ресурсов для надежного снабжения потребителей Кондинского района услугами теплоснабжения | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |
| 5.3. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение)затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района | Оказание поддержки на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги водоснабжения и (или) водоотведения, регулирование тарифов которых осуществляется Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, при условии образования выпадающих доходов при оказании услуг водоснабжения и (или) водоотведения, возникших у организаций в связи с тарифным регулированием цен на данные услуги | Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности, % |

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам тыс.руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса" (всего), в том числе:** |  405 840,38  |  388 092,07  |  394 292,70  | 137 872,70  |  137 872,70  | 137 872,70  | 1 601 843,25  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 5 202,70 | 5 592,90 | 6 725,80 | - | - | - | 17 521,40 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |  349 469,10  |  320 597,80  |  322 834,00  |  98 781,80  |  98 781,80  |  98 781,80  |  1 289 246,30  |
| *местный бюджет* |  51 168,58  |  61 901,37  |  64 732,90  |  39 090,90  |  39 090,90  |  39 090,90  |  295 075,55  |
| *Иные источники* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| ***1. Региональный проект" Модернизация коммунальной инфраструктуры"*** |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 1.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  42 509,44  |  30 261,30  |  29 691,00  |   |   |   |  102 461,74  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* |  5 202,70  |  5 592,90  |  6 725,80  |   |   |   |  17 521,40  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |  33 055,80  |  21 642,30  |  19 996,10  |   |   |   |  74 694,20  |
| *местный бюджет* |  4 250,94  |  3 026,10  |  2 969,10  |   |   |   |  10 246,14  |
| *1.2.Иные источники* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"*** |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 2.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  19 326,90  |  19 326,90  |  19 326,90  |  19 326,90  |  19 326,90  | 19 326,90  | 115 961,40  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| *местный бюджет* |  19 326,90  |  19 326,90  |  19 326,90  | 19326,9 | 19326,9 | 19326,9 |  115 961,40  |
| *2.2. Иные источники* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг"*** |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 3.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  195 785,53  |  189 182,22  |  183 988,56  |   |   |   |  568 956,31  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* |  -  |  -  |  -  |   |   |   |  -  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |  174 552,60  |  170 264,00  |  165 589,70  |   |   |   |  510 406,30  |
| *местный бюджет* |  21 232,93  |  18 918,22  |  18 398,86  |   |   |   |  58 550,01  |
| *3.2. Иные источники* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"** |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 4.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  106 525,23  |  110 110,20  |  118 545,80  |  118 545,80  |  118 545,80  | 118 545,80  |  690 818,63  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* |  -  |  -  |  -  |   |   |   |  -  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |  90 157,40  |  93 401,20  |  98 781,80  | 98781,8 | 98781,8 | 98781,8 |  578 685,80  |
| *местный бюджет* |  16 367,83  |  16 709,00  |  19 764,00  | 19764 | 19764 | 19764 |  112 132,83  |
| *4.2. Иные источники* |  -  |  -  |  -  |   |   |   |  -  |
| **5. Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг""** |   |   |   |   |   |   |  -  |
| 5.1. Бюджет Кондинского района (всего), из них: |  41 693,28  |  39 211,44  |  42 740,44  | 0 | 0 | 0 |  123 645,17  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* |   |   |   |   |   |   |  -  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |  32 376,40  |  35 290,30  |  38 466,40  |   |   |   |  106 133,10  |
| *местный бюджет* |  9 316,88  |  3 921,14  |  4 274,04  |   |   |   |  17 512,07  |
| *5.2. Иные источники* |   |   |   |   |   |   |  -  |

|  |
| --- |
| **5. Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановыйпериод 2025 - 2030 годов, включая приобретение объектовнедвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствиис соглашениями о государственно-частном партнерстве,муниципально-частном партнерстве и концессионнымисоглашениями** |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (тыс.руб.) | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | в период реализации муниципальной программы 20\_\_-20\_\_ годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего, в том числе | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет Кондинского района (всего), из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федеральньго бюджета* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *местный бюджет* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I. Объекты, создаваемые в 2024 финансовом году и плановом периоде 2025 - 2028 годов включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями** |
| 1 | Кондинский муниципальный район | Строительство канализационных очистных сооружений 300м3/сут. в пгт. Кондинское,Кондинского района | 300 куб.м/сут. | 2022 - 2023 (ПИР); 2023 - 2024 (СМР) | 207784,5 | 123116,6 | всего | 123116,6 |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет Кондинского района (всего), из них: | 98493,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| *в том числе межбюджетные трансферты из окружного бюджета* | 98493,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| *местный бюджет* | 24623,4 |   |   |   |   |   |   |   |
| *иные источники* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации государственной программы 2029 - 2030 годов** |
| 1 | Кондинский муниципальный район | Очистные сооружения бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский Кондинский район | 2000 куб. м/сут. | 2029 - 2030 (ПИР, СМР) | 651404,9 | 651404,9 | всего | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа, из них: | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| *местный бюджет* | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| *внебюджетные источники* | 0 |   |   |   |   |   |   |   |