ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Карта приключений»

- Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

Кондинский район, п.г.т. Междуреченский ул. Энергетиков 19В.

- Название проекта инициативного бюджетирования.

Обустройство общественного пространства по ул. Энергетиков 19В п. Междуреченский «Карта Приключений»

- Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

20.06.2025-31.10.2025

Общественная приемка проекта состоялась 08 октября 2025 года.

- Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

Муниципальный контракт исполнял ИП Самойловский Виктор Анатольевич, подрядчиком были выполнены следующие работы:

Устройство основания;

Монтаж детской площадки;

Благоустройство.

- Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования -  человек.

25 человек.

- Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами были выполнены следующие виды работ:

Уборка мусора с прилегающей территории.

Очистка, прилегающей территории к детской площадке.

- Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

Предоставление специальной техники для проведения земляных работ.

Трудовое участие коллективов по очистке территории от мусора, высадка деревьев.

- Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. |  | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 467 682,74 |  | 14 767 682,74 |  |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 14 767 682,74 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 767 682,74 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии), руб. |
| 41 000,00 | 259 000,00 | 49 125,00 | 37 562, 00 |

- Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта).

В декабре 2024 года принято решение о создании инициативной группы для реализации инициативного проекта «Карта приключений». Руководителем проекта выбрана Полякова Марина Валерьевна. В целях выявления мнения населения в поддержку проекта решено провести собрания граждан в организациях МАДОУ «ЦРР - детский сад «Чебурашка» (ул. Центральная, 19Б), БУ ПО ХМАО-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», МБОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа», всего в собраниях приняли участие 125 человек. Также велся сбор подписей граждан в поддержку проекта. В результате было собрано необходимое количество подписей (137).

В рамках обустройства территории по ул. Энергетиков 19В выполнено Устройство основания, монтаж детской площадки, благоустройство территории во круг детской площадки, высажены саженцы лип и сирени.

Данная площадка находится в мкр. Нефтяник-2, по улице Энергетиков 19В в пгт. Междуреченский.

Реализация данного проекта направлена на достижение показателей положения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Также инициативный проект соответствует целевому показателю 1.2 национального проекта «Жилье и городская среда» - увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Сбор инициативных платежей завершился в октябре 2025 года, собрано необходимое количество средств в размере 300 000 рублей 00 копеек.

Промежуточный контроль за выполнением проекта осуществляли депутат Совета депутатов гп. Междуреченский В.Н. Машина и члены инициативной группы М.В. Полякова и Л.В. Каргаполова.

8 октября 2025 года состоялась общественная приемка выполненных работ. Глава Кондинского района Алексей Зяблицев, участники инициативной группы, депутаты, подрядчик и сотрудники администрации, а также представители СМИ посетили и оценили современную площадку.

- Ссылки на социальные сети и телепередачи.

https://admkonda.ru/initciativnye-proekty-2025-goda.html
https://vk.com/wall-217663866_1160

https://vk.com/wall-217663866_1209

https://vk.com/wall-217663866_1116

https://vk.com/wall152872377_298

https://vk.com/wall152872377_308

https://vk.com/wall152872377_307

https://vk.com/wall152872377_306

https://vk.com/wall152872377_305

https://vk.com/wall152872377_304

https://vk.com/wall152872377_303

https://ok.ru/group55516698968302/topic/158398195792878

https://ok.ru/evrakonda/topic/157356637922103

https://ok.ru/group/70000003366388/topic/158106532936692

https://vk.com/wall-112511363_20492

https://vk.com/wall-112511363_20256

https://vk.com/wall518049223_94

https://vk.com/wall518049223_93

https://vk.com/wall518049223_92

https://vk.com/wall518049223_91

https://vk.com/wall-172622683_29092

https://vk.com/wall-112511363_22327