ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Мы помним»

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, поселок Междуреченский, ул. Маяковского, кладбище №1.*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*«Мы помним»*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Май-июнь 2023 года*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ООО «Акцент», подрядчиком были выполнены работы*: отсыпка дороги щебнем 100 п.м. с последующим грейдированием. Обустройство кюветов с обеих сторон дороги, с укладкой водопропускной трубы. Устройство пешеходного тротуара из брусчатки шириной 1,2 м. длинной 100 м. Облагораживание мемориальных плит участников Великой Отечественной войны.

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*10 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами была выполнена работа по уборке старых деревянных тротуаров, вырубке кустарника. Сбор и погрузка на автомашину строительного мусора.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО «ДорсервисК» руководитель Горбунов О.В. предоставил технику для вывоза строительного мусора.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района. местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. |
|  1 459 768,80 | 1 437 220.80 |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 1 437 220,80 |  0,00 | 0,00 | 1 437 220,80 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) , руб. |
| 10 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 548,00 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта)

 *Идея инициативного проекта «Мы помним» появилась у жителя пгт. Междуреченский Зубовой Светланы Сергеевны, которая совместно с ветеранами принимает активное участие в социальных мероприятиях поселения и они выступили с инициативой об облагораживании памятных мемориальных плит участников Великой отечественной войны на кладбище №1 в пгт. Междуреченский.*

 *На сайте «admkonda.ru» был проведен опрос о необходимости облагораживания мемориальных плит участников Великой Отечественной войны. В опросе приняло участие 200 человек: 150 (97%)- «за», 5 (3%)- «против».*

 *После признания проекта победителем, необходимо было собрать инициативные платежи, информация о сборе размещалась в социальных сетях, на телевиденье, распространялись информационные буклеты.*

 *Руководитель проекта и члены инициативной группы приняли участие в приемке выполненных работ.*

1. Фото материалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи

 <https://vk.com/wall-172622683_9716>

 <http://admkonda.ru/rezul-taty-oprosov.html>

 <https://vk.com/wall-172622683_9480>