ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Обустройство пешеходного тротуара по ул. Луначарского пгт. Междуреченский «Безопасный маршрут»»

1. Наименование поселения, муниципального района на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования (точный адрес при наличии).

*Кондинский район, поселок Междуреченский, ул. Луначарского.*

1. Название проекта инициативного бюджетирования.

*«Обустройство пешеходного тротуара по ул. Луначарского пгт. Междуреченский «Безопасный маршрут»»*

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Апрель-сентябрь 2022 года*

1. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: (описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), (информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта).

*Муниципальный контракт исполнял ООО Акцент, подрядчиком были выполнены работы*: водоотвод, з*амена ограждения детской площадки, тротуар из асфальтобетона, устройство организации дорожного движения, электроосвещение, сопутствующие работы.*

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования - человек.

*25 человек.*

1. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования.

*Членами инициативной группы и неравнодушными гражданами была выполнена надпись на тротуаре #вИнициативеБудущееЮгры, коллективом детского сада «Красная шапочка» была оказана помощь, по покосу травы и выкорчёвыванию кустарников.*

1. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: (трудовое участие, имущественный труд).

*ООО Акцент была предоставлены дорожная краска для изготовления надписи #вИнициативеБудущееЮгры, Кондинским филиалом АО «ЮРЕСК» была предоставлена техника для вывоза кустарников и мусора после реализации инициативного проекта.*

1. Сведения о поступлении и расходовании средств бюджета округа, бюджета района. местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая стоимость инициативного проекта, руб. | | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг, руб. | |
| 9 531 612,00 | | 9 531 614,00 | |
| Всего финансовых вложений, руб. | Объем средств бюджета округа, руб. | Объем средств бюджета района, руб. | Объем средств бюджета поселения, руб. |
| 9 476 9862,00 | 6 633 800,00 | 2 813 062,00 | 0,00 |
| Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет, руб. | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет, руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада юридических лиц, ИП, предприятий, учреждений  (при наличии), руб. | Стоимостная оценка нефинансового вклада граждан (при наличии) , руб. |
| 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 24 752,00 |

1. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования: (в свободной форме указать: с какими этапами столкнулась инициативная группа, указать как собирали подписи, проводили собрание, собирали инициативные платежи, осуществляли контроль за строительством проекта, участие инициативной группы в приемке проекта)

*Идея инициативного проекта «Безопасный маршрут» появилась в ноябре 2021 года, инициативная группа была сформирована быстро, поскольку данный проект в 2019 году предлагался инициатором Ольгой Репиной.*

*Сбор подписей проходил в оживленном режиме, информация в социальных сетях о инициативном проекте набирала лайки и люди активно высказывали свое мнение в комментариях о необходимости данного тротуара, поскольку данный участок является опасным для всех участников дорожного движения.*

*Поскольку данный проект изначально готовили на региональный конкурс, инициативной группой было принято решение и собрать подписи в поддержку проекта и организовать проведение собрания. Поскольку в 2021 году были ограничения по эпидемиологические обстановки на собрание пришло малое количество граждан. Но собрание было проведено, в соответствии с порядком, проект был направлен в уполномоченный орган (администрация городского поселения Междуреченский) на рассмотрение.*

*В уполномоченный орган было предоставлено два проекта, оба проекта поддержали и допущены до регионального конкурса.*

*За проект «Безопасный маршрут» на региональном конкурсе проголосовали 1611 граждан и по итоговому рейтингу проект набрал 35,7 баллов и был признан победителем в региональном конкурсе, получив субсидию в размере 6 633 800 рублей.*

*После признания проекта победителем, необходимо было собрать инициативные платежи, информация о сборе размещалась в социальных сетях, на телевиденье, в местной газете, распространялись информационные буклеты. Платежи собирали с помощью Qr-кода, но были случаи, когда жители не могли перевести самостоятельно (кнопочный телефон), члены инициативной группы осуществляли перевод, указывая за кого переводим средства.*

*К сожалению, принять участи в приемке проекта не получилось не у кого из инициативной группы, руководитель проекта был в отпуске, с членами инициативной группы администрации не получилось связаться.*

1. Фотоматериалы, скриншоты сайтов, ссылки на социальные сети и телепередачи.

<https://disk.yandex.ru/d/ckG0d01HzNlyXg> (все фото проекта)

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3795>

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3790>

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3789>

<https://vk.com/id12323527?w=wall-112511363_8945>

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3403>

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3243>

<https://vk.com/id12323527?w=wall10659960_3186>

<https://vk.com/id12323527?w=wall-172622683_7283>

<https://vk.com/repinol?w=wall10659960_3611>

<https://vk.com/repinol?w=wall-172622683_9517>

<https://vk.com/repinol?w=wall10659960_3509>

<https://vk.com/repinol?w=wall-172622683_8746>

<https://vk.com/repinol?w=wall10659960_3285>

<https://vk.com/repinol?w=wall10659960_3214>