**ПРОТОКОЛ № 47**

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 17 октября 2022 года пгт. Междуреченский

**Председательствовал:**

А.А. Мухин – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета

**Присутствовали члены Проектного комитета:**

С.П. Кулиниченко – заместитель главы Кондинского района

А.А. Яковлев – заместитель главы Кондинского района

А.В. Кривоногов – заместитель главы Кондинского района – начальник управления внутренней политики

С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района

М.А. Минина – заместитель главы Кондинского района

**Приглашенные:**

Р.Ф. – председатель комитета оп физической культуре и спорту администрации Кондинского района

**1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов в Кондинском районе.**

(А.А. Мухин, С.П. Кулиниченко)

**Решили:**

* 1. Информацию принять к сведению.

**2.** **О рассмотрении итогового отчета по проекту «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский».**

(Р.Ф. Аюпов, С.П. Кулиниченко, М.А. Минина)

**Решили:**

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» подготовить «Дорожную карту» по устранению строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации спорткомплекса в пгт. Междуреченский.

**Срок: до 15 ноября 2022 года.**

2.3. Комитету по физической культуре и спорту администрации Кондинского района подготовить запрос на изменение в проекте «Приобретение спортивного комплекса в пгт. Междуреченский» в части изменения сроков реализации проекта.

**Срок: до 01 декабря 2022 года.**

**3.** **Об исполнении решений Проектного комитета Кондинского района**

(С.П. Кулиниченко)

**Решили:**

2.1. Информацию принять к сведению.

Глава Кондинского района,

председатель Проектного комитета А.А. Мухин