ЗАЯВКА

для участия в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет»

1. Название проекта: «Ах, Конда – набережная нашего будущего»

Обустройство набережной в пгт. Междуреченский»

2. Место реализации проекта:

пгт. Междуреченский

3. Сведения об инициативной группе:

Жители пгт. Междуреченский

руководитель:   Марунина Наталья Викторовна

контактный телефон:  9003880764

e-mail:    marunata18@mail.ru

Инициативная группа:

Петрухина Н.В., Брюзгина Н.А., Пундак С.Б., Метлицкая И.Х., Фарфурина Н.О., Васильченко Ю.Л., З.И. Жеребцова, З.И. Березина, О.В. Мойсюк, В.Н. Ломако, О.В. Васечина.

4. Тип проекта:

Объект благоустройства

5. Характеристика проекта

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Приведение в нормативное состояние подъездной автомобильной дороги к причалу, устройство тротуара вдоль дороги, устройство уличного освещения на причале. Решение вопроса по отводу дождевых и талых вод с дороги и площадки возле причальной стенки, ремонт причальной стенки, ремонт существующего ограждения. Установка четырёх садовых скамеек и урн для мусора.

5.2.  Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект:

низкая

средняя

высокая

очень высокая

5.3.	Благополучатели:

Жители пгт. Междуреченский, жители Кондинского района

количество прямых благополучателей: 11 016 человек, в том числе детей   человек 2 447.

Обще количество благополучателей 15 381 человек, в том числе детей 3 262.

5.4.	Срок реализации проекта (определяется с учетом завершения работ): до 01 октября 2021 года.

5.5.	Планируемый источник финансирования мероприятий проекта:

| N п/п | Виды источников | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет поселения - не менее 40% от полной стоимости проекта | 0,000 |
| 2. | Средства от населения (денежные поступления от жителей) - не менее 10% от полной стоимости проекта <*> 2.1. финансовые средства граждан, тыс. руб. 2.2. трудовое участие граждан, тыс. руб. | 128,197 18,202 109, 995 |
| 3. | Средства спонсоров (денежные поступления от организаций и других внебюджетных источников) <*> всего, в том числе: 1. 2. (наименование организации или вкладчика) | 0,000 |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кондинского района не более 60% | 10 000,000 |

<*> прилагаются гарантийные письма

5.6. Смета предполагаемых работ (услуг).

| № п/п | Виды затрат | Объем финансирования, в том числе по источникам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства муниципального образования | Внебюджетные средства |  | Нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (трудозатраты) |  | Софинансирование некоммерческих организаций |  |
|  |  |  |  | Средства граждан | Юриди-ческие лица, индивидуальные предприниматели (спонсоры) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оценочная сумма | Краткое пояснение состава безвозмездных работ, приобретаемых материалов, исполнителей нефинансового вклада |  |  |
| 1 | Ремонт работы (ограждения и бордюра причальной стенки, подпорной стенки, подъезда к причалу, площадки у причала) | 1 194 236,0 | 1 177 727,0 | 0,0 | 0,0 | 16 509,0 | Очистка поверхности ограждения, бордюра, окраска фасадов. | 0,0 |  |
| 2 | Озеленение | 649 566,0 | 648 066,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | Посадка цветов в клумбы. | 0,0 |  |
| 3 | Обустройство тротуара вдоль спуска к причалу | 1 022 407,0 | 930 421,0 | 0,0 | 0,0 | 91 986,0 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную. | 0,0 |  |
| 4 | Установка скамьи, вазонов, урны, велопарковки, установка шлагбауна | 153 084,0 | 153 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Установка опор освещения, прокладка кабеля, монтаж светильников | 1 739 579,0 | 1 739 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Ремонт пассажирского причала «пгт. Междуреченский» | 98 772,0 | 98 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Ремонт водоотводной канавы | 741 238,0 | 741 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Берегоукреплени | 11 299,0 | 11 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9 | Устройство лестницы | 209 868,0 | 209 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10 | Устройство тротуара ул. Набережная, ул. Дружбы до ул. Первомайская | 1 297 805,0 | 1 297 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11 | Установка металлокаркаса надписи «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ», установка прожекторов | 351 432,0 | 351 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 | Установка светильников на набережной | 973 983,0 | 973 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 13 | Услуги спец. техники | 1 666 726,0 | 1 666 726,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого |  | 10 128 197,0 | 10 000 000,0 | 18 202,0 | 0,00 | 109 995,0 | х | 0,0 |  |

5.7. Применение новых эффективных технических решений, технологий,

материалов, конструкций и оборудования: Монтаж светодиодных светильников.

6. Информация по объекту инфраструктуры:

6.1. Объект: существует/должен быть построен заново: существует.

6.2. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов):

Неудовлетворительное состояние подъездной автомобильной дороги к причалу, отсутствие пешеходного тротуара для спуска к причалу,  разрушающаяся конструкция подпорной стенки вдоль дороги, отсутствие уличного освещения вдоль дороги и на площадке выхода с причальной стенки на дебаркадер. Просадка покрытия из железобетонных плит площадки у причала из-за вымывания основания вследствие неудовлетворительного состояния системы водоотвода. Требуется ремонт перильного ограждения причальной стенки. Отсутствие мест отдыха для ожидающих водного транспорта и отдыхающих.

7. Эксплуатация и содержание объекта:

Ремонт причальных сооружений  и подъезда к ним позволит решить задачу по

приведению в нормативное  состояние одной из частей транспортной

инфраструктуры пгт. Междуреченский.  Создаст комфортные условия гражданам

ожидающим прибытие водного транспорта, пассажирам  прибывающим водным

транспортом, а так же улучшит условия для людей совершающих пешие прогулки

и занимающихся спортом на открытом воздухе.

8. Возможное отрицательное воздействие проекта на окружающую среду: отрицательного воздействия на состояние окружающей среды не произойдет.

9. Дополнительная информация и комментарии:

Обсуждение проекта Обустройство набережной  в пгт Междуреченский проходила на собрание от 27.09.2020 и 24.11.2020, проведен опрос по поддержки проекта населением.

Глава поселения                                                                                                    А.А. Кошманов

Руководитель инициативной группу                                                                    Н.В.Марунина

Дата: «_____»  ____________ 20_____ года