| № п/п | Общая характеристика проекта |
| --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта |
|  | Площадь Памяти пгт. Мортка |
| 2. | Описание инициативного проекта |
|  | адрес и описание места расположения реализации инициативного проекта |
|  | ул. Ленина д. 24 пгт. Мортка, Кондинского района |
|  | цель и задачи инициативного проекта |
|  | Цель - сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о воинах земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благоустройство памятника, а именно: восстановление отделочного покрытия памятника, устройство пешеходной зоны, устройство плиты с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Задачи: 1. Реконструкция памятника Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению их сохранности; 2. Трудовое участие населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реконструкции памятника (демонтаж старого отделочного покрытия, вывоз мусора), а также для проведения субботника на обустраиваемой территории. 3. Осветить проект в СМИ (социальные сети, официальный сайт). |
|  | описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования и (или) его части |
|  | Памятник, который расположен в поселке Мортка и установлен в 90-х годах ХХ века. Состояние памятника неудовлетворительное, образовалось отслоение отделочного слоя постамента памятника, разрушаются ступени. Табличка с именами ветеранов требует обновления т.к. в поселке уже не осталось в живых ветеранов. Значительные работы по реставрации не производились в виду отсутствия финансовых средств. Жители п. Мортка могут лишиться единственного места памяти и благодарности односельчанам отдавшим жизнь за победу в Великой отечественной войне. Поэтому возникла острая необходимость реконструкции памятника. Сохранение памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, остаётся делом народным, отношение людей, государства к таким сооружениям показывает их духовный уровень и культуру. |
|  | мероприятия по реализации инициативного проекта |
|  | Полная замена дорожных бордюров по периметру площади и цветочных клумб, устройство брусчатки, восстановление ступеней и отделочного покрытия стенок площадки памятника, восстановление отделочного покрытия из гранитной плитки постамента памятника, устройство плиты на постаменте памятника с именами ветеранов ВОВ. |
|  | описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта |
|  | Обустройство центральной площади, памятника ветеранам ВОВ создаст условия для комфортного пребывания и отдыха жителей в центральной части поселка, а также дополнит общую концепцию развития благоустройства пгт. Мортка |
|  | планируемые сроки реализации инициативного проекта |
|  | Апрель - октябрь 2021 года |
|  | количество благополучателей от реализации проекта, человек |
|  | 4000 чел. |
|  | расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей |
| 3. | Финансирование инициативного проекта |
|  | Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |
|  | 300 000,00 |
|  | нефинансовый вклад: |
|  | количество граждан, готовых оказать содействие, человек |
|  | 60 |
|  | трудозатраты, тыс. рублей |
|  | 50 000,00 |
|  | участие на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг |
|  | 120 000,00 |
|  | другое |
|  | финансовый вклад: |
|  | объем привлеченных средств, тыс. рублей |
|  | 130 000,00 |
|  | доля объема привлеченных средств в общем объеме расходов на реализацию проекта, % |
|  | 2,5 |
|  | подтверждающие документы (гарантийные письма). (прилагаются) |
|  | Бюджет муниципального образования |
|  | Городское поселение Мортка |
|  | 1 590 000,00 |
|  | доля объема средств муниципального образования в общем объеме расходов на реализацию проекта, % |
|  | 30 |
| 4. | Наличие технической документации/локального сметного расчета |
|  | описание существующей технической документации/сметы инициативного проекта |
|  | Смета прилагается |
| 5. | Сведения об оригинальности/необычности инициативного проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте) |
| 6. | Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения при обсуждении инициативного проекта |
|  | использование специальных информационных досок/стендов; |
|  | Да (фото прилагается) |
|  | наличие публикаций в газетах |
|  | нет |
|  | информация по телевидению |
|  | нет |
|  | информация в Интернете, социальных сетях |
|  | Да (ссылка) |
| 7. | Ожидаемые результаты инициативного проекта |
|  | Социальная эффективность |
|  | число благополучателей, человек |
|  | 4 000 |
|  | число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек |
|  | 289 |
|  | количество мероприятий, которые можно провести при создании объекта в ходе реализации проекта |
|  | Экономическая эффективность |
|  | эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта, тыс.рублей |
|  | Предусмотренные Проектом решения позволят сохранить вид памятника на долгие годы без существенных затрат на ежегодное обновление. |
|  | доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей |
|  | 0,0 |
|  | рост посещаемости инициативного проекта, человек в год |
|  | Важнейшим моментом является обновление плиты с именами ветеранов ВОВ в знак уважения и памяти об их подвиге. Такое обновление Памятника безусловно привлечет внимание не только родных и близких, односельчан, но и гостей поселения, будет особым местом при организации и проведении встреч и мероприятий, будет примером сохранения памяти для молодежи. |
|  | повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества туристов, человек |
|  | количество созданных рабочих мест, человек - нет |
|  | создание новых бизнесов, единиц - нет |
| 8. | Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта |
|  | хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта |
|  | МКУ «Дом культуры гп. Мортка» |
|  | указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей |
| 9. | Сведения об инициативной группе |
|  | контакты инициативной группы (ФИО, тел., адрес электронной почты) |
|  | Николаева Анна Юрьевна, руководитель проекта контактный телефон: 8(34677)31-204 e-mail: nikolaeva-liza2012@mail.ru |
|  | состав инициативной группы, человек |
|  | 9 чел. |
| 10. | Сведения о представителе от муниципального образования |
|  | ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты |
|  | Перминова Е.П., главный специалист администрации гп. Мортка, тел. 8(34677)30024, adm-mortka@mail.ru |
|  | Дополнительная информация, комментарии |